**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**



**Администрации Юсьвинского муниципального округа**

**Пермского края**

14.01.2022 № 12

Об утверждении Порядка принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций, о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности Юсьвинского муниципального округа Пермского края

В соответствии со статьями 78.2 и 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Решением Думы Юсьвинского муниципального округа Пермского края от 12.11.2019 г. № 28 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Юсьвинском муниципальном округе Пермского края» администрация Юсьвинского муниципального округа Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций, о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности Юсьвинского муниципального округа Пермского края (далее по тексту-Порядок).
2. Назначить уполномоченным органом по реализации Порядка, администрацию Юсьвинского муниципального округа Пермского края.
3. Признать утратившим силу постановление администрации Юсьвинского муниципального района от 23.01.2020 г. № 24 «Об утверждении Порядка принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций, предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности и приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность Юсьвинского муниципального округа Пермского края».
4. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования в газете «Юсьвинские вести» и размещения на официальном сайте муниципального образования Юсьвинский муниципальный округ Пермского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Никулина Н.Г., заместителя главы администрации Юсьвинского муниципального округа по экономическому развитию.

Глава муниципального округа –

глава администрации Юсьвинского

муниципального округа Пермского края М.Н. Евсин

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Юсьвинского муниципального округа

Пермского края

от 14.01.2022 № 12

Порядок принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций, о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности Юсьвинского муниципального округа Пермского края

1. Общие положения

1.1.Настоящий Порядок принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций, о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности Юсьвинского муниципального округа Пермского края (далее-Порядок) устанавливает правила принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства (реконструкции) муниципальной собственности Юсьвинского муниципального округа Пермского края (далее - объекты капитального строительства) и (или) приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность Юсьвинского муниципального округа Пермского края, о предоставлении субсидий на осуществление муниципальными бюджетными и автономными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями Юсьвинского муниципального округа Пермского края капитальных вложений в объекты капитального строительства и (или) приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность Юсьвинского муниципального округа Пермского края (далее - капитальные вложения в объекты муниципальной собственности).

Настоящий Порядок не распространяется на реализацию бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства и (или) приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность Юсьвинского муниципального округа Пермского края, осуществляемые за счет средств федерального бюджета и (или) бюджета Пермского края и носящие целевой характер в рамках осуществления переданных полномочий.

1.2. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия:

1.2.1. бюджетные инвестиции - осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности Юсьвинского муниципального округа Пермского края;

1.2.2. подготовка бюджетных инвестиций - определение объектов для бюджетных инвестиций;

1.2.3. инициатор - глава муниципального округа - глава администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края (далее - глава Юсьвинского муниципального округа Пермского края), председатель Думы Юсьвинского муниципального округа Пермского края, заместители главы администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края, определяющие проблему, для решения которой целесообразно осуществление бюджетных инвестиций (далее - Инициатор);

1.2.4. объекты капитального строительства и (или) объекты недвижимого имущества - объекты общественной инфраструктуры, обеспечивающие условия жизнедеятельности населения в сфере образования, культуры, здравоохранения, социального обеспечения, физической культуры и спорта, жилищно-коммунального хозяйства и обеспечения безопасности, объекты охраны окружающей среды, автомобильные дороги и искусственные сооружения на них;

1.2.5. ответственный исполнитель, заказчик - функциональный орган администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края, являющийся исполнителем программы, в рамках которой планируется осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности Юсьвинского муниципального округа Пермского края, ответственный за подготовку и реализацию бюджетных инвестиций, предоставление бюджетных ассигнований на осуществление за счет субсидий из бюджета Юсьвинского муниципального округа Пермского края муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, муниципальным унитарным предприятиям Юсьвинского муниципального округа Пермского края для осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности Юсьвинского муниципального округа Пермского края;

1.2.6. совет по улучшению инвестиционного климата в Юсьвинском муниципальном округе Пермского края (далее - Совет) - постоянно действующий совещательно-координационный орган по рассмотрению вопросов осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности Юсьвинского муниципального округа Пермского края, созданный постановлением администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края от 12.11.2021 № 587 «О создании Совета по улучшению инвестиционного климата в Юсьвинском муниципальном округе Пермского края».

1.3. Направления бюджетных инвестиций:

1.3.1. разработка проектной документации на объекты капитального строительства или приобретение прав на использование типовой проектной документации, информация о которой включена в реестр типовой проектной документации (в отношении зданий, объектов социально-культурного и бытового назначения), и проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации, корректировки проектной документации в случае необходимости;

1.3.2. проведение технологического и ценового аудита инвестиционных проектов в отношении объектов капитального строительства;

1.3.3. проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий;

1.3.4. проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства;

1.3.5. строительство, реконструкция объектов капитального строительства общественной инфраструктуры;

1.3.6. приобретение объекта недвижимого имущества, включая (при необходимости) приобретение земельного участка.

1.4. Объем бюджетных инвестиций определяется как сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации и положительного заключения проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства) с выделением объема бюджетных инвестиций на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий (в текущих ценах).

1.5. Стоимость объекта капитального строительства корректируется после утверждения проектной документации и получения положительного заключения проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства.

II. Порядок принятия решений

2.1. Принятие решения об осуществлении бюджетных инвестиций производится в период формирования бюджета Юсьвинского муниципального округа Пермского края на очередной финансовый год и плановый период и (или) при внесении изменений в бюджет округа на текущий год и плановый период.

2.2. [Предложение](#Par89) о потребности в бюджетных инвестициях готовит инициатор бюджетных инвестиций с учетом приоритетов и целей Юсьвинского муниципального округа Пермского края (далее - округ), определенных муниципальными программами, а также документами территориального планирования округа, по форме согласно приложению к настоящему Порядку.

2.3. Предложения о потребности в бюджетных инвестициях, субсидиях на осуществление капитальных вложений направляются в комитет экономического развития администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края, которое организует работу Совета.

Предложения направляются в следующие сроки:

при формировании бюджета округа на очередной финансовый год и плановый период не позднее 1 августа текущего года;

при внесении изменений в бюджет округа на текущий финансовый год и плановый период в течение года, но не позднее 1 ноября текущего года.

2.4. По результатам рассмотрения предложений принимается решение о возможности предоставления бюджетных инвестиций, субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности.

2.5. Решение Совета оформляется протоколом. В протоколе отражается информация о принятых предложениях с указанием сведений, предусмотренных [пунктом 2.2](#Par67) настоящего Порядка.

2.6. В случае принятия положительного решения о возможности предоставления бюджетных инвестиций, субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности ответственный исполнитель на основании протокола Совета осуществляет включение объектов капитального строительства и (или) объектов недвижимого имущества в проект муниципальной программы.

2.7. Отбор объектов капитального строительства либо объектов недвижимого имущества производится с учетом:

а) приоритетов и целей развития Юсьвинского муниципального округа Пермского края исходя из прогнозов социально-экономического развития, муниципальных программ Юсьвинского муниципального округа Пермского края, концепций и стратегий развития на среднесрочный и долгосрочный периоды, а также документов территориального планирования Юсьвинского муниципального округа Пермского края;

б) поручений и указаний главы муниципального округа - главы администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края;

в) оценки эффективности использования средств бюджета округа, направляемых на капитальные вложения;

г) оценки влияния создания объекта капитального строительства на комплексное развитие территории Юсьвинского муниципального округа Пермского края.

2.8. Принятые до утверждения документов территориального планирования Юсьвинского муниципального округа Пермского края решения в отношении объектов капитального строительства местного значения, подлежащих отображению в документах территориального планирования, но не предусмотренных указанными документами, должны быть приведены в соответствие с этими документами в течение 2 месяцев со дня утверждения документов территориального планирования Юсьвинского муниципального округа Пермского края.

Приложение

к Порядку принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций, о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности Юсьвинского муниципального округа Пермского края

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

об осуществлении капитальных вложений в

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование объекта муниципальной собственности Юсьвинского муниципального округа Пермского края, место расположения (адрес)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование разделов | Содержание разделов |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Заказчик, ответственный исполнитель | Функциональный орган администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края, являющийся исполнителем программы, в рамках которой планируется осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности Юсьвинского муниципального округа Пермского края |
| 2 | Направление инвестирования | строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение, приобретение объектов недвижимого имущества, изготовление ПСД и т.д. |
| 3 | Цель (задача) социально-экономического развития округа, на достижение (решение) которой направлено осуществление капитальных вложений в объект муниципальной собственности | наименование цели или задачи, на достижение или решение которой направлено осуществление капитальных вложений в объект муниципальной собственности Юсьвинского муниципального округа Пермского края, с использованием целей, задач, изложенных в программах Юсьвинского муниципального округа Пермского края |
| 4 | Мощность (прирост мощности) объекта муниципальной собственности Юсьвинского муниципального округа Пермского края | проектная мощность объекта капитального строительства, техническая характеристика объекта недвижимого имущества, планируемого к приобретению |
| 5 | Срок осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности Юсьвинского муниципального округа Пермского края | год начала и год завершения осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности Юсьвинского муниципального округа Пермского края |
| 6 | Срок строительства или приобретения объекта в муниципальную собственность Юсьвинского муниципального округа Пермского края | год начала и год завершения строительно-монтажных работ или приобретения объекта в муниципальную собственность Юсьвинского муниципального округа Пермского края |
| 7 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности Юсьвинского муниципального округа Пермского края |  |
| 8 | Объем эксплуатационных расходов в год, необходимых для содержания объекта муниципальной собственности Юсьвинского муниципального округа Пермского края после ввода его в эксплуатацию (приобретения), источники их финансового обеспечения | предварительные расчеты по определению объема эксплуатационных расходов в год, необходимых для содержания объекта муниципальной собственности Юсьвинского муниципального округа Пермского края после ввода его в эксплуатацию (приобретения), в разрезе источников финансирования.  Единица измерения - тыс. руб. |
| 9 | Прогнозируемое число потребителей продуктов (услуг), создаваемых в результате осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности Юсьвинского муниципального округа Пермского края | обоснование с указанием прогнозируемого числа жителей Юсьвинского муниципального округа Пермского края гостей Юсьвинского муниципального округа Пермского края - потенциальных потребителей продуктов (услуг), создаваемых в результате осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности.  Единица измерения - человек |
| 10 | Стоимость объекта муниципальной собственности Юсьвинского муниципального округа Пермского края | предварительные расчеты по определению потребности в финансовых ресурсах.  В приложении к настоящему Предложению указывается [объем](#Par172) финансовой потребности по годам осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности или на приобретение объекта недвижимого имущества в разрезе источников финансирования.  Единица измерения - тыс. руб. |
| 11 | Документация о государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | при реконструкции объекта муниципальной собственности указание реквизитов государственной регистрации права муниципальной собственности данного объекта капитального строительства |
| 12 | Документация на земельный участок, сформированный для строительства объекта муниципальной собственности Юсьвинского муниципального округа Пермского края | указание на наличие:  проекта межевания земельного участка;  решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка;  выписки из Единого государственного реестра недвижимости о земельном участке |
| 13 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | указание на наличие проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, в том числе реквизиты положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий в отношении объекта капитального строительства, за исключением объекта капитального строительства, в отношении которого в установленном законодательством Российской Федерации порядке не требуется получение заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий |
| 14 | Документация по планировке территории | реквизиты документации по планировке территории |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| (ответственный исполнитель) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |

Приложение

к предложению об осуществлении капитальных вложений в объект муниципальной собственности Юсьвинского муниципального округа Пермского края

ОБЩИЙ ОБЪЕМ

капитальных вложений в объект, в разрезе источников

финансирования

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Источник финансирования | Объем финансовой потребности, тыс. руб. | | | |
| год | год N + 1 | год N + 2 | год N + 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 1 | бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края |  |  |  |  |
| 2 | бюджет Пермского края |  |  |  |  |
| 3 | бюджет Российской Федерации |  |  |  |  |
| 4 | внебюджетные источники |  |  |  |  |