**Приложение к отчету**

**ИТОГИ ВЫПОЛНЕНИЯ ИНДИКАТОРОВ СТРАТЕГИИ**

**Отчет по исполнению Стратегии социально-экономического развития**

**Юсьвинского муниципального округа Пермского края до 2026 года**

**за 2025 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование цели, задачи, мероприятия | Содержание мероприятий (содержание мероприятия, взаимосвязь с иными мероприятиями стратегии) | Показатель и его целевое значение /ожидаемый результат реализации мероприятия | Источник финансового/ресурсного обеспечения | Срок реализации | | Ответственный исполнитель | | | | Результат реализации основного мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | | |  |
| **III этап (2021 г. - 2026 г.)** | | | | | | | | | | | |
| **Направление 1.Социальная политика** | | | | | | | | | | | |
| **Цель 1.1.: стабилизация численности населения** | | | | | | | | | | | |
| **1.1.1.2.1. Создание дополнительных мест для детей дошкольного возраста в муниципальных образовательных учреждениях 1.1.3.1.1.Обеспечение доступности общего образования** | | | | | | | | | | | |
| 1. | Строительство основной школы в с.Доег | Основная школа -детский сад в с.Доег | Создание 60 мест | Муниципальная программа «Развитие образования Юсьвинского муниципального округа Пермского края»  Бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края, | 2016-2026 | | Управление образования,  отдел территориального развития администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края  МКУ ЮМО ПК «Управление дорожного хозяйства и капитального строительства» | | | | Муниципальный контракт 0856300003822000094 от 22.07.2022 ООО «СК Славянский Дом»  Строительство объекта предусмотрено на 2022-2023 годы |
| Проектирование строительства основной школы- детского сада в с.Доег, Юсьвинского муниципального района, проведение государственной экспертизы проектной документации и инженерных изысканий, проверку достоверности сметной стоимости. |
| Привязка типового проекта к строительству объекта МБОУ "Доеговская основная общеобразовательная школа" |
| Строительство школы в с.Доег Юсьвинского муниципального округа» |  |
| **Цель. Обеспечение доступности и качества образовательных услуг для всех слоев населения Юсьвинского муниципального округа Пермского края.** | | | | | | | | | | |  |
| **Задача. Обеспечение обновления содержания образования и образовательной среды для обеспечения современного качества образовательных результатов, готовности выпускников общеобразовательных учреждений к их дальнейшему обучению и деятельности в современном обществе** | | | | | | | | | | |  |
| 2 | Строительство интерната | Строительство интерната Майкорский ОШИ | Приведение в нормативное состояние учреждения образования | Муниципальная программа «Развитие образования Юсьвинского муниципального округа Пермского края»  Бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края | 2025-2026 | | Управление образования,  отдел территориального развития администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края  МКУ ЮМО ПК «Управление дорожного хозяйства и капитального строительства» | | | | Муниципальный контракт 0356500001424004443 от 05.08.2024 ООО «Арсенал» |
| **1.1.3.1.:Повышение доступности и качества общего образования**  **Задача. Обеспечение соответствия имущественных комплексов образовательных учреждений округа лицензионным требованиям, санитарным и техническим правилам и нормам.** | | | | | | | | | | |  |
| 3 | Текущий ремонт | Текущий ремонт МБОУ "Майкорская ОШИ для детей с ОВЗ" | Приведение в нормативное состояние | Муниципальная программа «Развитие образования Юсьвинского муниципального округа Пермского края»  Бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края | 2022 | | Управление образования,  отдел территориального развития администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края | | | | Муниципальный контракт 0856300003822000030 от 21.03.2022 ООО «Профстрой» Выполнение работ по текущему ремонту системы отопления.  Муниципальный контракт 0856300003822000029 от 23.03.2022 ООО «Стройинвест» Выполнение работ по текущему ремонту полов в коридорах 1 и 2 этажей здания. |
| 4 | Ремонтные работы | Ремонтные работы МБОУ "Майкорская СОШ" | Приведение в нормативное состояние | Муниципальная программа «Развитие образования Юсьвинского муниципального округа Пермского края»  Бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края | 2023 | | Управление образования,  отдел территориального развития администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края | | | | Мероприятие исполнено |
| 5 | Ремонтные работы | Ремонтные работы в МБОУ "Архангельская СОШ" по монтажу вентиляции и ремонту наружной теплотрассы | Приведение в нормативное состояние | Муниципальная программа «Развитие образования Юсьвинского муниципального округа Пермского края»  Бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края | 2023 | | Управление образования,  отдел территориального развития администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края | | | | Мероприятие исполнено |
| 6 | Капитальный ремонт | Капитальный ремонт МБОУ "Майкорская СОШ" Юсьвинского муниципального округа | Приведение в нормативное состояние | Муниципальная программа «Развитие образования Юсьвинского муниципального округа Пермского края»  Бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края | 2027 | | Управление образования,  отдел территориального развития администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края | | | | Мероприятие предусмотрено на плановый период |
| 7 | Капитальный ремонт | Капитальный ремонт МБОУ "Пожвинская СОШ №1" Юсьвинского муниципального округа | Приведение в нормативное состояние | Муниципальная программа «Развитие образования Юсьвинского муниципального округа Пермского края»  Бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края | 2027 | | Управление образования,  отдел территориального развития администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края | | | | Мероприятие предусмотрено на плановый период |
| 8 | Капитальный ремонт | Капитальный ремонт МБОУ "Юсьвинская СОШ" Юсьвинского муниципального округа | Приведение в нормативное состояние | Муниципальная программа «Развитие образования Юсьвинского муниципального округа Пермского края»  Бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края | 2025 | | Управление образования,  отдел территориального развития администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края | | | | МК 0356500001425001206 от 31.03.2025г ООО «Урас» |
| 9 | Капитальный ремонт | Капитальный ремонт МБОУ "Крохалевская СОШ" Юсьвинского муниципального округа | Приведение в нормативное состояние | Муниципальная программа «Развитие образования Юсьвинского муниципального округа Пермского края»  Бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края | 2027 | | Управление образования,  отдел территориального развития администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края | | | | Мероприятие предусмотрено на плановый период |
| 10 | Текущий ремонт | Текущий ремонт МДОУ "Юсьвинский детский сад "Улыбка"/ с.Юсьва, Юсьвинский район, Пермский край, МДОУ«Майкорский д/с Радуга» п.Майкор, Юсьвинский район, Пермский край | Приведение в нормативное состояние | Муниципальная программа «Развитие образования Юсьвинского муниципального округа Пермского края»  Бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края | 2026-2030 | | Управление образования,  отдел территориального развития администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края | | | | Мероприятие предусмотрено на плановый период |
| 11 | Капитальный ремонт | Капитальный ремонт МБОУДО "ЦДО "Созвездие" | Приведение в нормативное состояние | Муниципальная программа «Развитие образования Юсьвинского муниципального округа Пермского края»  Бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края | 2026-2030 | | Управление образования,  отдел территориального развития администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края | | | | Мероприятие предусмотрено на плановый период |
| 12 | Реконструкция крыши | Реконструкция крыши МБОУ «Юсьвинская СОШ им.народной артистки РФ А.Г.Котельниковой» | Приведение в нормативное состояние | Муниципальная программа «Развитие образования Юсьвинского муниципального округа Пермского края»  Бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края | 2021-2022 | | Управление образования,  отдел территориального развития администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края  МКУ ЮМО ПК «Управление дорожного хозяйства и капитального строительства» | | | | Мероприятие исполнено |
| **Задача. Обеспечение обновления содержания образования и образовательной среды для обеспечения современного качества образовательных результатов, готовности выпускников общеобразовательных учреждений к их дальнейшему обучению и деятельности в современном обществе** | | | | | | | | | | |  |
| 13 | Оснащение оборудованием | Оснащение оборудованием центров "Точка роста" в МБОУ «Майкорская СОШ», МБОУ «Пожвинская СОШ № 1» | обеспечения современного качества образовательных результатов | Муниципальная программа «Развитие образования Юсьвинского муниципального округа Пермского края»  Бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края | 2024 | | Управление образования,  отдел территориального развития администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края | | | | Мероприятие исполнено |
| 14 | Оснащение оборудованием | Поставка комплектов компьютерного, мультимедийного и интерактивного оборудования | обеспечения современного качества образовательных результатов | Муниципальная программа «Развитие образования Юсьвинского муниципального округа Пермского края»  Бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края | 2024 | | Управление образования,  отдел территориального развития администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края | | | | Мероприятие исполнено |
| 15 | Оснащение оборудованием | Оснащение оборудованием мастерских по предмету "Технология" МБОУ "Юсьвинская СОШ", МБОУ "Майкорская СОШ" | обеспечения современного качества образовательных результатов | Муниципальная программа «Развитие образования Юсьвинского муниципального округа Пермского края»  Бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края | 2023-2026 | | Управление образования,  отдел территориального развития администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края | | | | Мероприятие исполнено |
| 16 | Мероприятия по профилактике безопасности | Мероприятия по профилактике безопасности дорожного движения на базе МБОУ "Юсьвинская СОШ", МБОУ "Купросская ООШ", МБОУ Пожвинская СОШ № 1", МБОУ "Крохалевская СОШ" | обеспечения современного качества образовательных результатов | Муниципальная программа «Развитие образования Юсьвинского муниципального округа Пермского края»  Бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края | 2026 | | Управление образования,  отдел территориального развития администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края | | | | Мероприятие предусмотрено на плановый период |
| 17 | Оснащение оборудованием | Оснащение оборудованием мастерских по предмету "Технология" МБОУ "Архангельская СОШ", МБОУ "Пожвинская СОШ № 1" | обеспечения современного качества образовательных результатов | Муниципальная программа «Развитие образования Юсьвинского муниципального округа Пермского края»  Бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края | 2026 | | Управление образования,  отдел территориального развития администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края | | | | Мероприятие предусмотрено на плановый период |
| **Цель 1.1.: стабилизация численности населения**  **Цель. Развитие физической культуры и массового спорта на территории Юсьвинского муниципального округа Пермского края.** | | | | | | | | | | | |
| **1.1.2.1.1.1.Повышение доступности спортивной инфраструктуры**  **Задача. Развитие и укрепление материально-технической базы объектов спорта**  **Задача. Повышение мотивации и привлечения всех категорий населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни.** | | | | | | | | | | | |
| 18 | Спортивные площадки | Проектирование и устройство спортивных площадок и оснащение объектов спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физической культурой и спортом (устройство спортивной площадки в п.Майкор, п.Пожва, с.Архангельское, с.Купрос)  в том числе: | Увеличение доли населения занимающегося физической культурой и спортом, снижение преступности среди подростков | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Юсьвинском муниципальном округе Пермского края»  Бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края  Бюджет Пермского края внебюджетные источники | 2018-2021 | | Отдел культуры, молодежной политики и спорта, отдел территориального развития администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края  МКУ ЮМО ПК «Управление дорожного хозяйства и капитального строительства» | | | | Мероприятие исполнено |
| 18.1 | Спортивные площадки | Устройство открытой спортивной площадки МБОУ «Архангельская средняя общеобразовательная школа» в с. Архангельское | Увеличение доли населения занимающегося физической культурой и спортом, снижение преступности среди подростков | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Юсьвинском муниципальном округе Пермского края»  Бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края  Бюджет Пермского края внебюджетные источники | 2020 | | Отдел культуры, молодежной политики и спорта, отдел территориального развития администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края  МКУ ЮМО ПК «Управление дорожного хозяйства и капитального строительства» | | | | Мероприятие исполнено |
| 18.2 | Спортивные площадки | Устройство открытой спортивной площадки МБОУ «Купросская основная общеобразовательная школа» в с. Купрос | Увеличение доли населения занимающегося физической культурой и спортом, снижение преступности среди подростков | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Юсьвинском муниципальном округе Пермского края»  Бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края  Бюджет Пермского края внебюджетные источники | 2021 | | Отдел культуры, молодежной политики и спорта, отдел территориального развития администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края  МКУ ЮМО ПК «Управление дорожного хозяйства и капитального строительства» | | | | Мероприятие исполнено |
| 18.3 | Детская спортивно-игровая площадка | Устройство детской спортивно-игровой площадки с. Юсьва | Увеличение доли населения занимающегося физической культурой и спортом, снижение преступности среди подростков | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Юсьвинском муниципальном округе Пермского края»  Бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края  Бюджет Пермского края | 2021 | | Отдел культуры, молодежной политики и спорта, отдел территориального развития администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края  МКУ ЮМО ПК «Управление дорожного хозяйства и капитального строительства» | | | | Мероприятие исполнено |
| Устройство детской спортивно-игровой площадки с. Купрос | 2021 | |  |
| Устройство детской спортивно-игровой площадки п. Пожва | 2021-2022 | |  |
| 18.4 | Крытая спортивная площадка | Текущий ремонт спортивного зала (Устройство крытой спортивной площадки МБОУ "Майкорская СОШ" по адресу Юсьвинский район, п. Майкор, ул. Ленина,98 и оснащение объекта спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физической культурой и спортом) | Повышение доступности спортивной инфраструктуры | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Юсьвинском муниципальном округе Пермского края»  Бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края  Бюджет Пермского края | 2021 | | Отдел культуры, молодежной политики и спорта, отдел территориального развития администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края | | | | Мероприятие исполнено |
| .19 | Выполнение работ по ремонту помещений спортивного зала | Выполнение работ по ремонту помещений спортивного зала и вспомогательных помещений в здании МБОУ "Юсьвинская средняя общеобразовательная школа имени народной артистки РФ А.Г.КОТЕЛЬНИКОВОЙ" | Повышение доступности спортивной инфраструктуры | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Юсьвинском муниципальном округе Пермского края»  Бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края  Бюджет Пермского края | 2021 | | Отдел культуры, молодежной политики и спорта, отдел территориального развития администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края | | | | Мероприятие исполнено |
| 20 | Открытая спортивная площадка | Устройство открытой спортивной площадки МБОУ "Крохалевская СОШ" | Повышение доступности спортивной инфраструктуры | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Юсьвинском муниципальном округе Пермского края»  Бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края  Бюджет Пермского края | 2022 | | Отдел культуры, молодежной политики и спорта, отдел территориального развития администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края | | | | Муниципальный контракт 0856300003822000032 от 28.03.2022 ООО «Строй-Резерв» «Обустройство открытой спортивной площадки МБОУ «Крохалевская средняя общеобразовательная школа» |
| 21 | Открытая спортивная площадка | Устройство открытой спортивной площадки МБОУ "Пожвинская ООШ №2" в том числе открытой площадки для уличной субкультуры (экстремальные ролики, трюковые самокаты, ВМХ велосипеды, скейтборды) | Увеличение доли населения занимающегося физической культурой и спортом, снижение преступности среди подростков | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Юсьвинском муниципальном округе Пермского края»  Бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края  Бюджет Пермского края | 2025 | | Отдел культуры, молодежной политики и спорта, отдел территориального развития администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края | | | | МК [0356500001424005893](https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0356500001424005893)  от 17.09.2024г. ООО «Строй-Резерв» |
| 22 | Хоккейная площадка | Ремонт хоккейной площадки (замена хоккейных бортов, устройство модуля для переодевания, установка освещения, видеонаблюдения) / с.Юсьва, Юсьвинский район, Пермский край | Увеличение доли населения занимающегося физической культурой и спортом, снижение преступности среди подростков | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Юсьвинском муниципальном округе Пермского края»  Бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края  Бюджет Пермского края | 2023 | | Отдел культуры, молодежной политики и спорта, отдел территориального развития администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края  МКУ ЮМО ПК «Управление дорожного хозяйства и капитального строительства» | | | | Мероприятие исполнено |
| 23 | Реконструкция футбольного стадиона | Реконструкция футбольного стадиона в с.Юсьва с устройством беговой дорожки | Увеличение доли населения занимающегося физической культурой и спортом, снижение преступности среди подростков | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Юсьвинском муниципальном округе Пермского края»  Бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края  Бюджет Пермского края | 2025-2030 | | Отдел культуры, молодежной политики и спорта, отдел территориального развития администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края  МКУ ЮМО ПК «Управление дорожного хозяйства и капитального строительства» | | | | Мероприятие предусмотрено на плановый период |
| 24 | Капитальный ремонт здания | Капитальный ремонт здания МБОУ ДО "ДЮСШ "Спарт" в с. Юсьва | Увеличение доли населения занимающегося физической культурой и спортом, снижение преступности среди подростков | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Юсьвинском муниципальном округе Пермского края»  Бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края  Бюджет Пермского края | 2026-2027 | | Отдел культуры, молодежной политики и спорта, отдел территориального развития администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края  МКУ ЮМО ПК «Управление дорожного хозяйства и капитального строительства» | | | | Мероприятие предусмотрено на плановый период |
| **Цель. Создание условий для развития культуры, молодежной и информационной политики** | | | | | | | | | | |  |
| **1.1.3.3.2.Формирование широкого событийного ряда, направленного на вовлечение в культурные процессы и творческую самореализацию жителей округа**  **Задача «Приведение в нормативное состояние учреждений культуры и учреждений образования в сфере культуры»** | | | | | | | | | | |  |
| 25 | Сельский клуб | Выполнение работ по текущему ремонту здания Чинагортского сельского клуба | Формирование широкого событийного ряда, направленного на вовлечение в культурные процессы и творческую самореализацию жителей округа | Муниципальная программа «Развитие культуры, искусства и молодежной политики Юсьвинского муниципального округа Пермского края»  Бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края  Бюджет Пермского края | 2021 | | Отдел культуры, молодежной политики и спорта, отдел территориального развития администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края | | | | Мероприятие исполнено |
| 26 | Сельский клуб | Проведение ремонтных работ МБУК "Центр национальной культуры "Ассяма горт" в здании Чинагортского сельского клуба | Формирование широкого событийного ряда, направленного на вовлечение в культурные процессы и творческую самореализацию жителей округа | Муниципальная программа «Развитие культуры, искусства и молодежной политики Юсьвинского муниципального округа Пермского края»  Бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края  Бюджет Пермского края | 2021 | | Отдел культуры, молодежной политики и спорта, отдел территориального развития администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края | | | | Мероприятие исполнено |
| 27 | Приобретение одежды сцены, замена электроосвещения | Приобретение одежды сцены, замена электроосвещения для МБУК «ЦНК «Ассяма горт» /с.Архангельское , Юсьвинский район, Пермский край | Приведение в нормативное состояние учреждений культуры и учреждений образования в сфере культуры | Муниципальная программа «Развитие культуры, искусства и молодежной политики Юсьвинского муниципального округа Пермского края»  Бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края  Бюджет Пермского края | 2022 | | Отдел культуры, молодежной политики и спорта, отдел территориального развития администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края | | | | Мероприятие исполнено |
| 28 | Текущий ремонт зрительного зала, входной группы | Текущий ремонт зрительного зала, входной группы МБУК «ЦНК «Ассяма горт» /с.Архангельское , Юсьвинский район, Пермский край | Приведение в нормативное состояние учреждений культуры и учреждений образования в сфере культуры | Муниципальная программа «Развитие культуры, искусства и молодежной политики Юсьвинского муниципального округа Пермского края»  Бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края  Бюджет Пермского края | 2022 | | Отдел культуры, молодежной политики и спорта, отдел территориального развития администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края | | | | Мероприятие исполнено |
| 29 | Текущий ремонт, открытие социального кинозала | Текущий ремонт, открытие социального кинозала в Пожвинском ДК\_ОКН/ п.Пожва , Юсьвинский район, Пермский край | Приведение в нормативное состояние учреждений культуры и учреждений образования в сфере культуры | Муниципальная программа «Развитие культуры, искусства и молодежной политики Юсьвинского муниципального округа Пермского края»  Бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края  Бюджет Пермского края | 2022 | | Отдел культуры, молодежной политики и спорта, отдел территориального развития администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края | | | | Гражданско-правовой договор №0856300003822000040 от 12.04.2022Текущий ремонт помещений в здании МБУ КДПЦ по адресу: 619185, Пермский край, Юсьвинский район, п.Пожва, ул., Советская, 8 ИП «Федосеев В.А.» |
| 30 | Текущий ремонт библиотек | Текущий ремонт библиотек в Юсьвинской ЦБ и ДБ (с.Юсьва, 2022 г.) | Приведение в нормативное состояние учреждений культуры и учреждений образования в сфере культуры | Муниципальная программа «Развитие культуры, искусства и молодежной политики Юсьвинского муниципального округа Пермского края»  Бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края  Бюджет Пермского края | 2022 | | Отдел культуры, молодежной политики и спорта, отдел территориального развития администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края | | | | Мероприятие исполнено |
| 31 | Приобретение автоклуба | Приобретение автоклуба для МБУК «ЦНК «Ассяма горт» (с. Архангельское, 2022 г.) | Приведение в нормативное состояние учреждений культуры и учреждений образования в сфере культуры | Муниципальная программа «Развитие культуры, искусства и молодежной политики Юсьвинского муниципального округа Пермского края»  Бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края  Бюджет Пермского края | 2022 | | Отдел культуры, молодежной политики и спорта, отдел территориального развития администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края | | | | Гражданско-правовой договор № 0856300003822000122 от 06.09.2022г.Приобретение передвижного, многофункционального культурного центра (автоклуба) для обслуживания сельского населения ООО «Профавто» |
| 32 | Приобретение театральных кресел, звукового оборудования | Приобретение театральных кресел, звукового оборудования в Майкорский ДК, /п.Майкор , Юсьвинский район, Пермский край | Приведение в нормативное состояние учреждений культуры и учреждений образования в сфере культуры | Муниципальная программа «Развитие культуры, искусства и молодежной политики Юсьвинского муниципального округа Пермского края»  Бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края  Бюджет Пермского края | 2022 | | Отдел культуры, молодежной политики и спорта, отдел территориального развития администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края | | | | Гражданско-правовой договор № 0856300003822000047 от 04.05.2022г. ООО «АрсеналСтрой» «Поставка театральных кресел» |
| 33 | Открытие виртуального концертного зала | Открытие виртуального концертного зала в МБУ ДО "ДШИ с.Юсьва", с.Юсьва, Юсьвинский район, Пермский край | Приведение в нормативное состояние учреждений культуры и учреждений образования в сфере культуры | Муниципальная программа «Развитие культуры, искусства и молодежной политики Юсьвинского муниципального округа Пермского края»  Бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края  Бюджет Пермского края | 2022 | | Отдел культуры, молодежной политики и спорта, отдел территориального развития администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края | | | | Мероприятие исполнено |
| 34 | Открытие модельных библиотек | Открытие модельных библиотек в Юсьвинской ЦБ и ДБ , в т.ч. Обустройство помещений для молодежных пространств "Юниор"(с.Юсьва, 2023 г.) | Приведение в нормативное состояние учреждений культуры и учреждений образования в сфере культуры | Муниципальная программа «Развитие культуры, искусства и молодежной политики Юсьвинского муниципального округа Пермского края»  Бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края  Бюджет Пермского края | 2024 | | Отдел культуры, молодежной политики и спорта, отдел территориального развития администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края | | | | Мероприятие исполнено |
| 35 | Строительство Доеговского сельского дома культуры | Строительство Доеговского сельского дома культуры на 50 мест/ с. Доег/с. Доег, Юсьвинский район, Пермский край | Приведение в нормативное состояние учреждений культуры и учреждений образования в сфере культуры | Муниципальная программа «Развитие культуры, искусства и молодежной политики Юсьвинского муниципального округа Пермского края»  Бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края  Бюджет Пермского края | 2025-2030 | | Отдел культуры, молодежной политики и спорта, отдел территориального развития администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края  МКУ ЮМО ПК «Управление дорожного хозяйства и капитального строительства» | | | | Мероприятие предусмотрено на плановый период |
| 36 | Оснащение световым и звуковым оборудованием | Оснащение световым и звуковым оборудованием сцены, зрительного зала Архангельского СДК/с.Архангельское, Юсьвинский район, Пермский край | Приведение в нормативное состояние учреждений культуры и учреждений образования в сфере культуры | Муниципальная программа «Развитие культуры, искусства и молодежной политики Юсьвинского муниципального округа Пермского края»  Бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края  Бюджет Пермского края | 2023 | | Отдел культуры, молодежной политики и спорта, отдел территориального развития администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края | | | | Мероприятие исполнено |
| 37 | Текущий ремонт | Текущий ремонт Камского дома культуры, электромонтажные работы / п.Кама, Юсьвинский район, Пермский край | Приведение в нормативное состояние учреждений культуры и учреждений образования в сфере культуры | Муниципальная программа «Развитие культуры, искусства и молодежной политики Юсьвинского муниципального округа Пермского края»  Бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края  Бюджет Пермского края | 2023 | | Отдел культуры, молодежной политики и спорта, отдел территориального развития администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края | | | | Мероприятие исполнено |
| 38 | Приобретение театральных кресел | Приобретение театральных кресел в Пожвинский ДК / п. Пожва, Юсьвинский район, Пермский край | Приведение в нормативное состояние учреждений культуры и учреждений образования в сфере культуры | Муниципальная программа «Развитие культуры, искусства и молодежной политики Юсьвинского муниципального округа Пермского края»  Бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края  Бюджет Пермского края | 2023 | | Отдел культуры, молодежной политики и спорта, отдел территориального развития администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края | | | | Мероприятие исполнено |
| 39 | Ремонт открытой сценической площадки | Ремонт открытой сценической площадки МБУК "Юсьвинский КДЦ" / с. Юсьва, Юсьвинский район, Пермский край | Приведение в нормативное состояние учреждений культуры и учреждений образования в сфере культуры | Муниципальная программа «Развитие культуры, искусства и молодежной политики Юсьвинского муниципального округа Пермского края»  Бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края  Бюджет Пермского края | 2024 | | Отдел культуры, молодежной политики и спорта, отдел территориального развития администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края | | | | МК № 0356500001424001303 от 08.04.24г. ИП Боталов Н.Н. |
| 40 | Строительство Купросского сельского дома культуры | Строительство Купросского сельского дома культуры на 50 мест / с. Купрос, Юсьвинский район, Пермский край | Приведение в нормативное состояние учреждений культуры и учреждений образования в сфере культуры | Муниципальная программа «Развитие культуры, искусства и молодежной политики Юсьвинского муниципального округа Пермского края»  Бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края  Бюджет Пермского края | 2024-2025 | | Отдел культуры, молодежной политики и спорта, отдел территориального развития администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края  МКУ ЮМО ПК «Управление дорожного хозяйства и капитального строительства» | | | | МК 0356500001424001629 12.04.25 ИП Козин О.А. |
| 41 | Реставрационные работы | Реставрационные работы на ОКН "Пожевской завод. Цеха доменные" / п.Пожва, Юсьвинский район, Пермский край | Приведение в нормативное состояние учреждений культуры и учреждений образования в сфере культуры | Муниципальная программа «Развитие культуры, искусства и молодежной политики Юсьвинского муниципального округа Пермского края»  Бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края  Бюджет Пермского края | 2025-2030 | | Отдел культуры, молодежной политики и спорта, отдел территориального развития администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края  МКУ ЮМО ПК «Управление дорожного хозяйства и капитального строительства» | | | | Мероприятие на плановый период |
| 42 | Капитальный ремонт (реконструкция) Крохалевского СДК | Капитальный ремонт (реконструкция) Крохалевского СДК / с.Крохалево, Юсьвинский район, Пермский край | Приведение в нормативное состояние учреждений культуры и учреждений образования в сфере культуры | Муниципальная программа «Развитие культуры, искусства и молодежной политики Юсьвинского муниципального округа Пермского края»  Бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края  Бюджет Пермского края | 2026-2030 | | Отдел культуры, молодежной политики и спорта, отдел территориального развития администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края  МКУ ЮМО ПК «Управление дорожного хозяйства и капитального строительства» | | | | Мероприятие на плановый период |
| 43 | Строительство нового здания для МБУ ДО ДШИ | Строительство нового здания для МБУ ДО ДШИ в с. Юсьва на 150 мест / с.Юсьва, Юсьвинский район, Пермский край | Приведение в нормативное состояние учреждений культуры и учреждений образования в сфере культуры | Муниципальная программа «Развитие культуры, искусства и молодежной политики Юсьвинского муниципального округа Пермского края»  Бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края  Бюджет Пермского края | 2026-2030 | | Отдел культуры, молодежной политики и спорта, отдел территориального развития администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края  МКУ ЮМО ПК «Управление дорожного хозяйства и капитального строительства» | | | | Мероприятие на плановый период |
| 44 | Мероприятия событийного туризма | Мероприятия событийного туризма в рамках краевого конкурса "59 фестивалей 59 региона" / с.Архангельское, п.Пожва, Юсьвинский район, Пермский край | Формирование широкого событийного ряда, направленного на вовлечение в культурные процессы и творческую самореализацию жителей округа | Муниципальная программа «Развитие культуры, искусства и молодежной политики Юсьвинского муниципального округа Пермского края»  Бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края  Бюджет Пермского края | 2022 | | Отдел культуры, молодежной политики и спорта, отдел территориального развития администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края | | | | Мероприятие исполнено |
| 45 | Мероприятия событийного туризма | Мероприятия событийного туризма в рамках краевого конкурса "Возрождение исторической памяти" | Формирование широкого событийного ряда, направленного на вовлечение в культурные процессы и творческую самореализацию жителей округа | Муниципальная программа «Развитие культуры, искусства и молодежной политики Юсьвинского муниципального округа Пермского края»  Бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края  Бюджет Пермского края | 2022 | | Отдел культуры, молодежной политики и спорта, отдел территориального развития администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края | | | | Мероприятие исполнено |
| 46 | Размещение модульных гостевых домов | Размещение модульных гостевых домов в этностиле в с.Архангельское/ с.Архангельское, Юсьвинский район, Пермский край | Формирование широкого событийного ряда, направленного на вовлечение в культурные процессы и творческую самореализацию жителей округа | Муниципальная программа «Развитие культуры, искусства и молодежной политики Юсьвинского муниципального округа Пермского края»  Бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края  Бюджет Пермского края | 2025-2030 | | Отдел культуры, молодежной политики и спорта, отдел территориального развития администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края | | | | Мероприятие на плановый период |
| 47 | Мероприятия событийного туризма | Масштабирование мероприятий событийного туризма в рамках краевого конкурса "59 фестивалей 59 региона" | Формирование широкого событийного ряда, направленного на вовлечение в культурные процессы и творческую самореализацию жителей округа | Муниципальная программа «Развитие культуры, искусства и молодежной политики Юсьвинского муниципального округа Пермского края»  Бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края  Бюджет Пермского края | 2023-2030 | | Отдел культуры, молодежной политики и спорта | | | | Мероприятие выполняется ежегодно |
| **1.1.3.5.:Повышение доступности и качества медицинской помощи** | | | | | | | | | | |  |
| 48 | ФАП | Реализация мероприятия, направленного на обеспечение ввода в эксплуатацию модульного здания ФАП в с.Купрос | Обеспечение ввода в эксплуатацию модульного здания ФАП | Бюджет Пермского края | 2020-2021 | | Отдел территориального развития администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края | | | | Мероприятие исполнено |
| 49 | ФАП | Приобретение и монтаж модульных конструкций ФАП в п.Тукачево/ п.Тукачево, Юсьвинский район, Пермский край | Обеспечение ввода в эксплуатацию модульного здания ФАП | Бюджет Пермского края | 2022 | | Отдел территориального развития администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края | | | | Мероприятие исполнено |
| 50 | ФАП | Приобретение и монтаж модульных конструкций ФАП в с. Доег/ с. Доег, Юсьвинский район, Пермский край | Обеспечение ввода в эксплуатацию модульного здания ФАП | Бюджет Пермского края | 2022 | | Отдел территориального развития администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края | | | | Мероприятие исполнено |
| 51 | ФАП | Приобретение и монтаж модульных конструкций ФАП в с.Крохалево, / с.Крохалево, Юсьвинский район, Пермский край | Обеспечение ввода в эксплуатацию модульного здания ФАП | Бюджет Пермского края | 2023 | | Отдел территориального развития администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края | | | | Мероприятие исполнено |
| 52 | ФАП | Приобретение и монтаж модульных конструкций ФАП в д.Мосино /д.Мосино, Юсьвинский район, Пермский край | Обеспечение ввода в эксплуатацию модульного здания ФАП | Бюджет Пермского края | 2024 | | Отдел территориального развития администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края | | | | Мероприятие исполнено |
| 53 | ФАП | Приобретение и монтаж модульных конструкций ФАП в с.Аксеново / с.Аксеново, Юсьвинский район, Пермский край | Обеспечение ввода в эксплуатацию модульного здания ФАП | Бюджет Пермского края | 2023 | | Отдел территориального развития администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края | | | | Мероприятие исполнено |
| 54 | ФАП | Приобретение и монтаж модульных конструкций ФАП в д.Трифаново / д.Трифаново, Юсьвинский район, Пермский край | Обеспечение ввода в эксплуатацию модульного здания ФАП | Бюджет Пермского края | 2023 | | Отдел территориального развития администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края | | | | Мероприятие исполнено |
| 55 | ФАП | Приобретение и монтаж модульных конструкций ФАП в д.Харино / д.Харино, Юсьвинский район, Пермский край | Обеспечение ввода в эксплуатацию модульного здания ФАП | Бюджет Пермского края | 2023 | | Отдел территориального развития администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края | | | | Мероприятие исполнено |
| 56 | ФАП | Приобретение и монтаж модульных конструкций ФАП в д.Ситково / д.Ситково, Юсьвинский район, Пермский край | Обеспечение ввода в эксплуатацию модульного здания ФАП | Бюджет Пермского края | 2023 | | Отдел территориального развития администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края | | | | Мероприятие исполнено |
| 57 | ФАП | Приобретение и монтаж модульных конструкций взамен существующего в п.Кама / п.Кама, Юсьвинский район, Пермский край | Обеспечение ввода в эксплуатацию модульного здания ФАП | Бюджет Пермского края | 2023 | | Отдел территориального развития администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края | | | | Мероприятие исполнено |
| 58 | ФАП | Приобретение и монтаж модульных конструкций взамен существующего в с.Тимино / с.Тимино, Юсьвинский район, Пермский край | Обеспечение ввода в эксплуатацию модульного здания ФАП | Бюджет Пермского края | 2024 | | Отдел территориального развития администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края | | | | Мероприятие исполнено |
| 59 | Медицинское оборудование | Приобретение медицинского оборудования (Холтер-2 ед, Аппарат наркозно-дыхательный, Аппарат экспресс определения кардиомаркеров, Аппарат электрохирургический высокочастотный 2 ед, Кольпоскоп 2 ед, Эндоскоп, Эндоскопическая консоль, Автоматический дефибриллятор 8 ед, ЭКГ-8 ед) | Снижение рисков смертности | Бюджет Пермского края | 2022-2023 | | Учреждения здравоохранения | | | | Мероприятие исполнено |
| **Направление 4 «Обеспечение общественной безопасности»** | | | | | | | | | | |  |
| **Цель 4.2.Снижение смертности в результате ЧС, пожаров и происшествий** | | | | | | | | | | |  |
| 60 | Объекты коммунальной инфраструктуры | Обустройство пожарных водоемов, пожарных гидрантов в населенных пунктах муниципального округа | Снижение рисков возникновения аварий | Муниципальная программа «[Защита населения и территории Юсьвинского муниципального округа Пермского края от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»](http://uswa.ru/lib/exe/fetch.php?media=%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F:2021:10:525-13.doc)  Бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края | 2020-2022 | | Отдел по гражданской защите администрации Юсьвинского муниципального округа  Пермского края  МКУ ЮМО ПК «Единая диспетчерская служба» | | | | Мероприятие исполнено |
| 61 | Строительство пожарных водоемов | Строительство 3 пожарных водоемов для обеспечения пожарной безопасности в 3 населенных пунктах Юсьвинского МО ПК (с.Юсьва, с.Архангельское, п.Кама) | Обеспечение пожарной безопасности в 3 населенных пунктах | Муниципальная программа «[Защита населения и территории Юсьвинского муниципального округа Пермского края от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»](http://uswa.ru/lib/exe/fetch.php?media=%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F:2021:10:525-13.doc)  Бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края | 2022 | | Отдел по гражданской защите администрации Юсьвинского муниципального округа  Пермского края  МКУ ЮМО ПК «Единая диспетчерская служба» | | | | Муниципальный контракт 0856300003822000141 от 30.09.2022 Выполнение работ по обустройству пожарного водоёма в с. Мелюхино Цена контракта- 553303,33 руб.  Подрядчик- ИП Власов О.М.  Муниципальный контракт 085630000382200088 от 24.06.2022 Обустройство пожарных водоёмов на территории Юсьвинского муниципального округа Пермского края (с. Юсьва ул. Аптечная 31, с. Архангельское ул. Садовая 6, п. Кама ул. Железнодорожная  Цена контракта- 1601900,00  Подрядчик- ИП Власов М.С.  **Муниципальный контракт 0856300003821000115 от 22.08.2022 Реконструкция пожарных пирсов на территории Юсьвинского муниципального округа Пермского края (д. Баранчиново, д. Почашер)** |
| 62 | Приобретение специализированной техники | Приобретение специализированной техники АЦ 2,0-40 ГАЗ 33086 для оснащения АСФ Юсьвинского МО ПК / Юсьвинский район, Пермский край | Оснащение АСФ | Муниципальная программа «[Защита населения и территории Юсьвинского муниципального округа Пермского края от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»](http://uswa.ru/lib/exe/fetch.php?media=%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F:2021:10:525-13.doc)  Бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края | 2030 | | Отдел по гражданской защите администрации Юсьвинского муниципального округа  Пермского края  МКУ ЮМО ПК «Единая диспетчерская служба» | | | | Мероприятие на плановый период |
| 63 | Разработка проектно-сметной документации | Разработка проектно-сметной документации по созданию муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения в 6 населенных пунктах Юсьвинского МО ПК (с.Мелюхино, с.Антипино, с.Крохалево, с.Доег, п.Тукачево, с.Они) | Создание муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения в 6 населенных пунктах | Муниципальная программа «[Защита населения и территории Юсьвинского муниципального округа Пермского края от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»](http://uswa.ru/lib/exe/fetch.php?media=%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F:2021:10:525-13.doc)  Бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края | 2023 | | Отдел по гражданской защите администрации Юсьвинского муниципального округа  Пермского края  МКУ ЮМО ПК «Единая диспетчерская служба» | | | | Мероприятие исполнено |
| 64 | Оборудование площадок и подъездов к ним возле естественных пожарных водоемов | Оборудование 10 площадок 12х12 м и подъездов к ним возле естественных пожарных водоемов для создания условий забора воды в целях пожаротушения в 10 населенных пунктах (п.Пожва, п.Майкор, п.Кама, с.Они, с.Юсьва, д.Баранчиново, п.Тукачево, с.Мелюхино, с.Антипино, д.Сивашер) | Создание условий забора воды в целях пожаротушения в 10 населенных пунктах | Муниципальная программа «[Защита населения и территории Юсьвинского муниципального округа Пермского края от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»](http://uswa.ru/lib/exe/fetch.php?media=%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F:2021:10:525-13.doc)  Бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края | 2024-2025 | | Отдел по гражданской защите администрации Юсьвинского муниципального округа  Пермского края  МКУ ЮМО ПК «Единая диспетчерская служба» | | | | Мероприятие на плановый период |
| 65 | Приобретение оборудования | Приобретение оборудования и создание муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения в 6 населенных пунктах Юсьвинского МО ПК(с.Мелюхино, с.Антипино, с.Крохалево, с.Доег, п.Тукачево, с.Они) | создание муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения в 6 населенных пунктах | Муниципальная программа «[Защита населения и территории Юсьвинского муниципального округа Пермского края от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»](http://uswa.ru/lib/exe/fetch.php?media=%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F:2021:10:525-13.doc)  Бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края | 2024-2025 | | Отдел по гражданской защите администрации Юсьвинского муниципального округа  Пермского края  МКУ ЮМО ПК «Единая диспетчерская служба» | | | | Мероприятие на плановый период |
| 66 | Оборудование площадок и подъездов к ним возле естественных пожарных водоемов | Оборудование 12 площадок 12х12 м и подъездов к ним возле естественных пожарных водоемов для создания условий забора воды в целях пожаротушения в 12 населенных пунктах (д.Зуево, д.Харино, с.Тимино, д.Логиново, д.Дубленово, д.Кузьмино, д.Урманово, д.Трифаново, д.Подволошино, с.Купрос, с.Архангельское, д.Чинагорт). | Создание условий забора воды в целях пожаротушения в 12 населенных пунктах | Муниципальная программа «[Защита населения и территории Юсьвинского муниципального округа Пермского края от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»](http://uswa.ru/lib/exe/fetch.php?media=%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F:2021:10:525-13.doc)  Бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края | 2026-2030 | | Отдел по гражданской защите администрации Юсьвинского муниципального округа  Пермского края  МКУ ЮМО ПК «Единая диспетчерская служба» | | | | Мероприятие на плановый период |
| **Направление 2.Экономическая политика** | | | | | | | | | | |  |
| **Цель 2.1.: увеличение налогооблагаемой прибыли предприятий** | | | | | | | | | | |  |
| **2.1.1.1.Поддержка агропромышленного комплекса** | | | | | | | | | | |  |
| 67 | Строительство (реконструкция) животноводческих комплексов, объектов сельскохозяйственного назначения | Модернизация с элементами реконструкции здания коровника № 3 на 210 голов в СПК «Колхоз Заря будущего», с. Юсьва | Замена оборудования, переход на новую технологию содержания животных. | 1))Государственная [программа](consultantplus://offline/ref=ABF0007E933D98D670024900F5422743DE21C46B02ACE8D59C71198F265EC9DDFD2D2DCB7649B443E4M8I) развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия  Бюджет РФ  Бюджет Пермского края  внебюджетные источники | 2021-2022 | | Отдел сельского хозяйства администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края  СПК «Колхоз Заря будущего» | | | | Мероприятие исполнено |
| 68 | Строительство (реконструкция) животноводческих комплексов, объектов сельскохозяйственного назначения | Строительство молочного комплекса на 400 голов в с.Юсьва СПК «Колхоз Заря будущего» | Переход на новую технологию содержания животных, увеличение планового поголовья скота в хозяйстве. | 1)Государственная [программа](consultantplus://offline/ref=ABF0007E933D98D670024900F5422743DE21C46B02ACE8D59C71198F265EC9DDFD2D2DCB7649B443E4M8I) развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия  Бюджет РФ  Бюджет Пермского края  внебюджетные источники | 2021-2022 | | Отдел сельского хозяйства администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края  СПК «Колхоз Заря будущего» | | | | Мероприятие исполнено |
| 69 | Строительство (реконструкция) животноводческих комплексов, объектов сельскохозяйственного назначения | Строительство коровника на 200 голов беспривязного содержания СПК «Колхоз Заря будущего» | Переход на новую технологию содержания животных, увеличение планового поголовья скота в хозяйстве. | 1)Государственная [программа](consultantplus://offline/ref=ABF0007E933D98D670024900F5422743DE21C46B02ACE8D59C71198F265EC9DDFD2D2DCB7649B443E4M8I) развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия  Бюджет РФ  Бюджет Пермского края  внебюджетные источники | 2023-2025 | | Отдел сельского хозяйства администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края  СПК «Колхоз Заря будущего» | | | | Мероприятие исполнено |
| 70 | Строительство (реконструкция) животноводческих комплексов, объектов сельскохозяйственного назначения | Строительство Коровника на 200 голов в п.Майкор, Юсьвинский р-н, Пермский край ООО «Майкорское» | Расширение производства на уже существующей площадке. | 1)Государственная [программа](consultantplus://offline/ref=ABF0007E933D98D670024900F5422743DE21C46B02ACE8D59C71198F265EC9DDFD2D2DCB7649B443E4M8I) развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия  Бюджет РФ  Бюджет Пермского края  внебюджетные источники | 2021-2022 | | Отдел сельского хозяйства администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края  ООО «Майкорское» | | | | Объект завершен 25.11.2022 |
| 71 | Строительство (реконструкция) животноводческих комплексов, объектов сельскохозяйственного назначения | Строительство коровника в с. Архангельское на 656 голов, СПК "Колхоз Совет" | Переход на новую технологию содержания животных, увеличение планового поголовья скота в хозяйстве. | 1)Государственная [программа](consultantplus://offline/ref=ABF0007E933D98D670024900F5422743DE21C46B02ACE8D59C71198F265EC9DDFD2D2DCB7649B443E4M8I) развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия  Бюджет РФ  Бюджет Пермского края  внебюджетные источники | 2025-2026 | | Отдел сельского хозяйства администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края  СПК "Колхоз Совет" | | | | Мероприятие предусмотрено на плановый период |
| 72 | Строительство (реконструкция) животноводческих комплексов, объектов сельскохозяйственного назначения | Строительство телятника №5 на 240 голов в д.Секово СПК «колхоз «Совет» | Снижение затрат, увеличение молодняка до 240 голов, повышение продуктивности | 1) Государственная программа "Государственная поддержка агропромышленного комплекса Пермского края"  Бюджет РФ  Бюджет Пермского края  внебюджетные источники | 2021 | | Отдел сельского хозяйства администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края  СПК "Колхоз Совет" | | | | Мероприятие предусмотрено на 2019-2026 год |
| 73 | Строительство (реконструкция) животноводческих комплексов, объектов сельскохозяйственного назначения | Строительство коровника №2 на 200 голов в д.Секово СПК «колхоз «Совет» | Снижение затрат, увеличение молодняка до 200 голов, повышение продуктивности | 1) Государственная программа "Государственная поддержка агропромышленного комплекса Пермского края"  Бюджет РФ  Бюджет Пермского края  внебюджетные источники | 2021 | | Отдел сельского хозяйства администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края  СПК "Колхоз Совет" | | | | В 2021 году построен коровник в д. Секово на 200 голов.  Переход на новую технологию содержания животных, увеличение поголовья скота. Завершен. |
| 74 | Строительство (реконструкция) животноводческих комплексов, объектов сельскохозяйственного назначения | Строительство коровника №1 на 200 гол. привязного содержания в с.Архангельское СПК «колхоз «Совет» | Снижение затрат, увеличение поголовья до 200 голов, повышение продуктивности | 1) Государственная программа "Государственная поддержка агропромышленного комплекса Пермского края"  Бюджет РФ  Бюджет Пермского края  внебюджетные источники | 2021-2022 | | Отдел сельского хозяйства администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края  СПК "Колхоз Совет" | | | | В 2021 году построен коровник в с. Архангельское на 200 голов. Привязное содержание скота. Объект построен с привлечением кредитных средств ПАО «Сбербанк».  Переход на новую технологию содержания животных, увеличение поголовья скота. |
| 75 | Строительство (реконструкция) животноводческих комплексов, объектов сельскохозяйственного назначения | Строительство склада для подработки хранения зерна мощностью 5000 тонн в д.Чинагорт СПК «колхоз «Совет» | Снижение затрат, увеличение производительности труда | 1) Государственная программа "Государственная поддержка агропромышленного комплекса Пермского края"  Бюджет РФ  Бюджет Пермского края  внебюджетные источники | 2020-2021 | | Отдел сельского хозяйства администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края  СПК "Колхоз Совет" | | | | В 2021 году построен коровник в с. Архангельское на 200 голов. Привязное содержание скота. Объект построен с привлечением кредитных средств ПАО «Сбербанк».  Переход на новую технологию содержания животных, увеличение поголовья скота. |
| 76 | Строительство (реконструкция) животноводческих комплексов, объектов сельскохозяйственного назначения | Строительство коровника №2 на 200 гол. привязного содержания в с.Архангельское СПК «колхоз «Совет» | Снижение затрат, увеличение поголовья до 200 голов, повышение продуктивности | 1) Государственная программа "Государственная поддержка агропромышленного комплекса Пермского края"  Бюджет РФ  Бюджет Пермского края  внебюджетные источники | 2023-2024 | | Отдел сельского хозяйства администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края  СПК "Колхоз Совет" | | | | Мероприятие исполнено |
| 77 | Строительство (реконструкция) животноводческих комплексов, объектов сельскохозяйственного назначения | Строительство коровника №3 на 200 голов в с.Архангельское, СПК «колхоз «Совет» | Снижение затрат, увеличение поголовья до 200 голов, повышение продуктивности | 1) Государственная программа "Государственная поддержка агропромышленного комплекса Пермского края"  Бюджет РФ  Бюджет Пермского края  внебюджетные источники | 2025-2026 | | Отдел сельского хозяйства администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края  СПК "Колхоз Совет" | | | | Мероприятие на плановый период |
| 78 | Строительство (реконструкция) животноводческих комплексов, объектов сельскохозяйственного назначения | Строительство склада для подработки и хранения зерна в д.Чинагорт СПК «колхоз «Совет» | Снижение затрат, увеличение производительности труда | 1) Государственная программа "Государственная поддержка агропромышленного комплекса Пермского края"  Бюджет РФ  Бюджет Пермского края  внебюджетные источники | 2023-2024 | | Отдел сельского хозяйства администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края  СПК "Колхоз Совет" | | | | Мероприятие исполнено |
| 79 | Строительство (реконструкция) животноводческих комплексов, объектов сельскохозяйственного назначения | Модернизация зерносушильного комплекса в с. Крохалёво ООО "Колхоз имени Дзержинского" | Снижение затрат, увеличение производительности труда | 1) Государственная программа "Государственная поддержка агропромышленного комплекса Пермского края"  Бюджет РФ  Бюджет Пермского края  внебюджетные источники | 2021-2022 | | Отдел сельского хозяйства администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края  ООО « Колхоз им.Дзержинского» | | | | Создание условий для сушки зерновых культур, разрешение на ввод 29.11.2021.  Проект реализован для увеличения посевных площадей зерновых, Установка напольной сушилки карусельного типа, производительностью до 10 тонн в час. |
| 80 | Строительство (реконструкция) животноводческих комплексов, объектов сельскохозяйственного назначения | Модернизация молочного комплекса на 200 голов коров и нетелей в с.Крохалево ООО "Колхоз имени Дзержинского" | Снижение затрат, увеличение поголовья до 200 голов, повышение продуктивности | 1) Государственная программа "Государственная поддержка агропромышленного комплекса Пермского края"  Бюджет РФ  Бюджет Пермского края  внебюджетные источники | 2022-2023 | | Отдел сельского хозяйства администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края  ООО « Колхоз им.Дзержинского» | | | | Мероприятие исполнено |
| 81 | Строительство (реконструкция) животноводческих комплексов, объектов сельскохозяйственного назначения | Строительство коровника беспривязного содержания на 200 голов с доильным залом в с.Доег, СПК "Дружба" | Снижение затрат, увеличение поголовья до 200 голов, повышение продуктивности | 1) Государственная программа "Государственная поддержка агропромышленного комплекса Пермского края"  Бюджет РФ  Бюджет Пермского края  внебюджетные источники | 2021-2022 | | Отдел сельского хозяйства администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края  СПК « Дружба» | | | | Мероприятие исполнено |
| 82 | Строительство (реконструкция) животноводческих комплексов, объектов сельскохозяйственного назначения | Строительство - Склад для хранения, подработки и переработки 1000 тонн зерна по адресу:400м на восток от с.Доег Юсьвинского муниципального округа ПК СПК "Дружба" | Снижение затрат, увеличение производительности труда | 1) Государственная программа "Государственная поддержка агропромышленного комплекса Пермского края"  Бюджет РФ  Бюджет Пермского края  внебюджетные источники | 2021-2022 | | Отдел сельского хозяйства администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края  СПК « Дружба» | | | | Мероприятие исполнено |
| 83 | Строительство (реконструкция) животноводческих комплексов, объектов сельскохозяйственного назначения | "Строительство зерносклада для подработки и хранения зерна в ООО «Родина" | Снижение затрат, увеличение производительности труда | 1) Государственная программа "Государственная поддержка агропромышленного комплекса Пермского края"  Бюджет РФ  Бюджет Пермского края  внебюджетные источники | 2023-2025 | | Отдел сельского хозяйства администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края  ООО « Родина» | | | | Мероприятие на плановый период |
| 84 | Строительство (реконструкция) животноводческих комплексов, объектов сельскохозяйственного назначения | строительство «Молочно-товарная ферма на 200 голов, 700 м на север от д.Кубенево Юсьвинского муниципального округа Пермского края» ООО «Родина» | Снижение затрат, увеличение поголовья до 200 голов, повышение продуктивности | 1) Государственная программа "Государственная поддержка агропромышленного комплекса Пермского края"  Бюджет РФ  Бюджет Пермского края  внебюджетные источники | 2021-2022 | | Отдел сельского хозяйства администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края  ООО « Родина» | | | | Объект завершен 01.02.2022 г. |
| 85 | Строительство (реконструкция) животноводческих комплексов, объектов сельскохозяйственного назначения | Строительство коровника беспривязного содержания на 200 голов с доильным залом в с.Доег, СПК "Дружба" | Снижение затрат, увеличение поголовья до 200 голов, повышение продуктивности | 1) Государственная программа "Государственная поддержка агропромышленного комплекса Пермского края"  Бюджет РФ  Бюджет Пермского края  внебюджетные источники | 2023-2024-2025 | | Отдел сельского хозяйства администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края  СПК « Дружба» | | | | Мероприятие исполнено |
| 86 | Строительство (реконструкция) животноводческих комплексов, объектов сельскохозяйственного назначения | Строительство зерносклада для хранения и подработки зерна в с.Доег, СПК «Дружба» | Снижение затрат, улучшение качества семян зерновых. | 1) Государственная программа "Государственная поддержка агропромышленного комплекса Пермского края"  Бюджет РФ  Бюджет Пермского края  внебюджетные источники | 2023-2024 | | Отдел сельского хозяйства администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края  СПК « Дружба» | | | | Мероприятие исполнено |
| **Цель 2.2.: Увеличение доходов населения** | | | | | | | | | | |  |
| **2.2.2.Стабилизация рабочих мест в экономике** | | | | | | | | | | |  |
| 87. | Открытие новых производств | Создание нового промышленного производства по изготовлению фанеры в Юсьвинском муниципальном округе Пермского края | Создание новых рабочих мест | Непрограммное мероприятие  Внебюджетные источники | 2020-2026 | | Комитет экономического развития, Отдел земельных ресурсов и градостроительной деятельности администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края | | | | В 2021 году в с.Юсьва ООО «Урал Сервис» введено новое производство по инвестиционному проекту «Создание нового современного промышленного производства по глубокой переработке древесины, направленного на изготовление лущёного шпона из круглого леса (берёзы) в Юсьвинском муниципальном округе Пермского края». Срок реализации проекта-2020-2023 годы.  В 2020 году подготовлен бизнес-план по созданию промышленного производства по изготовлению фанеры.  В 2021 году приобретено оборудование, производство запущено. |
| **Направление 3.Природопользование и инфраструктура** | | | | | | | | | | | |
| **Цель 3.1.Создание безопасного и комфортного жилья**  **Цель. Создание безопасных и благоприятных условий для проживания граждан на территории Юсьвинского муниципального округа Пермского края** | | | | | | | | | | | |
| 3.1.2.1. Переселение граждан из аварийного и ветхого жилья  **Задача Снос многоквартирных домов, признанных аварийными в соответствии с действующим законодательством** | | | | | | | | | | | |
| 88. | Объекты коммунальной инфраструктуры | Реализация мероприятий по ликвидации аварийного жилищного фонда на территории Юсьвинского муниципального округа Пермского края | Снижение рисков возникновения аварий | Муниципальная адресная программа «Переселение граждан и снос ветхих (аварийных) домов Юсьвинского муниципального округа Пермского края»  Бюджет РФ  Бюджет Пермского края  Бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края | | 2021-2026 | | | Отдел территориального развития администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края  МКУ ЮМО ПК «Управление дорожного хозяйства и капитального строительства» | | Мероприятие предусмотрено на плановый период |
| 89. | формирование специализированного жилищного фонда | Приобретение жилых помещений для формирования специализированного жилищного фонда для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и лиц из их числа | Улучшение условий жизни детей-сирот и лиц из их числа | Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий граждан проживающих в Юсьвинском муниципальном округе Пермского края »  Бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края | | 2021-2022-2024 | | | Комитет экономического развития администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края  Отдел муниципального имущества | | Мероприятие исполнено |
| 90. | Жилищный фонд | Снос многоквартирных домов, признанных аварийными в соответствии с действующим законодательством | Улучшение условий жизни граждан | Муниципальная адресная программа «Переселение граждан и снос ветхих (аварийных) домов Юсьвинского муниципального округа Пермского края»  Бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края | | 2021 | | | Отдел территориального развития администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края  МКУ ЮМО ПК «Управление дорожного хозяйства и капитального строительства» | | Мероприятие исполнено |
| 91 | Переселение жителей из отдаленных, малочисленных и труднодоступных населенных пунктов | Переселение жителей д.Жганево, д.Капилино | Улучшение условий жизни граждан | Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий граждан проживающих в Юсьвинском муниципальном округе Пермского края »  Бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края | | 2022, 2026 | | | Комитет экономического развития администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края | | Упразднение д.Жганево в 2025г. |
| 92 | Снос расселенных жилых домов и нежилых зданий (сооружений) | Снос расселенных жилых домов и нежилых зданий (сооружений), расположенных на территории Юсьвинского муниципального округа Пермского края / п.Майкор, с.Купрос, с.Юсьва Юсьвинский район, Пермский край | Улучшение условий жизни граждан | Муниципальная адресная программа «Переселение граждан и снос ветхих (аварийных) домов Юсьвинского муниципального округа Пермского края»  Бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края | | 2024 | | | Комитет экономического развития администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края  МКУ ЮМО ПК «Управление дорожного хозяйства и капитального строительства» | | МК 0356500001424000774 от 18.03.2024г. ООО УК «Звезда» |
| 93 | Расселение жилищного фонда | Расселение жилищного фонда на территории Пермского края, признанного аварийным после 1 января 2017 года, в рамках реализации региональной адресной программы по расселению аварийного жилищного фонда/ с.Юсьва, Юсьвинский район, Пермский край | Улучшение условий жизни граждан | Муниципальная адресная программа «Переселение граждан и снос ветхих (аварийных) домов Юсьвинского муниципального округа Пермского края»  Бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края | | 2025-2030 | | | Комитет экономического развития администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края  МКУ ЮМО ПК «Управление дорожного хозяйства и капитального строительства» | | Мероприятие предусмотрено на плановый период |
| **Цель. Комплексное развитие территории Юсьвинского муниципального округа Пермского края.** | | | | | | | | | | |  |
| **Задача. Обеспечение комплексного развития Юсьвинского муниципального округа Пермского края** | | | | | | | | | | |  |
| 94 | Строительство (приобретение) жилья граждан, проживающих на сельских территориях | Строительство (приобретение) жилья граждан, проживающих на сельских территориях в рамках программы "Комплексное развитие сельских территорий" | Улучшение условий жизни граждан, проживающих в сельской местности | Муниципальная программа «Территориальное развитие Юсьвинского муниципального округа Пермского края»  Бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края, бюджет РФ, бюджет Пермского края, внебюджетные источники финансирования | | 2026-2030 | | | Комитет экономического развития администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края | | Мероприятие предусмотрено на плановый период |
| **Цель 3.2.: Территориальное планирование** | | | | | | | | | | | |
| **3.2.Территориальное планирование** | | | | | | | | | | | |
| 95. | Генеральные планы и ПЗЗ | Совершенствование документов территориального планирования, документов градостроительного зонирования, утверждение проектов планировок территорий | Корректировка и актуализация проектов | Муниципальная программа «Территориальное развитие Юсьвинского муниципального округа Пермского края»  Бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края | | 2020-2021 | | | Отдел земельных ресурсов и градостроительной деятельности администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края | | 1311/2017 от 15.06.2017 Разработка проекта: "Генеральный план Юсьвинского муниципального округа Пермского края и "Правила землепользования и застройки Юсьвинского муниципального округа Пермского края"  Цена контракта- 1341921 руб.  Подрядчик- ООО «Террапроект»  Срок исполнения-2021  Муниципальный контракт «Разработка документации по планировке территории (Проект планировки и проект межевания) северо-западной части с.Юсьва»  Цена контракта- 218 325,00руб.  Подрядчик- ООО "Гео Граф"  МК 01-24/23 от 12.03.24 ООО «Террапроект» «Работы по разработке генерального плана» |
| **Цель 3.3.: Создание благоустроенных кварталов** | | | | | | | | | | |  |
| **3.3.2.Приведение в нормативное состояние парков, скверов и других общественных пространств** | | | | | | | | | | |  |
| 96. | Свалки ТКО | Комплекс мероприятий по закрытию и ликвидации свалок ТКО  в том числе: | Ликвидация свалок | Муниципальная программа «Территориальное развитие Юсьвинского муниципального округа Пермского края»  Бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края | | 2020-2022 | | | отдел территориального развития администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края  МБУ ЮМО ПК «Юсьвинское ЖКХ» | | Муниципальный контракт № 3598100797320000010 от 06.05.2020 по объекту «Выполнение работ по ликвидации Майкорской свалки твердых коммунальных отходов»  Цена контракта- 531056,36руб.  Подрядчик- ИП Власов М.С.  Муниципальный контракт № 3598100797320000020 от 19.05.2020 по объекту ««Выполнение работ по ликвидации (рекультивации) Архангельской свалки твердых коммунальных отходов»»  Цена контракта- 268176,68руб.  Подрядчик- ИП Власов М.С.  Муниципальный контракт № 3598100797320000021 от 19.05.2020 по объекту «Выполнение работ по ликвидации (рекультивации) Мелюхинской свалки твердых коммунальных отходов»»  Цена контракта- 317166,96руб.  Подрядчик- ИП Власов М.С.  **2021 год**  Муниципальный контракт по объекту 0856300003821000184 от 06.12.2021 «Ликвидация Петруневской свалки накопления твердых бытовых отходов»»  Цена контракта- 435 880,97руб.  Подрядчик- ИП Власов М.С.  Муниципальный контракт по объекту 0856300003821000179 06.12.2021 «Ликвидация Аксеновской свалки накопления твердых бытовых отходов»»  Цена контракта- 346 995,00руб.  Подрядчик- ИП Власов Л.А.  Ликвидация свалок накопления твердых коммунальных отходов  Цена контракта-497 498,62  Подрядчик-ИП ВЛАСОВ М. С.  **2022год**  Муниципальный контракт № 0856300003822000052 от 04.05.2022 по объекту «Выполнение работ по ликвидации свалки твердых коммунальных отходов д.Швычи»  Цена контракта- 199027,40.  Подрядчик- ИП Власов М.С.  Муниципальный контракт № 0856300003822000050 от 04.05.2022 по объекту ««Выполнение работ по ликвидации (рекультивации) свалки твердых коммунальных отходов д.Ключи»»  Цена контракта- 211407,12 руб.  Подрядчик- ИП Власов М.С.  Муниципальный контракт № 0856300003822000049 от 04.05.2022 по объекту «Выполнение работ по ликвидации (рекультивации) свалки твердых коммунальных отходов д. Урманово»  Цена контракта- 209839,68 руб.  Подрядчик- ИП Власов М.С.  Муниципальный контракт по объекту 0856300003822000053 от 04.05.2022 «Ликвидация свалки накопления твердых бытовых отходов с.Тимино»»  Цена контракта- 227850,00 руб.  Подрядчик- ИП Власов М.С.  Муниципальный контракт по объекту 0856300003822000051 от 04.05.2022 «Ликвидация свалки накопления твердых бытовых отходов с.Они»  Цена контракта- 269049,36 руб.  Подрядчик- ИП Власов Л.А.  Муниципальный контракт по объекту 0856300003822000055 от 04.05.2022 «Ликвидация свалки накопления твердых бытовых отходов с.Купрос»»  Цена контракта- 476650,56 руб.  Подрядчик- ИП Власов М.С. |
| 97 | Ликвидация несанкционированной свалки твердых коммунальных отходов | Ликвидация несанкционированной свалки твердых коммунальных отходов, расположенной в 1 км на запад от с. Они | Ликвидация несанкционированной свалки | Муниципальная программа «Территориальное развитие Юсьвинского муниципального округа Пермского края»  Бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края | | 2022 | | | отдел территориального развития администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края  МБУ ЮМО ПК «Юсьвинское ЖКХ» | |
| 98 | Ликвидация несанкционированной свалки твердых коммунальных отходов | Ликвидация несанкционированной свалки твердых коммунальных отходов, расположенной в 5 км на север от с. Купрос | Ликвидация 1 несанкционированной свалки | Муниципальная программа «Территориальное развитие Юсьвинского муниципального округа Пермского края»  Бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края | | 2022 | | | отдел территориального развития администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края  МБУ ЮМО ПК «Юсьвинское ЖКХ» | |
| 99 | Ликвидация несанкционированной свалки твердых коммунальных отходов | Ликвидация несанкционированной свалки твердых коммунальных отходов, расположенной в 1 км на запад от д. Урманово | Ликвидация 1 несанкционированной свалки | Муниципальная программа «Территориальное развитие Юсьвинского муниципального округа Пермского края»  Бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края | | 2022 | | | отдел территориального развития администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края  МБУ ЮМО ПК «Юсьвинское ЖКХ» | |
| 100 | Ликвидация несанкционированной свалки твердых коммунальных отходов | Ликвидация несанкционированной свалки твердых коммунальных отходов, расположенной в 1 км на восток от д. Швычи | Ликвидация 1 несанкционированной свалки | Муниципальная программа «Территориальное развитие Юсьвинского муниципального округа Пермского края»  Бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края | | 2022 | | | отдел территориального развития администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края  МБУ ЮМО ПК «Юсьвинское ЖКХ» | |
| 101 | Ликвидация несанкционированной свалки твердых коммунальных отходов | Ликвидация несанкционированной свалки твердых коммунальных отходов, расположенной в 1,2 км на северо-запад от с. Тимино | Ликвидация 1 несанкционированной свалки | Муниципальная программа «Территориальное развитие Юсьвинского муниципального округа Пермского края» Бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края | | 2022 | | | отдел территориального развития администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края  МБУ ЮМО ПК «Юсьвинское ЖКХ» | |
| 102 | Ликвидация несанкционированной свалки твердых коммунальных отходов | Ликвидация несанкционированной свалки твердых коммунальных отходов, расположенной в 1,1 км на запад от д. Ключи | Ликвидация 1 несанкционированной свалки | Муниципальная программа «Территориальное развитие Юсьвинского муниципального округа Пермского края»  Бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края | | 2022 | | | отдел территориального развития администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края  МБУ ЮМО ПК «Юсьвинское ЖКХ» | |
| 103 | Места (площадки) накопления ТКО | Обустройство площадок для накопления твердых коммунальных отходов в населенных пунктах Юсьвинского МО ПК / с.Юсьва, Юсьвинский район, Пермский край | Обустройство площадок для накопления твердых коммунальных отходов | Муниципальная программа «Территориальное развитие Юсьвинского муниципального округа Пермского края»  Бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края | | 2022-2026 | | | отдел территориального развития администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края  МБУ ЮМО ПК «Юсьвинское ЖКХ» | | **2022год** Муниципальный контракт 0856300003822000064 От15.05.2022 «Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов на территории Юсьвинского муниципального округа Пермского края (с. Юсьва, д. Почашер, д. Коммуна)»  Цена контракта- 704369,40  Подрядчик- ИП Власов М.С  **2024 год**  МК «Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов на территории Юсьвинского муниципального округа Пермского края (с. Юсьва, д. п.Пожва)»ИП Боталов Н.Н. |
| 104 | Обустройство (создание) мест | Обустройство (создание) мест (площадок) накопления ТКО | Обустройство площадок для накопления твердых коммунальных отходов | Муниципальная программа «Территориальное развитие Юсьвинского муниципального округа Пермского края»  Бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края | | 2019-2022 | | | отдел территориального развития администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края  МБУ ЮМО ПК «Юсьвинское ЖКХ» | | **2022год** Муниципальный контракт 0856300003822000064 От15.05.2022 «Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов на территории Юсьвинского муниципального округа Пермского края (с. Юсьва, д. Почашер, д. Коммуна)»  Цена контракта- 704369,40  Подрядчик- ИП Власов М.С |
| **Цель 3.4.: Комфортная общегородская среда**  **Цель. Комплексное развитие территории Юсьвинского муниципального округа Пермского края.** | | | | | | | | | | |  |
| **3.4.1.Повышение качества инженерной инфраструктуры**  **Задача. Обеспечение комплексного развития Юсьвинского муниципального округа Пермского края** | | | | | | | | | | |  |
| 105 | Очистные сооружения и канализационные сети в с.Юсьва | Строительство очистных сооружений в с.Юсьва Пермского края | Снижение загрязнения окружающей среды и обеспечение экологической безопасности территории и населения в с.Юсьва | 1)Ведомственная целевая программа «Современный облик сельских территорий» государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий»  2)Муниципальная программа «Территориальное развитие Юсьвинского муниципального округа Пермского края»  Бюджет РФ  Бюджет Пермского края  Бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края | | 2023-2024 | | | Отдел территориального развития администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края,  МКУ ЮМО ПК «Управление дорожного хозяйства и капитального строительства» | МК 0856300003822000241 от 01.02.23г ООО Корсэль, сумма контракта 91 200 000,00 руб. | |
| 106 | Локальный водопровод в п. Майкор | Строительство и реконструкция в сельской местности в сельской местности локальных водопроводов. (Локальный водопровод в п.Майкор», 1этап,2 этап, 3 этап.) | Ввод в действие объектов инженерной инфраструктуры:  -3,6 км локальных водопроводов;  1 водозабор | 1) Ведомственная целевая программа «Современный облик сельских территорий» государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий»  2) Муниципальная программа «Территориальное развитие Юсьвинского муниципального округа Пермского края»  Бюджет РФ  Бюджет Пермского края  Бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края | | 2023-2024 | | | Отдел территориального развития администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края,  МКУ ЮМО ПК «Управление дорожного хозяйства и капитального строительства» | МК 0856300003822000239 от 23.01.23г ООО Северный Альянс, сумма контракта 22487878,50 руб. | |
| 107 | Техническое перевооружение котельной | Техническое перевооружение котельной в пос. Пожва, расположенной по адресу: пос. Пожва, ул. Судомеханическая, д. 9ж, с заменой жидкотопливных котлов на твердотопливные котлы (котлы водогрейные КВр-2,0 КД, 2 шт.) | Повышение качества инженерной инфраструктуры | Муниципальная программа «Территориальное развитие Юсьвинского муниципального округа Пермского края»  Бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края, Бюджет Пермского края | | 2019-2020 | | | отдел территориального развития администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края  МБУ «Универсал» | Мероприятие исполнено | |
| 108 | Водопровод | Приобретение в муниципальную собственность водопровода в с. Крохалево | Повышение качества инженерной инфраструктуры | Муниципальная программа «Территориальное развитие Юсьвинского муниципального округа Пермского края»  Бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края, Бюджет Пермского края | | 2020 | | | Отдел территориального развития администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края | МК 0156600037120000053 от 15.06.2020 ИП Цыбин А.А. Сумма контракта 1 500 000,00 руб. | |
| 109 | Объекты коммунальной инфраструктуры | Строительство (ремонт) объектов коммунальной инфраструктуры муниципального значения | Снижение рисков возникновения аварий | Муниципальная программа «Территориальное развитие Юсьвинского муниципального округа Пермского края»  Бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края, бюджет Пермского края | | 2020-2024 | | | отдел территориального развития администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края | Мероприятие исполнено | |
| 110 | Объекты коммунальной инфраструктуры | Ремонт (обустройство) источников водоснабжения и систем водоснабжения | Обеспечение населения качественными коммунальными услугами | Муниципальная программа «Территориальное развитие Юсьвинского муниципального округа Пермского края»  Бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края, бюджет Пермского края | | 2021-2022 | | | отдел территориального развития администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края  МБУ ЮМО ПК «Юсьвинское ЖКХ» | Муниципальный контракт 0856300003821000155 от 12.10.2021 «Выполнение работ по обустройству пожарных водоемов в д.Городище (улица Пионерская, 65), с.Антипино, (улица Центральная, 32), Юсьвинского района, Пермского края»  Цена контракта- 598 255,12руб.  Подрядчик- ООО "Строй - Резерв"  Муниципальный контракт «Ремонт отдельных участков и сооружений водопроводных сетей с.Юсьва»  Цена контракта- 1 170 386,94руб.  Подрядчик- ИП ПЕТУХОВ М. А.  Муниципальный контракт 0856300003821000133 от 01.09.2021 «Ремонт участков поселковой водопроводной сети п.Майкор, п.Кама, с.Юсьва»  Цена контракта- 1 121 000,00руб.  Подрядчик- ООО "Строй - Резерв"  Муниципальный контракт «Выполнение работ по устройству и бурению водозаборных скважин для ТО в населенных пунктах Юсьвинского муниципального округа (6 мест)»  Цена контракта- 321 650,74руб.  Подрядчик- ИП ПЕТУХОВ М. А.  **2022 год**  Муниципальный контракт «Выполнение работ по устройству и бурению водозаборных скважин для ТО в населенных пунктах Юсьвинского муниципального округа (4 места)»  Цена контрактов- 1 117 331,30 руб.  Подрядчик- ИП Рыжков Р.Ф.  Муниципальный контракт «Выполнение работ по устройству и бурению водозаборных скважин в с.Доег  Цена контрактов- 418 000,00 руб.  Подрядчик- ООО «Георесурс Пермь» | |
| 111 | Объекты коммунальной инфраструктуры | Обустройство родников в населенных пунктах д.Елино, д.Федорово, д.Дубленово, д.Истер-Дор, с.Купрос | Улучшение обеспечения водоснабжением | Муниципальная программа «Территориальное развитие Юсьвинского муниципального округа Пермского края»  Бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края, бюджет Пермского края | | 2023 | | | отдел территориального развития администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края  МБУ ЮМО ПК «Юсьвинское ЖКХ» | Мероприятие исполнено | |
| 112 | Объекты коммунальной инфраструктуры | **Ремонт колодцев, скважин** | Улучшение обеспечения водоснабжением | Муниципальная программа «Территориальное развитие Юсьвинского муниципального округа Пермского края»  Бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края, бюджет Пермского края | | 2020-2022 | | | отдел территориального развития администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края  МБУ ЮМО ПК «Юсьвинское ЖКХ» | Мероприятие исполнено | |
| 113 | Объекты коммунальной инфраструктуры | Ремонт колодцев (шахтных, скважин) в населенных пунктах в с.Купрос, с.Юсьва, п.Майкор, д.Усть-Пожва, д.Край-Иньва, с.Тимино, д.Аксеново, п.Кама,д.Анисимово, д.Габово,д.Елино. | Улучшение обеспечения водоснабжением | Муниципальная программа «Территориальное развитие Юсьвинского муниципального округа Пермского края»  Бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края, бюджет Пермского края | | 2022-2030 | | | отдел территориального развития администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края  МБУ ЮМО ПК «Юсьвинское ЖКХ» | Мероприятие на плановый период | |
| 114 | Объекты коммунальной инфраструктуры | Устройство ограждения ЗСО водозаборной скважины в д. Макарово | Улучшение обеспечения водоснабжением | Муниципальная программа «Территориальное развитие Юсьвинского муниципального округа Пермского края»  Бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края, бюджет Пермского края | | 2022 | | | отдел территориального развития администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края  МБУ ЮМО ПК «Юсьвинское ЖКХ» | Муниципальный контракт №0856300003822000058 от 11.05.2022  Устройство ограждения ЗСО водозаборной скважины в д.Макарово  Цена контракта- 675158,83 руб.  Подрядчик- ИП ПЕТУХОВ М. А. | |
| 115 | Объекты коммунальной инфраструктуры | Организация зон санитарной охраны водозаборных скважин | Улучшение обеспечения водоснабжением | Муниципальная программа «Территориальное развитие Юсьвинского муниципального округа Пермского края»  Бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края, бюджет Пермского края | | 2020-2022 | | | отдел территориального развития администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края  МБУ ЮМО ПК «Юсьвинское ЖКХ» | Мероприятие исполнено | |
| 116 | Установка, замена устаревших указателей с названиями улиц, номерами домов и квартир | Установка, замена устаревших указателей с названиями улиц, номерами домов и квартир в целях приведения адресного хозяйства на территории Юсьвинского муниципального округа Пермского края в соответствие с требованиями законодательства | Приведение адресного хозяйства | Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Юсьвинского муниципального округа Пермского края»  Бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края | | 2020 | | | Отдел муниципального имущества администрации Юсьвинского муниципального округа | Мероприятие исполнено | |
| **3.5.1.1.Строительство объектов электроэнергетики связи** | | | | | | | | | |  | |
| 117 | Строительство базовой станции | Строительство базовой станции для улучшения качества связи в с.Доег | Обеспечение доступности сотовой связью | Внепрограммное мероприятие  Внебюджетные источники | | 2022 | | | отдел территориального развития администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края | Мероприятие исполнено | |
| 118 | Строительство базовой станции | Строительство базовой станции для улучшения качества связи в с.Мелюхино | Обеспечение доступности сотовой связью | Внебюджетные источники | | 2022 | | | отдел территориального развития администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края | Мероприятие исполнено | |
| 119 | Строительство базовой станции | Строительство базовой станции для улучшения качества связи в д. Трифаново, д. Пиканово, д. Ситково | Обеспечение доступности сотовой связью | Внебюджетные источники | | 2024-2025 | | | отдел территориального развития администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края | Мероприятие на плановый период | |
| **Задача. Предупреждение угрозы возникновения и (или) возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера** | | | | | | | | | | |  |
| 120 | Установка системы видеонаблюдения | Установка системы видеонаблюдения с выводом в ЕДДС | Создание условий | Муниципальная программа «[Защита населения и территории Юсьвинского муниципального округа Пермского края от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»](http://uswa.ru/lib/exe/fetch.php?media=%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F:2021:10:525-13.doc)  Бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края | | 2023 | | | Отдел по гражданской защите администрации Юсьвинского муниципального округа  Пермского края  МКУ ЮМО ПК «Единая диспетчерская служба» | Мероприятие исполнено | |
| 121 | Объекты коммунальной инфраструктуры | Приобретение коммунальной техники | Обеспечение населения качественными коммунальными услугами | Муниципальная программа «Территориальное развитие Юсьвинского муниципального округа Пермского края»  Бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края , бюджет Пермского края | | 2020-2022 | | | отдел территориального развития администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края  МБУ ЮМО ПК «Юсьвинское ЖКХ» | Муниципальный контракт № 3598100797320000014 от 07.05.2020 «Приобретение грузового бортового автомобиля (самосвал)»  Цена контракта- 2560800руб.  Подрядчик- ООО "ГРУЗАВТОИМПОРТ"  Муниципальный контракт № 3598100797320000013 от 06.05.2020 «Приобретение трактора с комплектом навесного оборудования и самосвальным прицепом»  Цена контракта-1100000руб.  Подрядчик- ООО "АВТОСПЕЦТЕХНИКА"  Муниципальный контракт № 3598100797320000018 от 07.05.2020 «Приобретение мотоблока с навесным оборудованием»  Цена контракта-256100руб.  Подрядчик- ООО "ПРОФИНСТРУМЕНТ"  Муниципальный контракт № от 12.08.2020 «Поставка фронтального погрузчика»  Цена контракта-280860руб.  Подрядчик- ООО "Автоспецтехника"  Муниципальный контракт № от 12.08.2020 «Поставка снегоуборщиков»  Цена контракта-119140руб.  Подрядчик- ИП Казанцев С.А.  **2021год;**  Муниципальный контракт 0856300003821000060 от 27.04.2021 «Приобретение экскаватор - погрузчика»  Цена контракта- 5 376 000,00руб.  Подрядчик- ООО "СТРОЙСЕРВИС ДВ"  Муниципальный контракт 0856300003821000052 от 26.04.2021 «Приобретение прицепного измельчителя древесных отходов»  Цена контракта- 995 000,00руб.  Подрядчик- ООО "АНЕГА"  Муниципальный контракт 0856300003821000043 от 23.04.2021 «Приобретение кран - манипулятора»  Цена контракта- 4 860 000,00руб.  Подрядчик- ООО "ЧАЙКА-НН"  **2022 год**  Муниципальный контракт №0856300003822000070 от 26.05.2022 «Поставка трех мотоблоков с навесным оборудованием»  Цена контракта-507361,18руб.  Подрядчик- ИП Казанцев С.А.  Муниципальный контракт №08563000038220001470 от 25.10.2022 «Поставка роторной косилки»  Цена контракта-252217,60руб.  Поставщик- ООО «АСТ» | |
| 122 | Объекты коммунальной инфраструктуры | Приобретение трактора / с.Юсьва, Юсьвинский район, Пермский край | Обеспечение населения качественными коммунальными услугами | Муниципальная программа «Территориальное развитие Юсьвинского муниципального округа Пермского края»  Бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края , бюджет Пермского края | | 2022 | | | отдел территориального развития администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края  МБУ ЮМО ПК «Юсьвинское ЖКХ» |
| 123 | Объекты коммунальной инфраструктуры | Приобретение трех комплектов мотоблоков с навесным оборудованием и роторной косилки КНР-2,1 с защитным кожухом / с.Юсьва, Юсьвинский район, Пермский край | Обеспечение населения качественными коммунальными услугами | Муниципальная программа «Территориальное развитие Юсьвинского муниципального округа Пермского края»  Бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края , бюджет Пермского края | | 2022 | | | отдел территориального развития администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края  МБУ ЮМО ПК «Юсьвинское ЖКХ» |
| 124 | Объекты коммунальной инфраструктуры | Ремонт и устройство детских, спортивных, спортивно-игровых площадок, устройство, восстановление территорий общего пользования (парков, скверов) (с.Юсьва, с.Купрос, с.Аксеново, п.Пожва, п.Майкор) | Обеспечение населения качественными коммунальными услугами | Муниципальная программа «Территориальное развитие Юсьвинского муниципального округа Пермского края»  Бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края, бюджет Пермского края | | 2020-2022-2025 | | | отдел территориального развития администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края  МБУ ЮМО ПК «Юсьвинское ЖКХ» | Муниципальный контракт 0856300003821000050 от27.04.2021 «Благоустройство территории муниципального образования: устройство детской игровой площадки (с. Купрос ул. Советская)»  Цена контракта-1 102 000,00руб.  Подрядчик- ООО ПКФ "АКВАМАРИН-ГРУПП"  Муниципальный контракт 0856300003821000051 от26.04.2021 «Благоустройство территории муниципального образования: устройство детской игровой площадки (с. Юсьва ул. Колхозная)»  Цена контракта-1 144 000,00руб.  Подрядчик- ООО "РГ"  Муниципальный контракт 0856300003821000049 от27.04.2021 «Благоустройство территории муниципального образования: устройство детской игровой площадки  (п.Пожваа, Судомеханческая)»  Цена контракта-1102 000,00руб.  Подрядчик- ООО ПКФ "АКВАМАРИН-ГРУПП"  **2024 год**  МК 0356500001425001357 от 24.03.25 ООО «РГ» «Обустройство детской игровой, спортивной площадки по адресу Пермский край, с.Юсьва, ул.Заря будущего»  МК 0356500001425001294 от 25.03.25 ООО «РГ» Обустройство детской игровой площадки в п.Майкор | |
| 125 | Организация пешеходных коммуникаций | Организация пешеходных коммуникаций в с.Юсьва ул. Набережная, ул. Чечулина (тротуары) Юсьвинского муниципального округа Пермского края / с.Юсьва, Юсьвинский район, Пермский край | Проведение комплекса мероприятий по благоустройству территории | Муниципальная программа «Территориальное развитие Юсьвинского муниципального округа Пермского края»  Бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края, бюджет Пермского края | | 2022-2023 | | | Отдел территориального развития администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края  МБУ ЮМО ПК «Юсьвинское ЖКХ» | Муниципальный контракт № 3598100797320000019 от 18.05.2020 «Организация пешеходных коммуникаций в п.Пожва Юсьвинского муниципального округа Пермского края», Цена контракта-2857140руб.  Подрядчик- ООО "Строй-Резерв"  Муниципальный контракт № 3598100797320000024 от 25.05.2020 «Организация пешеходных коммуникаций в c.Архангельское Юсьвинского муниципального округа Пермского края», Цена контракта-2842854,31руб., Подрядчик- ИП БАГДАСАРЯН З. А.  Муниципальный контракт № 3598100797320000028 от 15.06.2020 «Организация пешеходных коммуникаций по ул.Заболотная от ул.Техническая с.Юсьва Юсьвинского муниципального округа Пермского края», Цена контракта-2495383,18руб.  Подрядчик- ООО «Строй-Резерв»  Муниципальный контракт № 3598100797320000030 от 15.06.2020 «Организация пешеходных коммуникаций в c.Юсьва Юсьвинского муниципального округа Пермского края», Цена контракта-2842854,30руб.  Подрядчик- ИП БАГДАСАРЯН З. А.  Муниципальный контракт № 3598100797320000030 от 31.08.2020 «Организация пешеходных коммуникаций по ул.Юбилейная с.Юсьва», Цена контракта-74642,97руб. Подрядчик- ООО «Строй-Резерв»  **2021год:**  Муниципальный контракт 0856300003821000015 от 09.03.2021 «Организация пешеходных коммуникаций в п.Пожва Юсьвинского муниципального округа Пермского края»,  Цена контракта- 1990000,00руб. Подрядчик- ИП НИКУЛИНА М. А.  Муниципальный контракт 0856300003821000014 от 09.03.2021 «Организация пешеходных коммуникаций в с. Купрос Юсьвинского муниципального округа Пермского края»,  Цена контракта- 2042567,62руб. Подрядчик- ИП НИКУЛИНА М. А.  Муниципальный контракт 0856300003821000013 от 09.03.2021 «Организация пешеходных коммуникаций в с.Юсьва Юсьвинского муниципального округа Пермского края»,  Цена контракта- 1 990 000,00руб. Подрядчик- ИП НИКУЛИНА М. А.  2022 г.  Муниципальный контракт 0856300003822000108 от 16.08.2022 «Организация пешеходных коммуникаций в с.Юсьва Юсьвинского муниципального округа Пермского края»,  Цена контракта- 594881,48руб. Подрядчик- ИП НИКУЛИНА М. А.  Муниципальный контракт 085630000382200089 от 24.06.2022 «Организация пешеходных коммуникаций в с.Юсьва ул.Народная Юсьвинского муниципального округа Пермского края»,  Цена контракта- 968079,60 руб. Подрядчик- ИП НИКУЛИНА М. А.  Муниципальный контракт 0856300003822000213 от 28.12.2021 «Организация пешеходных коммуникаций в с.Юсьва Юсьвинского муниципального округа Пермского края»,  Цена контракта- 1117369,83 руб. Подрядчик- ИП НИКУЛИНА М. А. | |
| 126 | Организация пешеходных коммуникаций | Организация пешеходных коммуникаций в п. Майкор Юсьвинского муниципального округа Пермского края | Проведение комплекса мероприятий по благоустройству территории | Муниципальная программа «Территориальное развитие Юсьвинского муниципального округа Пермского края»  Бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края, бюджет Пермского края | | 2023 | | | отдел территориального развития администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края  МБУ ЮМО ПК «Юсьвинское ЖКХ» | МК 0356500001423000329 от 24.03.2023г. ИП Никулина М.А.. Организация пешеходных коммуникаций в п.Майкор Юсьвинского муниципального округа Пермского края | |
| 127 | Благоустройство общественных территорий | Обустройство набережной реки Кама в п. Пожва (мкрн Лемпиха) | Проведение комплекса мероприятий по благоустройству территории | Муниципальная программа «Территориальное развитие Юсьвинского муниципального округа Пермского края»  Бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края, бюджет Пермского края | | 2023 | | | отдел территориального развития администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края  МБУ ЮМО ПК «Юсьвинское ЖКХ» | МК 0856300003822000134 от 12.09.2023 ООО «Строй-Резерв» Благоустройство набережной р.Кама в п.Пожва (микрорайон Лемпиха) | |
| 128 | Благоустройство общественных территорий | Обустройство набережной р. Юсьва в с. Юсьва | Проведение комплекса мероприятий по благоустройству территории | Муниципальная программа «Территориальное развитие Юсьвинского муниципального округа Пермского края»  Бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края, бюджет Пермского края | | 2026-2030 | | | отдел территориального развития администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края | Мероприятия на плановый период | |
| 129 | Благоустройство общественных территорий | Обустройство набережной р. Иньва в п. Майкор | Проведение комплекса мероприятий по благоустройству территории | Муниципальная программа «Территориальное развитие Юсьвинского муниципального округа Пермского края»  Бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края, бюджет Пермского края | | 2024 | | | отдел территориального развития администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края | МК 0356500001424000680 от 15.03.2024г. ООО «Строй-Резерв» Благоустройство набережной р. Иньва в п. Майкор | |
| 130 | Организация пешеходных коммуникаций | Организация пешеходных коммуникаций в с. Крохалево Юсьвинского муниципального округа Пермского края | Проведение комплекса мероприятий по благоустройству территории | Муниципальная программа «Территориальное развитие Юсьвинского муниципального округа Пермского края»  Бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края, бюджет Пермского края | | 2023-2024 | | | Отдел территориального развития администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края | МК № 0356500001424000676 от 11.03.2024г Организация пешеходных коммуникаций в с.Крохалево Юсьвинского муниципального округа Пермского края | |
| 131 | Организация пешеходных коммуникаций | Организация пешеходных коммуникаций (строительство тротуаров) в п.Кама, с.Тимино, д.Городище, с.Аксеново, с.Купрос, с.Они, п. Пожва, с. Крохалево, д. Зуево, с. Юсьва | Проведение комплекса мероприятий по благоустройству территории | Муниципальная программа «Территориальное развитие Юсьвинского муниципального округа Пермского края»  Бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края, бюджет Пермского края | | 2022-2026 | | | Отдел территориального развития администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края | Мероприятия исполнены | |
| 132 | Устройство уличного освещения | Устройство уличного освещения в с.Юсьва ул. Строителей, п. Майкор ул Чехова | Обеспечение населения качественными коммунальными услугами | Муниципальная программа «Территориальное развитие Юсьвинского муниципального округа Пермского края»  Бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края, бюджет Пермского края | | 2022 | | | Отдел территориального развития администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края | Муниципальный контракт №01-24/44 от 22.06.2022гУстройство уличных сетей наружного освещения в п. Майкор ул.Чехова Юсьвинского муниципального округа Пермского края Цена контракта-372628,00руб.  Подрядчик- ОАО «МРСК-Урала»-Пермэнерго» Муниципальный контракт №01-24/43 от 22.06.2022гУстройство уличных сетей наружного освещения в с.Юсьва ул.Строителей Юсьвинского муниципального округа Пермского края Цена контракта-339834,00руб.  Подрядчик- ОАО «МРСК-Урала»-Пермэнерго» | |
| 133 | Устройство уличного освещения | Устройство уличного освещения в с.Юсьва, п. Майкор, д. Урманово | Обеспечение населения качественными коммунальными услугами | Муниципальная программа «Территориальное развитие Юсьвинского муниципального округа Пермского края»  Бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края, бюджет Пермского края | | 2022 | | | Отдел территориального развития администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края | Муниципальный контракт №0856300003822000073 от 06.06.2022гВыполнение работ по ремонту уличных сетей наружного освещения в п. Майкор и д. Урманово Юсьвинского муниципального округа Пермского края Подрядчик- ООО «Сервис-Строй» | |
| 134 | Устройство уличного освещения | Устройство уличного освещения в п. Тукачево, д. Симянково, с.Юсьва, с.Они, д. Потапово, д. Лемпиха, д. Усть-Пожва, д. Габово, п. Майкор, п. Пожва, д.Крохалево, д.Обирино | Обеспечение населения качественными коммунальными услугами | Муниципальная программа «Территориальное развитие Юсьвинского муниципального округа Пермского края»  Бюджет Пермского края  Бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края | | 2023-2026 | | | Отдел территориального развития администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края | МК 0856300003822000237 от 23.01.2023г. ИП Федосеева К.С. Выполнение работ по монтажу уличных сетей наружного освещения в с. Крохалево Юсьвинского муниципального округа Пермского края  МК 0356500001425001682 от 01.04.2025 г. Организация освещения территории с. Юсьва Юсьвинского муниципального округа Пермского края ООО "Прикамэнерго" | |
| 135 | Объекты коммунальной инфраструктуры | Проведение работ по ремонту водопровода протяженностью 120 м по адресу: ул. Ямская, пос. Пожва, Юсьвинского района" | Снижение рисков возникновения аварий | Муниципальная программа «Территориальное развитие Юсьвинского муниципального округа Пермского края»  Бюджет Пермского края  Бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края | | 2020 | | | Отдел территориального развития администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края | Мероприятие исполнено | |
| 136 | устройство детской игровой площадки | Благоустройство территории муниципального образования: устройство детской игровой площадки (с.Юсьва ул.Заболотная) | Благоустройство территории | Муниципальная программа «Территориальное развитие Юсьвинского муниципального округа Пермского края»  Бюджет Пермского края  Бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края | | 2020 | | | Отдел территориального развития администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края | Мероприятие исполнено | |
| 137 | устройство детской игровой площадки | Благоустройство территории муниципального образования: устройство детской игровой площадки (п. Пожва ул. Судомеханическая) | Благоустройство территории | Муниципальная программа «Территориальное развитие Юсьвинского муниципального округа Пермского края»  Бюджет Пермского края  Бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края | | 2022 | | | Отдел территориального развития администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края | Муниципальный контракт 0856300003821000049 от27.04.2021 «Благоустройство территории муниципального образования: устройство детской игровой площадки  (п.Пожваа, Судомеханческая)»  Цена контракта-1102 000,00руб.  Подрядчик- ООО ПКФ "АКВАМАРИН-ГРУПП" | |
| 138 | Благоустройство общественной территории | Благоустройство пешеходной зоны с. Юсьва (1,2 этап) | Обеспечение благоустройства территории | Муниципальная программа «Территориальное развитие Юсьвинского муниципального округа Пермского края»  Бюджет Пермского края  Бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края, федеральный бюджет | | 2020-2022 | | | Отдел территориального развития администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края | 1 этап  Муниципальный контракт № 3598100797320000007от 06.05.2020 «Благоустройство общественной территории "Пешеходная зона с.Юсьва"»  Цена контракта- 4370448,17 руб.  Подрядчик- ООО «Строй-резерв»  Оплата в 2020 году-4370,4 тыс.руб.  2этап  Муниципальный контракт №0856300003820000010 от29.01.2021 «Благоустройство общественной территории «Пешеходная зона с. Юсьва» (2 этап)»  Цена контракта- 6 503 854,40руб.  Подрядчик- ООО "Строй - Резерв" | |
| 139 | Благоустройство общественной территории | Благоустройство общественной территории "Пешеходная зона с. Юсьва" (3 этап) | Обеспечение благоустройства территории | Муниципальная программа «Территориальное развитие Юсьвинского муниципального округа Пермского края»  Бюджет Пермского края  Бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края, федеральный бюджет | | 2022 | | | Отдел территориального развития администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края | 3 этап  Муниципальный контракт №0856300003820000235 от28.01.2022 «Благоустройство общественной территории «Пешеходная зона с. Юсьва» (3 этап)»  Цена контракта- 7 630 733,06руб.  Подрядчик- ООО "Строй - Резерв" | |
| 140 | Благоустройство общественной территории | Благоустройство общественной территории в с. Юсьва (ул. Советская, ) | Обеспечение благоустройства территории | Муниципальная программа «Территориальное развитие Юсьвинского муниципального округа Пермского края»  Бюджет Пермского края  Бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края, федеральный бюджет | | 2025 | | | Отдел территориального развития администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края | Мероприятие предусмотрено на плановый период | |
| 141 | Парк | Благоустройство парка культуры и отдыха пос. Пожва | Повышение качества инженерной инфраструктуры | Муниципальная программа «Территориальное развитие Юсьвинского муниципального округа Пермского края»  Бюджет Пермского края  Бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края, федеральный бюджет | | 2020 | | | Отдел территориального развития администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края | Мероприятие исполнено | |
| 142 | Дворовая территория | Благоустройство дворовых территорий с. Юсьва | Повышение качества инженерной инфраструктуры | Муниципальная программа «Территориальное развитие Юсьвинского муниципального округа Пермского края»  Бюджет Пермского края  Бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края, федеральный бюджет | | 2021 | | | Отдел территориального развития администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края | Мероприятие исполнено | |
| **3.5.1.2.Строительство объектов газоснабжения**  **Задача. Развитие газификации на территории Юсьвинского муниципального округа Пермского края** | | | | | | | | | | |  |
| 143 | Разработка ПСД | Разработка ПСД по объекту «Техническое перевооружение системы отопления здания дома детского творчества» | Перевод котельной учреждения на газовое отопление | Муниципальная программа «Территориальное развитие Юсьвинского муниципального округа Пермского края»  Бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края | | 2017-2026 | | Управление образования администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края  Отдел территориального развития администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края | | | Мероприятие предусмотрено на плановый период |
| 144 | Техническое перевооружение системы отопления объектов социальной сферы | Техническое перевооружение системы отопления здания дома детского творчества | Перевод котельной  учреждения на газовое отопление | Муниципальная программа «Территориальное развитие Юсьвинского муниципального округа Пермского края»  Бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края | | 2017-2026 | | Управление образования администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края  Отдел территориального развития администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края | | | Мероприятие предусмотрено на плановый период |
| 145 | Разработка ПСД | Разработка ПСД по объекту «Техническое перевооружение котельной детского сада «Улыбка» | Перевод котельной  учреждения на газовое отопление | Муниципальная программа «Территориальное развитие Юсьвинского муниципального округа Пермского края»  Бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края | | 2017-2026 | | Управление образования администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края  Отдел территориального развития администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края | | | Мероприятие исполнено |
| 146 | Техническое перевооружение системы отопления объектов социальной сферы | Техническое перевооружение котельной детского сада "Улыбка" (перевод на газ)/ с.Юсьва, Юсьвинский район, Пермский край | Перевод котельной  учреждения на газовое отопление | Муниципальная программа «Территориальное развитие Юсьвинского муниципального округа Пермского края»  Бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края | | 2022 | | Управление образования администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края  Отдел территориального развития администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края | | | Мероприятие выполнено |
| 147 | Разработка ПСД | Разработка ПСД по объекту «Техническое перевооружение котельной детского сада «Солнышко» | Перевод котельной  учреждения на газовое отопление | Муниципальная программа «Территориальное развитие Юсьвинского муниципального округа Пермского края»  Бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края | | 2017-2026 | | Управление образования администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края | | | Мероприятие выполнено |
| 148 | Техническое перевооружение системы отопления объектов социальной сферы | Техническое перевооружение котельной детского сада "Солнышко" (перевод на газ)/ с.Юсьва, Юсьвинский район, Пермский край | Перевод котельной  учреждения на газовое отопление | Муниципальная программа «Территориальное развитие Юсьвинского муниципального округа Пермского края»  Бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края | | 2022 | | Управление образования администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края  Отдел территориального развития администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края | | | Мероприятие выполнено |
| 149 | Техническое перевооружение системы отопления объектов социальной сферы | Техническое перевооружение котельной детского сада "Сказка" (перевод на газ)/ с.Юсьва, Юсьвинский район, Пермский край | Перевод котельной  учреждения на газовое отопление | Муниципальная программа «Территориальное развитие Юсьвинского муниципального округа Пермского края»  Бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края | | 2023 | | Управление образования администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края | | | Мероприятие выполнено |
| 150 | Разработка ПСД | Разработка ПСД по объекту «Техническое перевооружение котельной детской школы искусств в с.Юсьва Пермского края» | Перевод котельной  учреждения на газовое отопление | Муниципальная программа «Территориальное развитие Юсьвинского муниципального округа Пермского края»  Бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края | | 2017-2026 | | Управление образования администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края | | | Мероприятие на плановый период |
| 151 | Техническое перевооружение системы отопления объектов социальной сферы | Техническое перевооружение котельной Созвездия с.Юсьва, Юсьвинский район, Пермский край | Перевод котельной  учреждения на газовое отопление | Муниципальная программа «Территориальное развитие Юсьвинского муниципального округа Пермского края»  Бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края | | 2023 | | Отдел культуры, молодежной политики и спорта, отдел территориального развития администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края | | | Мероприятие выполнено |
| 152 | проектные работы по строительству распределительных газопроводов | Проведение проектных работ по строительству распределительных газопроводов на территории Юсьвинского муниципального округа Пермского края | Проектные работы | Муниципальная программа «Территориальное развитие Юсьвинского муниципального округа Пермского края»  Бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края | | 2022 | | Отдел территориального развития администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края  МКУ ЮМО ПК «Управление дорожного хозяйства и капитального строительства» | | | Мероприятие выполнено |
| 153 | Проектирование блочно-модульной газовой котельной | Проектирование блочно-модульной газовой котельной для МБУ «Майкорская общеобразовательная школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» | Проектные работы | Муниципальная программа «Территориальное развитие Юсьвинского муниципального округа Пермского края»  Бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края | | 2025 | | Отдел территориального развития администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края  МКУ ЮМО ПК «Управление дорожного хозяйства и капитального строительства» | | | Мероприятие предусмотрено на плановый период |
| 154 | Проектирование блочно-модульной газовой котельной | Проектирование блочно-модульной газовой котельной для Майкорского детского сада «Радуга» и Майкорского дома культуры / | Проектные работы | Муниципальная программа «Территориальное развитие Юсьвинского муниципального округа Пермского края»  Бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края | | 2025 | | Отдел территориального развития администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края  МКУ ЮМО ПК «Управление дорожного хозяйства и капитального строительства» | | | Мероприятие предусмотрено на плановый период |
| 155 | Проектирование блочно-модульной газовой котельной | Проектирование блочно-модульной газовой котельной для МБУ "Майкорская средняя общеобразовательная школа" | Проектные работы | Муниципальная программа «Территориальное развитие Юсьвинского муниципального округа Пермского края»  Бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края | | 2025 | | Отдел территориального развития администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края  МКУ ЮМО ПК «Управление дорожного хозяйства и капитального строительства» | | | Мероприятие предусмотрено на плановый период |
| 156 | Строительство блочно-модульной газовой котельной | Строительство блочно-модульной газовой котельной для МБУ «Майкорская общеобразовательная школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» | Строительство газовой котельной | Муниципальная программа «Территориальное развитие Юсьвинского муниципального округа Пермского края»  Бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края | | 2025 | | Отдел территориального развития администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края  МКУ ЮМО ПК «Управление дорожного хозяйства и капитального строительства» | | | Мероприятие предусмотрено на плановый период |
| 157 | Строительство блочно-модульной газовой котельной | Строительство блочно-модульной газовой котельной для Майкорского детского сада «Радуга» и Майкорского дома культуры | Строительство газовой котельной | Муниципальная программа «Территориальное развитие Юсьвинского муниципального округа Пермского края»  Бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края | | 2025 | | Отдел территориального развития администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края  МКУ ЮМО ПК «Управление дорожного хозяйства и капитального строительства» | | | Мероприятие предусмотрено на плановый период |
| 158 | Строительство блочно-модульной газовой котельной | Строительство блочно-модульной газовой котельной для МБУ "Майкорская средняя общеобразовательная школа" | Строительство газовой котельной | Муниципальная программа «Территориальное развитие Юсьвинского муниципального округа Пермского края»  Бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края | | 2025 | | Отдел территориального развития администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края  МКУ ЮМО ПК «Управление дорожного хозяйства и капитального строительства» | | | Мероприятие предусмотрено на плановый период |
| **Цель 3.5.: повышение качества инфраструктуры** | | | | | | | | | | |  |
| **3.5.1.2.Строительство объектов газоснабжения** | | | | | | | | | | |  |
| 159 | Газопровод межпоселковый | Газопровод межпоселковый д.Малая Мочга-с.Они-п.Майкор Юсьвинского района Пермского края | Строительство объектов газоснабжения | Государственная программа Пермского края «Газификация Пермского края»  Внебюджетные источники (Газпром) | | 2018-2026 | |  | | | Газопровод межпоселковый д. Малая Мочга – с. Они – п. Майкор Юсьвинского района Пермского края», ООО «Газпром межрегионгаз», общая протяженность 24189 м, площадь земельных участков -494355 кв.м |
| 160 | Газопровод межпоселковый | Газопровод межпоселковый п.Майкор-п.Пожва Юсьвинского района Пермского края | Строительство объектов газоснабжения | Государственная программа Пермского края «Газификация Пермского края»  Внебюджетные источники (Газпром) | | 2020-2026 | |  | | | Мероприятие предусмотрено на плановый период |
| 161 | Строительство внутрипоселковых (распределительных) сетей газоснабжения | **Распределительные газопроводы в с.Они Юсьвинского района Пермского края** | Построено 7500 м распределительных газопроводов, газифицирована 1 котельная, 153 домовладения | Государственная программа Пермского края «Газификация Пермского края»  Внебюджетные источники (Газпром) | | 2019-2026 | | Отдел территориального развития администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края | | | Мероприятие исполнено |
| - Разработка проектно-сметной документации на строительство объектов «Распределительные газопроводы в с.Они Юсьвинского района Пермского края | 2019 | |  |
| -Строительство распределительных газопроводов в с.Они Юсьвинского района Пермского края | 2026 | |  |
| 162 | Строительство внутрипоселковых (распределительных) сетей газоснабжения | **Распределительные газопроводы в п.Майкор Юсьвинского района Пермского края** | Построено 78185м распределительных газопроводов,  газифицированы 3 котельные, 960 домовладений | 1) Муниципальная программа «Территориальное развитие Юсьвинского муниципального округа Пермского края»  Бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края  Бюджет Юсьвинского муниципального района  Бюджет Пермского края | | 2017-2026 | | Отдел территориального развития администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края | | | Муниципальный контракт № ОК-02/2017 от 04.09.2017 по разработке проектно-сметной документации на строительство объектов «Распределительные газопроводы в п. Майкор Юсьвинского района Пермского края. 1 очередь. 1 этап», «Распределительные газопроводы в п. Майкор Юсьвинского района Пермского края. 1 очередь. 2 этап.»  Цена контракта- 2 880 000 руб.  Подрядчик- ООО «ГНГ-Пермь» 614000, Пермский край, г. Пермь, ул. Петропавловская, 43, 4  Оплата в 2017-2018 году-2880 тыс.руб.  Муниципальный контракт № 3810200028319000034 от 13.09.2019 по объекту «Строительство распределительных газопроводов на территории муниципальных образований Пермского края»  Цена контракта- 31633381,56руб.  Подрядчик- ООО "СПЕЦ ППКС" |
| -Разработка проектно-сметной документации на строительство объектов «Распределительные газопроводы в п.Майкор Юсьвинского района Пермского края. 1 очередь. 1 этап», «Распределительные газопроводы в п.Майкор Юсьвинского района Пермского края.1 очередь.2 этап» | 2017-2018 | | Строительство объекта капитального строительства: «Распределительные газопроводы в п. Майкор Юсьвинского района Пермского края. 1 очередь. 1 этап»; «Распределительные газопроводы в п. Майкор Юсьвинского района Пермского края. 1 очередь. 2 этап». Стоимость работ составляет 32383,995 тыс.руб. Подрядчик - ООО «Специальная прокладка подземных коммуникаций и строительство»; |
| Строительство распределительных газопроводов в п.Майкор Юсьвинского района Пермского края. 1 очередь. 1 этап | 2019-2020 | |  |
| Строительство распределительных газопроводов в п.Майкор Юсьвинского района Пермского края. 1 очередь. 2 этап | 2019-2026 | | Мероприятие предусмотрено на плановый период |
| 163 | Строительство внутрипоселковых (распределительных) сетей газоснабжения | **«Распределительные газопроводы в п.Пожва Юсьвинского района Пермского края»** | Газификация: -котельных-6 -домовладений-500 построено 25км распределительных газопроводов | Государственная программа Пермского края «Газификация Пермского края»  Внебюджетные источники (Газпром) | | 2019-2026 | | Отдел территориального развития администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края | | | Мероприятие предусмотрено на плановый период |
| -Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Строительство распределительных газопроводов в п.Пожва Юсьвинского района Пермского края» |  |
| - Распределительные газопроводы в п.Пожва Юсьвинского района Пермского края |  |
| 164 | Строительство внутрипоселковых (распределительных) сетей газоснабжения | **«Распределительные газопроводы в п.Кама Юсьвинского района Пермского края»** | Газификация: -котельных -домовладений построено распределительных газопроводов | Государственная программа Пермского края «Газификация Пермского края»  Внебюджетные источники (Газпром) | | 2019-2026 | | Отдел территориального развития администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края | | |  |
| -Разработка проектно-сметной документации на строительство объектов «Строительство распределительных газопроводов в п.Кама Юсьвинского района Пермского края» |  | | Мероприятие предусмотрено на плановый период |
| -Распределительные газопроводы в п.Кама Юсьвинского района Пермского края | 2019-2026 | |  |
| **Цель 3.5.: повышение качества инфраструктуры** | | | | | | | | | | |  |
| **Цель. Обеспечение транспортного сообщения между населенными пунктами с созданием безопасных, комфортных условий для круглогодичных грузовых и пассажирских перевозок** | | | | | | | | | | |  |
| **3.5.2.Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования**  **Задача 3.5.2.2.1. Содержание и ремонт автомобильных дорог и улиц, а также искусственных сооружений на них**  **Задача. Разработка проектной и технической документации автомобильных дорог Юсьвинского муниципального округа Пермского края**  **Задача. Создание безопасных условий дорожного движения на автомобильных дорогах Юсьвинского муниципального округа Пермского края** | | | | | | | | | | |  |
| 165 | Проектно-изыскательские работы | Проектно-изыскательские работы по ремонту автомобильной дороги «Подъезд к с.Юсьва» | Проектно-изыскательские работы | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Юсьвинского муниципального округа Пермского края»  Бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края, Бюджет Пермского края | | 2020-2021 | | Отдел территориального развития администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края  МКУ ЮМО ПК «Управление дорожного хозяйства и капитального строительства» | | | Мероприятие исполнено |
| 166 | Государственная экспертиза проекта | Государственная экспертиза проекта «Ремонт автомобильной дороги «Подъезд к с.Юсьва» | Государственная экспертиза проекта | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Юсьвинского муниципального округа Пермского края»  Бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края, Бюджет Пермского края | | 2021 | | Отдел территориального развития администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края  МКУ ЮМО ПК «Управление дорожного хозяйства и капитального строительства» | | | Мероприятие исполнено |
| 167 | Проектно-изыскательские работы | Проектно - изыскательские работы по ремонту автомобильной дороги «Подъезд к пристани Пожва» | Проектно-изыскательские работы | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Юсьвинского муниципального округа Пермского края»  Бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края, Бюджет Пермского края | | 2020-2021 | | Отдел территориального развития администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края  МКУ ЮМО ПК «Управление дорожного хозяйства и капитального строительства» | | | Мероприятие исполнено |
| 168 | Государственная экспертиза проекта | Государственная экспертиза проекта «Ремонт автомобильной дороги «Подъезд к пристани Пожва» | Государственная экспертиза проекта | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Юсьвинского муниципального округа Пермского края»  Бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края, Бюджет Пермского края | | 2021 | | Отдел территориального развития администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края  МКУ ЮМО ПК «Управление дорожного хозяйства и капитального строительства» | | | Мероприятие исполнено |
| 169 | Проектно – изыскательские работы | Проектно - изыскательские работы по капитальному ремонту участка автомобильной дороги «Пожва –Е.Пожва» | Проектно-изыскательские работы | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Юсьвинского муниципального округа Пермского края»  Бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края, Бюджет Пермского края | | 2020-2021 | | Отдел территориального развития администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края  МКУ ЮМО ПК «Управление дорожного хозяйства и капитального строительства» | | | Мероприятие исполнено |
| 170 | Капитальный ремонт | Капитальный ремонт участка автомобильной дороги "Пожва- Е.Пожва"(км000+576-км 000+681) | Ремонт автомобильной дороги | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Юсьвинского муниципального округа Пермского края»  Бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края, Бюджет Пермского края | | 2021-2022 | | Отдел территориального развития администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края  МКУ ЮМО ПК «Управление дорожного хозяйства и капитального строительства» | | | Выполнено в рамках муниципального контракта № 0856300003822000098 от 01.08.2022  Подрядчик – ИП Цыбин А.А. |
| 171 | Ремонт автомобильных дорог | Ремонт участка автомобильной дороги "Пожва-Елизавето-Пожва" км 002+800 - км 003+850 | Ремонт автомобильной дороги | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Юсьвинского муниципального округа Пермского края»  Бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края, Бюджет Пермского края | | 2021 | | Отдел территориального развития администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края  МКУ ЮМО ПК «Управление дорожного хозяйства и капитального строительства» | | | Мероприятие исполнено |
| 172 | Проектно - изыскательские работы | Проектно - изыскательские работы по капитальному ремонту моста п.Майкор | Проектно - изыскательские работы | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Юсьвинского муниципального округа Пермского края»  Бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края, Бюджет Пермского края | | 2020-2021 | | Отдел территориального развития администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края  МКУ ЮМО ПК «Управление дорожного хозяйства и капитального строительства» | | | Мероприятие исполнено |
| 173 | Ремонт автомобильных дорог | Ремонт участка автомобильной дороги "Купрос-Тимино-Тукачево" км 000+000 - км 001+840, км 028+985 - км 030+990 | Улучшение транспортной доступности до населённых пунктов округа. | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Юсьвинского муниципального округа Пермского края»  Бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края, Бюджет Пермского края | | 2021 | | Отдел территориального развития администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края  МКУ ЮМО ПК «Управление дорожного хозяйства и капитального строительства» | | | Выполнено в рамках муниципального контракта № 0856300003821000095 от 09.07.21  Подрядчик – ООО Юсьвинское ДРСП  Цена контракта- 5915938,95 руб |
| 174 | Ремонт автомобильных дорог | Ремонт участка автомобильной дороги "Юсьва-Архангельское" км 001+500 - км 002+500, км 006+815 - км 007+315 | Улучшение транспортной доступности до населённых пунктов округа. | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Юсьвинского муниципального округа Пермского края»  Бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края, Бюджет Пермского края | | 2021 | | Отдел территориального развития администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края  МКУ ЮМО ПК «Управление дорожного хозяйства и капитального строительства» | | | Выполнено в рамках муниципального контракта № 0856300003821000088 от 21.06.21  Подрядчик – ООО Дорожник  Цена контракта- 10991601,02 руб |
| 175 | Ремонт автомобильной дороги | Ремонт ул. Советская (от автомобильной дороги "Юсьва-Трифаново" до ул. Анисимовская), ул. Анисимовская (от дома №25 до дома №36), ул. Уральская (от ул. Анисимовская до ул. Крайняя), ул. Крайняя (от ул. Парковая до дома №12), ул. Героя Колыхматова (от ул. Крайняя до ул. Журавлиная), ул Журавлиная (от ул. Героя Колыхматова до дома №9), ул. Урожайная (от дома №6 до дома №10) с.Юсьва; ул. Центральная д. Харино; ул. Молодежная (от дома №1 до ул.Луговая, от дома №15 до ул. Ценральная), ул. Луговая (от дома №4 до дома №8) д.Бажино; ул.Пермяцкая (от ул.Центральная до ул. Новоселов), ул. Новоселов с. Мелюхино; ул.Поселковая (от дома №1Б до дома №7) д. Баранчиново | Улучшение транспортной доступности до населённых пунктов округа. | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Юсьвинского муниципального округа Пермского края»  Бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края, Бюджет Пермского края | | 2021 | | Отдел территориального развития администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края  МКУ ЮМО ПК «Управление дорожного хозяйства и капитального строительства» | | | Выполнено в рамках муниципального контракта № 0856300003821000001 от 11.01.21  Подрядчик – ООО Юсьвинское ДРСП  Цена контракта- 10346850,62 руб |
| 176 | Ремонт автомобильной дороги | Ремонт ул.Центральная д. Николаево; ул.Центральная (от дома №77 до дома №79, от дома №20 до дома №43) д.Чинагорт; ул.1–ая Базовская, ул.2-ая Базовская с.Крохалево; ул. Подгорная (от автомобильной дороги "Габово-Купрос" до ул. Советская) с.Купрос; ул. Полевая, ул.Зеленая д. Симянково; ул.Нагорная д.Дубленово | Улучшение транспортной доступности до населённых пунктов округа. | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Юсьвинского муниципального округа Пермского края»  Бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края, Бюджет Пермского края | | 2021 | | Отдел территориального развития администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края  МКУ ЮМО ПК «Управление дорожного хозяйства и капитального строительства» | | | Выполнено в рамках муниципального контракта № 0856300003820000008 от 11.01.21  Подрядчик – ИП Цыбин АА  Цена контракта- 4198335,76 |
| 177 | Ремонт автомобильной дороги | Ремонт ул.Володарского (от ул. Ленина до ул.Малышева), ул. Малышева (от ул.Володарского до ул. Коммунистическая, от ул. Мира до дома №94Б) п.Майкор; ул.Заречная с.Они; ул.Дальняя п.Кама; ул.Широкая (от ул. Калинина до ул.Крылова), ул. Пионерская (подъезд к дому №4 и дому №5) п.Пожва; ул.Питерская (от автомобильной дороги "Пожва-Кама" до памятника участникам ВОВ) д. Городище | Улучшение транспортной доступности до населённых пунктов округа. | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Юсьвинского муниципального округа Пермского края»  Бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края, Бюджет Пермского края | | 2021 | | Отдел территориального развития администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края  МКУ ЮМО ПК «Управление дорожного хозяйства и капитального строительства» | | | Выполнено в рамках муниципального контракта № 0856300003820000007 от 11.01.21  Подрядчик – ИП Цыбин АА  Цена контракта- 5198108,20 |
| 178 | Ремонт автомобильной дороги | Ремонт автомобильной дороги "Купрос-Якино" | Улучшение транспортной доступности до населённых пунктов округа. | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Юсьвинского муниципального округа Пермского края»  Бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края, Бюджет Пермского края | | 2021 | | Отдел территориального развития администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края  МКУ ЮМО ПК «Управление дорожного хозяйства и капитального строительства» | | | Выполнено в рамках муниципального контракта № 0856300003821000001 от 15.02.21  Подрядчик – ООО «Дорветстрой»  Цена контракта- 2530688,84 руб.. |
| 179 | Ремонт автомобильной дороги | Ремонт участка км 0+000 - км 2+900 автомобильной дороги "Архангельское-Антипино"-Якунево-Яранево" | Улучшение транспортной доступности до населённых пунктов округа. | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Юсьвинского муниципального округа Пермского края»  Бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края, Бюджет Пермского края | | 2021 | | Отдел территориального развития администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края  МКУ ЮМО ПК «Управление дорожного хозяйства и капитального строительства» | | | Выполнено в рамках муниципального контракта № 0856300003821000002 от 15.02.21  Подрядчик – ООО «Дорветстрой»  Цена контракта- 4921922,16 руб |
| 180 | Ремонт автомобильной дороги | Ремонт ул.Центральная (от ул. Клубная до ул.Западная) с.Они | Улучшение транспортной доступности до населённых пунктов округа. | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Юсьвинского муниципального округа Пермского края»  Бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края, Бюджет Пермского края | | 2021 | | Отдел территориального развития администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края  МКУ ЮМО ПК «Управление дорожного хозяйства и капитального строительства» | | | Выполнено в рамках муниципального контракта № 0856300003821000091 от 05.07.21  Подрядчик – ИП Миков А.В.  Цена контракта- 1352701,71 руб |
| 181 | Ремонт автомобильной дороги | Ремонт ул.Васильковая, ул. Ромашковая, ул.Кооперативная с.Юсьва | Улучшение транспортной доступности до населённых пунктов округа. | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Юсьвинского муниципального округа Пермского края»  Бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края, Бюджет Пермского края | | 2021 | | Отдел территориального развития администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края  МКУ ЮМО ПК «Управление дорожного хозяйства и капитального строительства» | | | Выполнено в рамках муниципального контракта № 0856300003821000096 от 12.07.21  Подрядчик – ООО Юсьвинское ДРСП  Цена контракта- 2823946,97 руб |
| 182 | Ремонт автомобильной дороги | Ремонт ул.Свердлова (от ул. Первомайская до ул.Чехова), ул. Коммунистическая (от ул. Ленина до ул.Речная), ул. Зуевская (от ул.Суворова до дома № 47) п. Майкор | Улучшение транспортной доступности до населённых пунктов округа. | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Юсьвинского муниципального округа Пермского края»  Бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края, Бюджет Пермского края | | 2021 | | Отдел территориального развития администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края  МКУ ЮМО ПК «Управление дорожного хозяйства и капитального строительства» | | | Выполнено в рамках муниципального контракта № 0856300003821000098 от 12.07.21  Подрядчик – ИП Миков А.В.  Цена контракта- 2424004,02 руб |
| 183 | Ремонт автомобильной дороги | Ремонт ул. Матросова (от ул. Маяковского до ул.Чкалова), ул. Пихтовая (от ул.Энгельса до ул. Болотная), ул.Чапаева (от дома №61 до дома №92), ул.Набережная, ул.Транспортная (от дома №5 до дома №30) п. Пожва; ул.Камская (от ул. Комсомольская до ул.Ленина), ул.Ленина (от ул.Камская до дома №12) п.Кама | Улучшение транспортной доступности до населённых пунктов округа. | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Юсьвинского муниципального округа Пермского края»  Бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края, Бюджет Пермского края | | 2021 | | Отдел территориального развития администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края  МКУ ЮМО ПК «Управление дорожного хозяйства и капитального строительства» | | | Выполнено в рамках муниципального контракта № 0856300003821000094 от 06.07.21  Подрядчик – ИП Власов М.С.  Цена контракта- 4893857,07 руб |
| 184 | Ремонт автомобильной дороги | Ремонт участка ул. Лиственная д. Коммуна (от дома №1 до дома №15) | Улучшение транспортной доступности до населённых пунктов округа. | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Юсьвинского муниципального округа Пермского края»  Бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края, Бюджет Пермского края | | 2021 | | Отдел территориального развития администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края  МКУ ЮМО ПК «Управление дорожного хозяйства и капитального строительства» | | | Выполнено в рамках муниципального контракта № 17 от 17.06.21  Подрядчик – ООО Юсьвинское ДРСП  Цена контракта- 465545,74 руб |
| 185 | Ремонт автомобильной дороги | Ремонт ул.Школьная (от ул. Молодежная до ул. Центральная) с. Архангельское | Улучшение транспортной доступности до населённых пунктов округа. | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Юсьвинского муниципального округа Пермского края»  Бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края, Бюджет Пермского края | | 2021 | | Отдел территориального развития администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края  МКУ ЮМО ПК «Управление дорожного хозяйства и капитального строительства» | | | Выполнено в рамках муниципального контракта № 13 от 20.05.21  Подрядчик – ИП Цыбин АА  Цена контракта- 308710,8 |
| 187 | Ремонт автомобильной дороги | Ремонт автомобильной дороги "Аксеново-Габово" | Улучшение транспортной доступности до населённых пунктов округа. | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Юсьвинского муниципального округа Пермского края»  Бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края, Бюджет Пермского края | | 2021 | | Отдел территориального развития администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края  МКУ ЮМО ПК «Управление дорожного хозяйства и капитального строительства» | | | Выполнено в рамках муниципального контракта № 19 от 18.06.21  Подрядчик – ООО Юсьвинское ДРСП  Цена контракта- 291493,55 руб |
| 188 | Ремонт автомобильной дороги | Ремонт участка автомобильной дороги "Архангельское-Антипино" км 003+000 - км 005+450 | Улучшение транспортной доступности до населённых пунктов округа.  Ремонт 2,45 км | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Юсьвинского муниципального округа Пермского края»  Бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края, Бюджет Пермского края | | 2021 | | Отдел территориального развития администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края  МКУ ЮМО ПК «Управление дорожного хозяйства и капитального строительства» | | | Выполнено в рамках муниципального контракта № 0856300003821000103 от 19.07.2022 Подрядчик – ООО Юсьвинское ДРСП  Цена контракта- 2420184,07 руб |
| 189 | Ремонт автомобильной дороги | Ремонт автомобильных дорог по улицам: Кедровая, Кленовая (от дома №3 до ул. Кедровая) в д. Зуево; Новая (от ул. Васильковая до дома №34), Крестьянская (от ул. Новая до дома №38), Солнечная (от дома №4 до дома №14), Зеленая (от ул. Магистральная до дома №9, от дома №14А до дома №16А) в с. Юсьва | Улучшение транспортной доступности до населённых пунктов округа. | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Юсьвинского муниципального округа Пермского края»  Бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края, Бюджет Пермского края | | 2021 | | Отдел территориального развития администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края  МКУ ЮМО ПК «Управление дорожного хозяйства и капитального строительства» | | | Выполнено в рамках муниципального контракта № 0856300003821000103 от 19.07.2022 Подрядчик – ИП Власова О.М.  Цена контракта- 2628029,30 руб |
| 190 | Ремонт автомобильной дороги | Ремонт автомобильной дороги по ул. Сибирская в с.Юсьва | Улучшение транспортной доступности до населённых пунктов округа. | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Юсьвинского муниципального округа Пермского края»  Бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края, Бюджет Пермского края | | 2021 | | Отдел территориального развития администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края  МКУ ЮМО ПК «Управление дорожного хозяйства и капитального строительства» | | | Выполнено в рамках муниципального контракта №25 от 25.05.2021 Подрядчик – ООО «Юсьвинское ДРСП»  Цена контракта- 320575,24 руб. |
| 191 | Ремонт автомобильной дороги | Ремонт автомобильной дороги "Спирино-Таранино" | Улучшение транспортной доступности до населённых пунктов округа. | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Юсьвинского муниципального округа Пермского края»  Бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края, Бюджет Пермского края | | 2021 | | Отдел территориального развития администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края  МКУ ЮМО ПК «Управление дорожного хозяйства и капитального строительства» | | | Выполнено в рамках муниципального контракта № 0856300003822000018 от 05.02.2022  Подрядчик – ИП Цыбин А.А.  Цена контракта- 8440710,5 руб.. |
| 192 | Ремонт автомобильной дороги | Ремонт участка автомобильной дороги "Габово-Купрос" км 000+000 - км 004+200 | Улучшение транспортной доступности до населённых пунктов округа.  Ремонт 4,2 км | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Юсьвинского муниципального округа Пермского края»  Бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края, Бюджет Пермского края | | 2022 | | Отдел территориального развития администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края  МКУ ЮМО ПК «Управление дорожного хозяйства и капитального строительства» | | | Выполнено в рамках муниципального контракта № 0856300003822000020от 09.03.2022  Подрядчик – ООО «Дорветстрой»  Цена контракта- 6516210,74 руб.. |
| 193 | Ремонт участка автомобильной дороги | Ремонт участка автомобильной дороги "Чинагорт-Мосино", «Чинагорт-Верхняя Волпа-Петрунево» | Улучшение транспортной доступности до населённых пунктов округа. | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Юсьвинского муниципального округа Пермского края»  Бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края, Бюджет Пермского края | | 2022 | | Отдел территориального развития администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края  МКУ ЮМО ПК «Управление дорожного хозяйства и капитального строительства» | | | Выполнено в рамках муниципального контракта № 0856300003822000021 от 09.03.2022  Подрядчик – ООО «Дорветстрой»  Цена контракта- 7495625,03 руб.. |
| 194 | Ремонт участка автомобильной дороги | Ремонт участка автомобильной дороги "Габово-Купрос" км 010+000-км 012+000 | Улучшение транспортной доступности до населённых пунктов округа.  Ремонт 2 км | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Юсьвинского муниципального округа Пермского края»  Бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края, Бюджет Пермского края | | 2022 | | Отдел территориального развития администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края  МКУ ЮМО ПК «Управление дорожного хозяйства и капитального строительства» | | | Выполнено в рамках муниципального контракта №23 от 12.09.2022 Подрядчик – ООО «Юсьвинское ДРСП»  Цена контракта- 574790,40 руб. |
| 195 | Ремонт участка автомобильной дороги | Ремонт участка автомобильной дороги "Габово-Купрос" км 028+675-км029+310 | Улучшение транспортной доступности до населённых пунктов округа.  Ремонт 0,635 км | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Юсьвинского муниципального округа Пермского края»  Бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края, Бюджет Пермского края | | 2022 | | Отдел территориального развития администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края  МКУ ЮМО ПК «Управление дорожного хозяйства и капитального строительства» | | | Выполнено в рамках муниципального контракта №23 от 12.09.2022 Подрядчик – ООО «Юсьвинское ДРСП»  Цена контракта- 574790,40 руб |
| 196 | Ремонт участка автомобильной дороги | Ремонт участка автомобильной дороги "Антипино - Казенная" км 007+589-км 008+914 | Улучшение транспортной доступности до населённых пунктов округа.  Ремонт 1,3 км | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Юсьвинского муниципального округа Пермского края»  Бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края, Бюджет Пермского края | | 2022 | | Отдел территориального развития администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края  МКУ ЮМО ПК «Управление дорожного хозяйства и капитального строительства» | | | Выполнено в рамках муниципального контракта №0856300003822000139 от 30.09.2022 Подрядчик – ИП Власова О.М.  Цена контракта- 2241666,89 руб |
| 197 | Ремонт участка автомобильной дороги | Ремонт участка автомобильной дороги "Антипино - Казенная" км 008+914-км 010+994 | Улучшение транспортной доступности до населённых пунктов округа.  Ремонт 2,08 км | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Юсьвинского муниципального округа Пермского края»  Бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края, Бюджет Пермского края | | 2022 | | Отдел территориального развития администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края  МКУ ЮМО ПК «Управление дорожного хозяйства и капитального строительства» | | | Выполнено в рамках муниципального контракта №0856300003822000139 от 30.09.2022 Подрядчик – ИП Власова О.М.  Цена контракта- 2241666,89 руб |
| 198 | Ремонт автомобильной дороги | Ремонт автомобильной дороги "Архангельское-Антипино-Дмитриево" | Улучшение транспортной доступности до населённых пунктов округа. | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Юсьвинского муниципального округа Пермского края»  Бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края, Бюджет Пермского края | | 2022 | | Отдел территориального развития администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края  МКУ ЮМО ПК «Управление дорожного хозяйства и капитального строительства» | | | Выполнено в рамках муниципального контракта №21 от 06.09.2022 Подрядчик – ООО «Юсьвинское ДРСП»  Цена контракта- 597945,00 руб |
| 199 | Ремонт автомобильной дороги | Ремонт автомобильной дороги "Кудымкар-Пожва-Дубленово" | Улучшение транспортной доступности до населённых пунктов округа. | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Юсьвинского муниципального округа Пермского края»  Бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края, Бюджет Пермского края | | 2022 | | Отдел территориального развития администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края  МКУ ЮМО ПК «Управление дорожного хозяйства и капитального строительства» | | | Выполнено в рамках муниципального контракта № 0856300003822000136 от 26.09.2022 «Ремонт участка автомобильной дороги "Кудымкар-Пожва –Дубленово»,  Подрядчик – ИП Миков А.В.  Цена контракта Цена контракта- 1 744 998,85 руб. |
| 200 | Ремонт участка автомобильной дороги | Ремонт участка автомобильной дороги "Пожва-Усть -Пожва" км000+000-кма001+000 | Улучшение транспортной доступности до населённых пунктов округа.  Ремонт 1 км | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Юсьвинского муниципального округа Пермского края»  Бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края, Бюджет Пермского края | | 2022 | | Отдел территориального развития администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края  МКУ ЮМО ПК «Управление дорожного хозяйства и капитального строительства» | | | Выполнено в рамках муниципального контракта №0856300003822000103 от 15.08.2022 Подрядчик – ООО «Кардифф»  Цена контракта- 1458477,68 руб |
| 201 | Ремонт автомобильной дороги | Ремонт автомобильных дорог: "Пожва-Е.Пожва" км 003+850 - км 004+730, "Купрос-Тимино-Тукачево"км019+080-км 020+447 | Улучшение транспортной доступности до населённых пунктов округа.  Ремонт 2,25 км | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Юсьвинского муниципального округа Пермского края»  Бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края, Бюджет Пермского края | | 2022 | | Отдел территориального развития администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края  МКУ ЮМО ПК «Управление дорожного хозяйства и капитального строительства» | | | Выполнено в рамках муниципального контракта № 0856300003822000098 от 01.08.2022  Подрядчик – ИП Цыбин А.А.  Цена контракта Цена контракта- 2807362,36 руб. |
| 202 | Ремонт автомобильной дороги | Ремонт автомобильных дорог по улицам: Жемчужная (от дома №2 до дома №12), Подгорная (от ул. Челюскинцев до ул.Студенческая), Студенческая (от ул.Подгорная до ул.Больничная), Мира (от ул.Челюскинцев до ул.Студенческая, от ул.Комсомольская до дома №34), Больничная (от ул.Челюскинцев до ул. Студенческая), Гвардейская (от ул. Советская до дома №7), Комсомольская (от ул. Пионерская до ул. Мира) с. Юсьва; Центральная (от дома №15 до дома №16) д. Секово; Набережная д. Спирино; Заречная (от ул. Молодежная до дома №21) д.Обирино; Мартыновская (от дома №1 до дома №19) д.Ситково; Центральная д. Кузьмино; ул. Береговая д. Габово | Улучшение транспортной доступности до населённых пунктов округа. | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Юсьвинского муниципального округа Пермского края»  Бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края, Бюджет Пермского края | | 2022 | | Отдел территориального развития администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края  МКУ ЮМО ПК «Управление дорожного хозяйства и капитального строительства» | | | Выполнено в рамках муниципального контракта № 0856300003822000018 от 05.02.2022  Подрядчик – ИП Цыбин А.А.  Цена контракта- 8440710,5 руб.. |
| 203 | Ремонт автомобильной дороги | Ремонт автомобильных дорог по улицам: Гоголя (от ул. Ленина до ул. Чапаева), Елыманская (от ул. Торговая до дома №53), Крылова (от дома №22 до ул. Широкая), Куйбышева (от ул. Энгельса до ул. Судомеханическая), Чехова (от ул. Куйбышева до дома №2) п. Пожва; Свободы (от ул. Ленина до ул. Молодежная), Молодежная (от ул. Свободы до дома №9) п. Майкор | Улучшение транспортной доступности до населённых пунктов округа. | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Юсьвинского муниципального округа Пермского края»  Бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края, Бюджет Пермского края | | 2022 | | Отдел территориального развития администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края  МКУ ЮМО ПК «Управление дорожного хозяйства и капитального строительства» | | | Выполнено в рамках муниципального контракта № 0856300003822000019 от 05.02.2022  Подрядчик – ИП Власов М.С.  Цена контракта- 5443157,50 РУБ. |
| 204 | Ремонт автомобильной дороги | Ремонт автомобильной дороги по ул. 8 Марта (от ул. Веселая до д. № 6) п. Горки | Улучшение транспортной доступности до населённых пунктов округа. | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Юсьвинского муниципального округа Пермского края»  Бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края, Бюджет Пермского края | | 2022 | | Отдел территориального развития администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края  МКУ ЮМО ПК «Управление дорожного хозяйства и капитального строительства» | | | Выполнено в рамках муниципального контракта №23 от 12.09.2022 Подрядчик – ООО «Юсьвинское ДРСП»  Цена контракта- 574790,40 руб |
| 205 | Ремонт автомобильной дороги | *Ремонт автомобильной дороги по ул. Горковская (от ул. Лесная до ул. 8 Марта) п. Горки* | Улучшение транспортной доступности до населённых пунктов округа. | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Юсьвинского муниципального округа Пермского края»  Бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края, Бюджет Пермского края | | 2022 | | Отдел территориального развития администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края  МКУ ЮМО ПК «Управление дорожного хозяйства и капитального строительства» | | | Выполнено в рамках муниципального контракта №24 от 12.09.2022 Подрядчик – ООО «Юсьвинское ДРСП»  Цена контракта- 572898,00 руб |
| 206 | Ремонт участка автомобильной дороги | *Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Нижняя (от ул. Центральная до ул. Заречная) с. Они* | Улучшение транспортной доступности до населённых пунктов округа. | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Юсьвинского муниципального округа Пермского края»  Бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края, Бюджет Пермского края | | 2022 | | Отдел территориального развития администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края  МКУ ЮМО ПК «Управление дорожного хозяйства и капитального строительства» | | | Выполнено в рамках муниципального контракта №25 от 12.09.2022 Подрядчик – ИП Миков А.В.  Цена контракта- 566580,00 руб |
| 207 | Ремонт участка автомобильной дороги | *Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Свободы (от ул. Соликамская до ул. Ошмарина ) п. Майкор* | Улучшение транспортной доступности до населённых пунктов округа. | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Юсьвинского муниципального округа Пермского края»  Бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края, Бюджет Пермского края | | 2022 | | Отдел территориального развития администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края  МКУ ЮМО ПК «Управление дорожного хозяйства и капитального строительства» | | | Выполнено в рамках муниципального контракта №26 от 12.09.2022 Подрядчик – ООО «Юсьвинское ДРСП»  Цена контракта- 567414,51 руб |
| 208 | Ремонт участка автомобильной дороги | *Ремонт участка ул.Молодежная (от ул.Дорожная до ул.,Новая )с.Архангельское* | Улучшение транспортной доступности до населённых пунктов округа. | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Юсьвинского муниципального округа Пермского края»  Бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края, Бюджет Пермского края | | 2022 | | Отдел территориального развития администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края  МКУ ЮМО ПК «Управление дорожного хозяйства и капитального строительства» | | | Выполнено в рамках муниципального контракта №19 от 06.09.2022 Подрядчик – ООО «Юсьвинское ДРСП»  Цена контракта- 599015,00 руб |
| 209 | Ремонт участка автомобильной дороги | *Ремонт участка ул.Механизаторов (от ул.Крестьянская до ул.Овражная) с.Юсьва* | Улучшение транспортной доступности до населённых пунктов округа. | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Юсьвинского муниципального округа Пермского края»  Бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края, Бюджет Пермского края | | 2022 | | Отдел территориального развития администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края  МКУ ЮМО ПК «Управление дорожного хозяйства и капитального строительства» | | | Выполнено в рамках муниципального контракта №20 от 06.09.2022 Подрядчик – ООО «Юсьвинское ДРСП»  Цена контракта- 595451,00 руб |
| 210 | Ремонт участка автомобильной дороги | *Ремонт участка автомобильной дороги по ул.Володарского (от ул.Ленина до ул.Пушкина) п. Майкор* | Улучшение транспортной доступности до населённых пунктов округа. | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Юсьвинского муниципального округа Пермского края»  Бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края, Бюджет Пермского края | | 2022 | | Отдел территориального развития администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края  МКУ ЮМО ПК «Управление дорожного хозяйства и капитального строительства» | | | Выполнено в рамках муниципального контракта №22 от 06.09.2022 Подрядчик – ИП «Миков А.В.»  Цена контракта- 591458,00 руб |
| **3.5.1 снятие основных инфраструктурных рисков** | | | | | | | | | | |  |
| 211 | Ремонт моста | Ремонт моста на автомобильной дороге "Доег-Пет-Бор" | Создание безопасных условий дорожного движения | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Юсьвинского муниципального округа Пермского края»  Бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края | | 2021 | | Отдел территориального развития администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края  МКУ ЮМО ПК «Управление дорожного хозяйства и капитального строительства» | | | Выполнено в рамках муниципального контракта №11 от 06.06.2022 Подрядчик – ИП Петухов М.А.. Цена контракта- 599989,67 руб |
| 212 | Ремонт моста | Ремонт моста через р. Ык на автомобильной дороге "Архангельск-Антипино" | Создание безопасных условий дорожного движения | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Юсьвинского муниципального округа Пермского края»  Бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края | | 2021 | | Отдел территориального развития администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края  МКУ ЮМО ПК «Управление дорожного хозяйства и капитального строительства» | | | Выполнено в рамках муниципального контракта №11 от 06.06.2022 Подрядчик – ИП Нечаев А.Г. Цена контракта- 598484,00 руб |
| 213 | Ремонт моста | Ремонт моста через р. Верхний Чермоз на автомобильной дороге "Титово-Корзино" | Создание безопасных условий дорожного движения | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Юсьвинского муниципального округа Пермского края»  Бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края | | 2021 | | Отдел территориального развития администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края  МКУ ЮМО ПК «Управление дорожного хозяйства и капитального строительства» | | | Выполнено в рамках муниципального контракта №1 от 18.01.2022 Подрядчик – ИП Нечаев А.Г. Цена контракта- 598484,00 руб |
| 214 | Ремонт труб | Ремонт труб на участках улиц Студенческая, 8 Марта, Полевая, с. Юсьва, улицы Миникинская, д. Баранчиново | Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Юсьвинского муниципального округа Пермского края»  Бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края | | 2021 | | Отдел территориального развития администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края  МКУ ЮМО ПК «Управление дорожного хозяйства и капитального строительства» | | | Выполнено в рамках муниципального контракта №12 от 11.05.2021 Подрядчик – ООО «Юсьвинское ДРСП». Цена контракта- 272637,29 руб |
| 215 | Ремонт водопропускных труб | Ремонт водопропускных труб на улично-дорожной сети д. Петухово и д. Мурмэс | Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Юсьвинского муниципального округа Пермского края»  Бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края | | 2021 | | Отдел территориального развития администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края  МКУ ЮМО ПК «Управление дорожного хозяйства и капитального строительства» | | | Выполнено в рамках муниципального контракта №20 от 18.06.2021 Подрядчик – ИП Власов М.С. Цена контракта- 405083,30 руб |
| 216 | Ремонт моста | Ремонт моста через р. Доег на автомобильной дороге "Антипино-Казенная" | Создание безопасных условий дорожного движения | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Юсьвинского муниципального округа Пермского края»  Бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края | | 2021 | | Отдел территориального развития администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края  МКУ ЮМО ПК «Управление дорожного хозяйства и капитального строительства» | | | Выполнено в рамках муниципального контракта №16 от 66.06.2021 Подрядчик – ИП Петухов М.А.. Цена контракта- 599989,67 руб |
| 217 | Ремонт автомобильных дорог | Ремонт автомобильных дорог в рамках конкурсного отбора, протяженностью 6,905 км в переходном типе покрытия | Улучшение транспортной доступности до населённых пунктов округа.  Ремонт 6,9 км | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Юсьвинского муниципального округа Пермского края»  Бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края, Бюджет Пермского края | | 2022 | | Отдел территориального развития администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края  МКУ ЮМО ПК «Управление дорожного хозяйства и капитального строительства» | | | Мероприятие выполнено |
| 218 | Ремонт автомобильной дороги | Ремонт автомобильной дороги "Подъезд к с.Юсьва"/ с.Юсьва, Юсьвинский район, Пермский край км 000+007-км001+094 | Улучшение транспортной доступности до населённых пунктов округа.  Ремонт 1,1 км | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Юсьвинского муниципального округа Пермского края»  Бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края, Бюджет Пермского края | | 2022-2023 | | Отдел территориального развития администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края  МКУ ЮМО ПК «Управление дорожного хозяйства и капитального строительства» | | | Муниципальный контракт №0856300003822000023 от 11.02.2022 Подрядчик- ИП Джинисян М.А. Сумма контракта-35402345,25 руб. |
| 219 | Ремонт улично-дорожной сети | Ремонт улично-дорожной сети населенных пунктов Юсьвинского муниципального округа Пермского края, общей протяженностью 91,603 км | Улучшение транспортной доступности до населённых пунктов округа.  Ремонт 91,6 км | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Юсьвинского муниципального округа Пермского края»  Бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края, Бюджет Пермского края | | 2022, 2024, 2026-2030 | | Отдел территориального развития администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края  МКУ ЮМО ПК «Управление дорожного хозяйства и капитального строительства» | | | Мероприятие на плановый период |
| 220 | Ремонт участка автомобильной дороги | Ремонт участка автомобильной дороги "Пожва-Усть-Пожва" км 000+000 - км 001+000, протяженностью 1,0 км, км 001+000-км001+742 протяженностью 0,742 км | Улучшение транспортной доступности до населённых пунктов округа.  Ремонт 1,742 км | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Юсьвинского муниципального округа Пермского края»  Бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края, Бюджет Пермского края | | 2022-2023 | | Отдел территориального развития администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края  МКУ ЮМО ПК «Управление дорожного хозяйства и капитального строительства» | | | Муниципальный контракт №0856300003822000103от 15.08.2022 Подрядчик- ООО Кардифф Сумма контракта-1458477,68 руб. |
| 221 | Ремонт муниципальных автомобильных дорог | Ремонт муниципальных автомобильных дорог между населенными пунктами, общей протяженностью 50,378 км | Улучшение транспортной доступности до населённых пунктов округа.  Ремонт 50,4 км | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Юсьвинского муниципального округа Пермского края»    Бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края, Бюджет Пермского края | | 2022,  2024-2030 | | Отдел территориального развития администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края  МКУ ЮМО ПК «Управление дорожного хозяйства и капитального строительства» | | | Мероприятие на плановый период |
| 222 | Ремонт улично-дорожной сети населенных пунктов | Ремонт улично-дорожной сети населенных пунктов Юсьвинского муниципального округа Пермского края (С. Юсьва: ул.Попова (от ул. Советская до ул.Челюскинцев), ул.Советская (от ул.Подгорная до ул.Восточная); с.Купрос ул. Советская (от ул.Колокольникова до ул.60лет Октября), ул. 60 лет Октября; п.Пожва ул.Советская (от ул. Торговая до дома №47)  Общая протяженность 3,04км | Улучшение транспортной доступности до населённых пунктов округа.  Ремонт 3,04 км | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Юсьвинского муниципального округа Пермского края»  Бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края, Бюджет Пермского края | | 2026-2030 | | Отдел территориального развития администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края  МКУ ЮМО ПК «Управление дорожного хозяйства и капитального строительства» | | | Мероприятие на плановый период |
| 223 | Капитальный ремонт моста | Капитальный ремонт моста п. Майкор | Создание безопасных условий дорожного движения | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Юсьвинского муниципального округа Пермского края»    Бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края, Бюджет Пермского края | | 2024 | | Отдел территориального развития администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края  МКУ ЮМО ПК «Управление дорожного хозяйства и капитального строительства» | | | Выполнено в рамках муниципального контракта № 0356500001423006560 от 29.01.2024 Подрядчик – ООО МостСтройГарант. Цена контракта-41802634,0 руб. |
| 224 | Ремонт моста | Ремонт моста через р. Купроска автомобильной дороги "Габово-Купрос" | Создание безопасных условий дорожного движения | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Юсьвинского муниципального округа Пермского края»  Бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края, Бюджет Пермского края | | 2024 | | Отдел территориального развития администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края  МКУ ЮМО ПК «Управление дорожного хозяйства и капитального строительства» | | | Выполнено в рамках муниципального контракта № 0356500001424001932 от 02.05.2025 Подрядчик – ООО МостСтройГарант. Цена контракта-45531508,00 руб. |
| 225 | Капитальный ремонт моста | Капитальный ремонт моста через р. Иньва на автомобильной дороге "Юсьва - Архангельское" | Создание безопасных условий дорожного движения | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Юсьвинского муниципального округа Пермского края»    Бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края, Бюджет Пермского края | | 2025-2026 | | Отдел территориального развития администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края  МКУ ЮМО ПК «Управление дорожного хозяйства и капитального строительства» | | | Мероприятие на плановый период |
| 226 | Проектно-изыскательские работы | Проектно-изыскательские работы по капитальному ремонту моста через р. Иньва на автомобильной дороге «Юсьва-Архангельское» км 004+462 | Проектные работы | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Юсьвинского муниципального округа Пермского края»  Бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края, Бюджет Пермского края | | 2023 | | Отдел территориального развития администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края  МКУ ЮМО ПК «Управление дорожного хозяйства и капитального строительства» | | | МК 0356500001423003274 от 14.08.2023 ООО «Автомост»  Цена контракта-3150000,00 руб |
| 227 | Ремонт автомобильной дороги | Ремонт автомобильной дороги «Асаново-Белюково-Пахомово» | Улучшение транспортной доступности до населённых пунктов округа. | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Юсьвинского муниципального округа Пермского края»  Бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края, Бюджет Пермского края | | 2024 | | Отдел территориального развития администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края  МКУ ЮМО ПК «Управление дорожного хозяйства и капитального строительства» | | | Выполнено в рамках муниципального контракта № 0356500001424001637 от 12.04.24 Подрядчик – ООО «Юсьвинское ДРСП». Цена контракта- 1498179,99 руб. |
| 228 | Ремонт подъезда | Ремонт подъезда к кладбищу с. Они | Улучшение транспортной доступности | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Юсьвинского муниципального округа Пермского края»  Бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края, Бюджет Пермского края | | 2023 | | Отдел территориального развития администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края  МКУ ЮМО ПК «Управление дорожного хозяйства и капитального строительства» | | | Выполнено в рамках муниципального контракта № 17 от 19.05.23 Подрядчик – ИП Миков А.В. Цена контракта- 593653,35 руб. |
| 229 | Укрепление обочины | Укрепление обочины по ул. Советская с.Юсьва (МБОУ Юсьвинская средняя общеобразовательная школа им. народной артистки РФ А.Г. Котельниковой) | Создание безопасных условий дорожного движения | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Юсьвинского муниципального округа Пермского края»  Бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края, Бюджет Пермского края | | 2025 | | Отдел территориального развития администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края  МКУ ЮМО ПК «Управление дорожного хозяйства и капитального строительства» | | | Мероприятие на плановый период |
| 230 | Ремонт моста | Ремонт моста в д. Нижняя Волпа | Создание безопасных условий дорожного движения | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Юсьвинского муниципального округа Пермского края»  Бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края, Бюджет Пермского края | | 2025 | | Отдел территориального развития администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края  МКУ ЮМО ПК «Управление дорожного хозяйства и капитального строительства» | | | Мероприятие на плановый период |
| 231 | Ремонт моста | Ремонт моста в д. Ивучево | Создание безопасных условий дорожного движения | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Юсьвинского муниципального округа Пермского края»  Бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края, Бюджет Пермского края | | 2023 | | Отдел территориального развития администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края  МКУ ЮМО ПК «Управление дорожного хозяйства и капитального строительства» | | | Мероприятие выполнено |
| 232 | Ремонт моста | Ремонт моста через рЫк на автомобильной дороге «Габово-Купрос» | Создание безопасных условий дорожного движения | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Юсьвинского муниципального округа Пермского края»  Бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края, Бюджет Пермского края | | 2023 | | Отдел территориального развития администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края  МКУ ЮМО ПК «Управление дорожного хозяйства и капитального строительства» | | | Выполнено в рамках муниципального контракта №19 от 22.06.2023 Подрядчик – ИП Власов М.С. Цена контракта- 600000,00 руб |
| 233 | Ремонт моста | Ремонт моста на автомобильной дороге «Сивашер-Обирино» | Создание безопасных условий дорожного движения | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Юсьвинского муниципального округа Пермского края»  Бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края, Бюджет Пермского края | | 2025 | | Отдел территориального развития администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края  МКУ ЮМО ПК «Управление дорожного хозяйства и капитального строительства» | | | Мероприятие на плановый период |
| 234 | Ремонт моста | Ремонт моста по ул. Паньковская с. Юсьва | Создание безопасных условий дорожного движения | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Юсьвинского муниципального округа Пермского края»  Бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края, Бюджет Пермского края | | 2025 | | Отдел территориального развития администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края  МКУ ЮМО ПК «Управление дорожного хозяйства и капитального строительства» | | | Мероприятие на плановый период |
| 235 | Устройство барьерных ограждений | Устройство барьерных ограждений на автомобильных дорогах «Подъезд к пристани Пожва», «Пожва-Е.Пожва» | Создание безопасных условий дорожного движения | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Юсьвинского муниципального округа Пермского края»  Бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края, Бюджет Пермского края | | 2023 | | Отдел территориального развития администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края  МКУ ЮМО ПК «Управление дорожного хозяйства и капитального строительства» | | | Выполнено в рамках муниципального контракта №23 от 22.06.2023 Подрядчик – ИП Кузьминых И.В.  Цена контракта- 387000,00 руб. |
| 236 | Устройство искусственной дорожной неровности | Устройство искусственной дорожной неровности по ул. Красноармейская с.Юсьва (МБ ДО ДЮСШ «СПАРТ») | Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Юсьвинского муниципального округа Пермского края»  Бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края, Бюджет Пермского края | | 2024 | | Отдел территориального развития администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края  МКУ ЮМО ПК «Управление дорожного хозяйства и капитального строительства» | | | Выполнено в рамках муниципального контракта №38 от 19.01.2024 Подрядчик – ИП ВЛАСОВ М. С.  Цена контракта- 150942,01 руб. |
| 237 | Устройство посадочных площадок | Устройство посадочных площадок на школьных автобусных маршрутах | Создание безопасных условий дорожного движения | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Юсьвинского муниципального округа Пермского края»  Бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края, Бюджет Пермского края | | 2023 | | Отдел территориального развития администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края  МКУ ЮМО ПК «Управление дорожного хозяйства и капитального строительства» | | |  |
| 238 | Ремонт моста | Ремонт моста через р. Башорка в с. Они | Улучшение транспортной доступности | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Юсьвинского муниципального округа Пермского края»  Бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края, Бюджет Пермского края | | 2022 | | Отдел территориального развития администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края  МКУ ЮМО ПК «Управление дорожного хозяйства и капитального строительства» | | | Выполнено в рамках муниципального контракта №11 от 06.06.2022 Подрядчик – ИП Нечаев А.Г. Цена контракта-591331,00 руб |
| 239 | Восстановление водопропускной трубы | Восстановление водопропускной трубы на автомобильной дороге  «Архангельское-Антипино-Якунево-Яранево» | Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Юсьвинского муниципального округа Пермского края»  Бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края, Бюджет Пермского края | | 2022 | | Отдел территориального развития администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края  МКУ ЮМО ПК «Управление дорожного хозяйства и капитального строительства» | | | Мероприятие исполнено |
| 240 | Выполнение работ по восстановлению водопропускных труб | Выполнение работ по восстановлению водопропускных труб на автомобильной дороге «Пожва -Е. Пожва» км 3+521 | Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Юсьвинского муниципального округа Пермского края»  Бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края, Бюджет Пермского края | | 2022 | | Отдел территориального развития администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края  МКУ ЮМО ПК «Управление дорожного хозяйства и капитального строительства» | | | Выполнено в рамках муниципального контракта №15 от 24.02.2022 Подрядчик – ИП ВЛАСОВ М. С.  Цена контракта- 264142,00 руб. |
| 241 | Ремонт водопропускных труб | Ремонт водопропускных труб на автомобильных дорогах «Аксеново-Габово» км 0+215, «Антипино-Казенная» км 2+520, «Купрос-Якино», «Архангельское-Антипино» (д.Чинагорт) | Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Юсьвинского муниципального округа Пермского края»  Бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края, Бюджет Пермского края | | 2022 | | Отдел территориального развития администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края  МКУ ЮМО ПК «Управление дорожного хозяйства и капитального строительства» | | | Мероприятие исполнено |
| 242 | Ремонт моста | Ремонт моста через р. Космос автомобильной дороги "Асаново-Белюково-Пахомово" | Создание безопасных условий дорожного движения | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Юсьвинского муниципального округа Пермского края»  Бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края, Бюджет Пермского края | | 2022 | | Отдел территориального развития администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края  МКУ ЮМО ПК «Управление дорожного хозяйства и капитального строительства» | | | Выполнено в рамках муниципального контракта №15 от 05.07.2022 Подрядчик – ИП ВЛАСОВ М. С.  Цена контракта- 600000,00 руб. |
| 243 | Ремонт моста | Ремонт моста через р. Юсьва автомобильной дороги «Юсьва-Мелюхино-Асаново» | Создание безопасных условий дорожного движения | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Юсьвинского муниципального округа Пермского края»  Бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края, Бюджет Пермского края | | 2022 | | Отдел территориального развития администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края  МКУ ЮМО ПК «Управление дорожного хозяйства и капитального строительства» | | | Выполнено в рамках муниципального контракта №10 от 01.06.2022 Подрядчик – ИП Боталов Н.Н  Цена контракта- 600000,00 руб. |
| 244 | Ремонт моста | Ремонт моста через р. Октасшор автомобильной дороги «Доег-Пет-Бор» | Создание безопасных условий дорожного движения | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Юсьвинского муниципального округа Пермского края»  Бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края, Бюджет Пермского края | | 2023 | | Отдел территориального развития администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края  МКУ ЮМО ПК «Управление дорожного хозяйства и капитального строительства» | | | Выполнено в рамках муниципального контракта № 0356500001423002036 от 13.06.2023 Подрядчик – ИП ВЛАСОВ М. С.  Цена контракта- 1818362,50 руб. |