**Приложение к отчету**

**ИТОГИ ВЫПОЛНЕНИЯ ИНДИКАТОРОВ СТРАТЕГИИ**

**Отчет по исполнению Стратегии социально-экономического развития**

**Юсьвинского муниципального округа Пермского края до 2026 года**

**за 2025 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование цели, задачи, мероприятия | Содержание мероприятий (содержание мероприятия, взаимосвязь с иными мероприятиями стратегии) | | Показатель и его целевое значение /ожидаемый результат реализации мероприятия | Источник финансового/ресурсного обеспечения | Срок реализации | | Ответственный исполнитель | | | Результат реализации основного мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | | 7 | | | 8 |
| **III этап (2022 г. - 2026 г.)** | | | | | | | | | | | |
| **Направление 1.Социальная политика** | | | | | | | | | | | |
| **Цель 1.1.: стабилизация численности населения** | | | | | | | | | | | |
| **1.1.1.2.1. Создание дополнительных мест для детей дошкольного возраста в муниципальных образовательных учреждениях 1.1.3.1.1.Обеспечение доступности общего образования** | | | | | | | | | | | |
| 1. | Основная школа -детский сад в с.Доег | Строительство образовательного учреждения на 60 мест в с. Доег Юсьвинского муниципального округа Пермского края | | Создание 60 мест | Муниципальная программа «Развитие образования Юсьвинского муниципального округа Пермского края»  Бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края,  внебюджетные источники | 2022-2024 | | Управление образования, отдел территориального развития администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края  МКУ ЮМО ПК «Управление дорожного хозяйства и капитального строительства» | | | Муниципальный контракт 0856300003822000094 от 22.07.2022 ООО «СК Славянский Дом»  Строительство объекта предусмотрено на 2022-2023 годы |
| **1.1.3.1 Повышение доступности и качества общего образования** | | | | | | | | | | | |
| 2. | Майкорская ОШИ для детей ОВЗ | Текущий ремонт МБОУ "Майкорская ОШИ для детей с ОВЗ" | | Повышение доступности и качества общего образования | Муниципальная программа «Развитие образования Юсьвинского муниципального округа Пермского края» | 2022 | | Управление образования | | | Муниципальный контракт 0856300003822000030 от 21.03.2022 ООО «Профстрой» Выполнение работ по текущему ремонту системы отопления.  Муниципальный контракт 0856300003822000029 от 23.03.2022 ООО «Стройинвест» Выполнение работ по текущему ремонту полов в коридорах 1 и 2 этажей здания. |
| **1.1.3.3.2 Формирование широкого событийного ряда, направленного на вовлечение в культурные процессы и творческую самореализацию жителей округа** | | | | | | | | | | | |
| 3. | МБУК «ЦНК «Ассяма Горт» | Приобретение одежды сцены, замена электроосвещения для МБУК «ЦНК «Ассяма горт» /с.Архангельское , Юсьвинский район, Пермский край | | Приведение в нормативное состояние учреждений культуры и учреждений образования в сфере культуры | Муниципальная программа «Развитие культуры, искусства и молодежной политики Юсьвинского муниципального округа Пермского края»  Бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края | 2022 | | Отдел культуры, молодежной политики и спорта, | | | Мероприятие исполнено |
| 4. | МБУК «ЦНК «Ассяма Горт» | Текущий ремонт зрительного зала, входной группы МБУК «ЦНК «Ассяма горт» /с.Архангельское , Юсьвинский район, Пермский край | | Приведение в нормативное состояние учреждений культуры и учреждений образования в сфере культуры | Муниципальная программа «Развитие культуры, искусства и молодежной политики Юсьвинского муниципального округа Пермского края»  Бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края | 2022 | | Отдел культуры, молодежной политики и спорта, | | | Мероприятие исполнено |
| 5. | Текущий ремонт, открытие социального кинозала | Текущий ремонт, открытие социального кинозала в Пожвинском ДК\_ОКН/ п.Пожва , Юсьвинский район, Пермский край | | Приведение в нормативное состояние учреждений культуры и учреждений образования в сфере культуры» | Муниципальная программа «Развитие культуры, искусства и молодежной политики Юсьвинского муниципального округа Пермского края»  Бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края | 2022 | | Отдел культуры, молодежной политики и спорта, | | | Гражданско-правовой договор №0856300003822000040 от 12.04.2022Текущий ремонт помещений в здании МБУ КДПЦ по адресу: 619185, Пермский край, Юсьвинский район, п.Пожва, ул., Советская, 8 ИП «Федосеев В.А.» |
| 6. | Текущий ремонт библиотек | Текущий ремонт библиотек в Юсьвинской ЦБ и ДБ (с.Юсьва, 2022 г.) | | Приведение в нормативное состояние учреждений культуры и учреждений образования в сфере культуры» | Муниципальная программа «Развитие культуры, искусства и молодежной политики Юсьвинского муниципального округа Пермского края»  Бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края | 2022 | | Отдел культуры, молодежной политики и спорта, | | | Мероприятие исполнено |
| 7. | Приобретение автоклуба | Приобретение автоклуба для МБУК «ЦНК «Ассяма горт» | | Приведение в нормативное состояние учреждений культуры и учреждений образования в сфере культуры» | Муниципальная программа «Развитие культуры, искусства и молодежной политики Юсьвинского муниципального округа Пермского края»  Бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края | 2022 | | Отдел культуры, молодежной политики и спорта,  МБУК «ЦНК «Ассяма горт» | | | Гражданско-правовой договор № 0856300003822000122 от 06.09.2022г.Приобретение передвижного, многофункционального культурного центра (автоклуба) для обслуживания сельского населения ООО «Профавто» |
| 8. | Приобретение оборудования | Приобретение театральных кресел, звукового оборудования в Майкорский ДК, /п.Майкор , Юсьвинский район, Пермский край | | Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры | Муниципальная программа «Развитие культуры, искусства и молодежной политики Юсьвинского муниципального округа Пермского края»  Бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края | 2022 | | Отдел культуры, молодежной политики и спорта, | | | Гражданско-правовой договор № 0856300003822000047 от 04.05.2022г. ООО «АрсеналСтрой» «Поставка театральных кресел» |
| 9. | Виртуальный концертный зал | Открытие виртуального концертного зала в МБУ ДО "ДШИ с.Юсьва", с.Юсьва, Юсьвинский район, Пермский край | | Формирование широкого событийного ряда, направленного на вовлечение в культурные процессы и творческую самореализацию жителей округа | Муниципальная программа «Развитие культуры, искусства и молодежной политики Юсьвинского муниципального округа Пермского края»  Бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края | 2022 | | Отдел культуры, молодежной политики и спорта, | | | Мероприятие исполнено |
| 10. | Мероприятия событийного туризма | Мероприятия событийного туризма в рамках краевого конкурса "Возрождение исторической памяти" | | Формирование широкого событийного ряда, направленного на вовлечение в культурные процессы и творческую самореализацию жителей округа | Муниципальная программа «Развитие культуры, искусства и молодежной политики Юсьвинского муниципального округа Пермского края» | 2022 | | Отдел культуры, молодежной политики и спорта, | | | Мероприятие исполнено |
| 11. | Мероприятия событийного туризма | Мероприятия событийного туризма в рамках краевого конкурса "59 фестивалей 59 региона" / с.Архангельское, п.Пожва, Юсьвинский район, Пермский край | | Формирование широкого событийного ряда, направленного на вовлечение в культурные процессы и творческую самореализацию жителей округа | Муниципальная программа «Развитие культуры, искусства и молодежной политики Юсьвинского муниципального округа Пермского края» | 2022 | | Отдел культуры, молодежной политики и спорта, | | | Мероприятие исполнено |
| **1.1.2.1.1.1.Повышение доступности спортивной инфраструктуры** | | | | | | | | | | |  |
| 12. | Спортивные площадки | Устройство открытой спортивной площадки МБОУ "Крохалевская СОШ" | | Увеличение доли населения занимающегося физической культурой и спортом, снижение преступности среди подростков | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Юсьвинском муниципальном округе Пермского края»  Бюджет Пермского края внебюджетные источники | 2022 | | Управление образования | | | Муниципальный контракт 0856300003822000032 от 28.03.2022 ООО «Строй-Резерв» «Обустройство открытой спортивной площадки МБОУ «Крохалевская средняя общеобразовательная школа» |
| 13. | Детская спортивно-игровая площадка | Устройство детской спортивно-игровой площадки п. Пожва | | Увеличение доли населения занимающегося физической культурой и спортом, снижение преступности среди подростков | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Юсьвинском муниципальном округе Пермского края»  Бюджет Пермского края | 2022 | | Отдел культуры, молодежной политики и спорта, отдел территориального развития администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края | | | Мероприятие исполнено |
| **1.1.3.5.:Повышение доступности и качества медицинской помощи** | | | | | | | | | | |  |
| 14. | ФАП в д.Мосино | Реализация мероприятия, направленного на обеспечение ввода в эксплуатацию модульного здания ФАП в д.Мосино | | Обеспечение ввода в эксплуатацию модульного здания ФАП | Бюджет Пермского края | 2024 | | Отдел территориального развития администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края | | | Мероприятие предусмотрено на плановый период |
| 15. | ФАП в п.Тукачево | Приобретение и монтаж модульных конструкций взамен существующего в п.Тукачево | | Обеспечение ввода в эксплуатацию модульного здания ФАП | Бюджет Пермского края | 2022 | | Отдел территориального развития администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края | | | Мероприятие исполнено |
| 16. | ФАП в с.Доег | Приобретение и монтаж модульных конструкций взамен существующего в с. Доег | | Обеспечение ввода в эксплуатацию модульного здания ФАП | Бюджет Пермского края | 2022 | | Отдел территориального развития администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края | | | Мероприятие исполнено |
| 17. | ФАП в с.Крохалево | Приобретение и монтаж модульных конструкций взамен существующего в с. Крохалево | | Обеспечение ввода в эксплуатацию модульного здания ФАП | Бюджет Пермского края | 2023 | | Отдел территориального развития администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края | | | Мероприятие предусмотрено на плановый период |
| 18. | ФАП в с.Тимино | Приобретение и монтаж модульных конструкций взамен существующего в с. Тимино | | Обеспечение ввода в эксплуатацию модульного здания ФАП | Бюджет Пермского края | 2024 | | Отдел территориального развития администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края | | | Мероприятие предусмотрено на плановый период |
| 19. | ФАП в с.Аксеново | Приобретение и монтаж модульных конструкций взамен существующего в с. Аксеново | | Обеспечение ввода в эксплуатацию модульного здания ФАП | Бюджет Пермского края | 2023 | | Отдел территориального развития администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края | | | Мероприятие предусмотрено на плановый период |
| 20. | ФАП в д.Трифаново | Приобретение и монтаж модульных конструкций взамен существующего в д.Трифаново | | Обеспечение ввода в эксплуатацию модульного здания ФАП | Бюджет Пермского края | 2023 | | Отдел территориального развития администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края | | | Мероприятие предусмотрено на плановый период |
| 21. | ФАП в п.Кама | Приобретение и монтаж модульных конструкций взамен существующего в п.Кама | | Обеспечение ввода в эксплуатацию модульного здания ФАП | Бюджет Пермского края | 2023 | | Отдел территориального развития администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края | | | Мероприятие предусмотрено на плановый период |
| 22. | ФАП в д.Ситково | Приобретение и монтаж модульных конструкций взамен существующего в д.Ситково | | Обеспечение ввода в эксплуатацию модульного здания ФАП | Бюджет Пермского края | 2023 | | Отдел территориального развития администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края | | | Мероприятие предусмотрено на плановый период |
| 23. | ФАП в д.Харино | Приобретение и монтаж модульных конструкций взамен существующего в д.Харино | | Обеспечение ввода в эксплуатацию модульного здания ФАП | Бюджет Пермского края | 2023 | | Отдел территориального развития администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края | | | Мероприятие предусмотрено на плановый период |
| 24. | Приобретение медицинского оборудования | Приобретение медицинского оборудования (Холтер-2 ед, Аппарат наркозно-дыхательный, Аппарат экспресс определения кардиомаркеров, Аппарат электрохирургический высокочастотный 2 ед, Кольпоскоп 2 ед, Эндоскоп, Эндоскопическая консоль, Автоматический дефибриллятор 8 ед, ЭКГ-8 ед) | | повышение доступности и качества медицинской помощи | Бюджет Пермского края | 2022-2023 | | ГБУ «Больница Коми-пермяцкого округа» | | | Мероприятие предусмотрено на плановый период |
| **Направление 4 «Обеспечение общественной безопасности»** | | | | | | | | | | | |
| **Цель 4.2.Снижение смертности в результате ЧС, пожаров и происшествий** | | | | | | | | | | | |
| 25. | Объекты коммунальной инфраструктуры | Строительство 3 пожарных водоемов для обеспечения пожарной безопасности в 3 населенных пунктах Юсьвинского МО ПК (с.Юсьва, с.Архангельское, п.Кама) | | Снижение рисков возникновения аварий | Муниципальная программа «[Защита населения и территории Юсьвинского муниципального округа Пермского края от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»](http://uswa.ru/lib/exe/fetch.php?media=%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F:2021:10:525-13.doc)  Бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края | 2022 | | Отдел по гражданской защите администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края  МКУ ЮМО ПК «Единая диспетчерская служба» | | | Муниципальный контракт 0856300003822000141 от 30.09.2022 Выполнение работ по обустройству пожарного водоёма в с. Мелюхино Цена контракта- 553303,33 руб.  Подрядчик- ИП Власов О.М.  Муниципальный контракт 085630000382200088 от 24.06.2022 Обустройство пожарных водоёмов на территории Юсьвинского муниципального округа Пермского края (с. Юсьва ул. Аптечная 31, с. Архангельское ул. Садовая 6, п. Кама ул. Железнодорожная  Цена контракта- 1601900,00  Подрядчик- ИП Власов М.С. Муниципальный контракт 0856300003821000115 от 22.08.2022 Реконструкция пожарных пирсов на территории Юсьвинского муниципального округа Пермского края (д. Баранчиново, д. Почашер) |
| **Направление 2.Экономическая политика** | | | | | | | | | | |  |
| **Цель 2.1.: увеличение налогооблагаемой прибыли предприятий** | | | | | | | | | | |  |
| **2.1.1.1.Поддержка агропромышленного комплекса** | | | | | | | | | | |  |
| 26. | Строительство (реконструкция) животноводческих комплексов, объектов сельскохозяйственного назначения | Модернизация с элементами реконструкции здания коровника №3 на 210 голов СПК «Колхоз Заря будущего», с. Юсьва | | Замена оборудования, переход на новую технологию содержания животных. | 1))Государственная [программа](consultantplus://offline/ref=ABF0007E933D98D670024900F5422743DE21C46B02ACE8D59C71198F265EC9DDFD2D2DCB7649B443E4M8I) развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия  Бюджет РФ  Бюджет Пермского края  внебюджетные источники | 2020-2021 | | Отдел сельского хозяйства администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края  СПК «Колхоз Заря будущего» | | | Мероприятие предусмотрено на 2021-2022 год. Демонтаж старого оборудования, увеличение полезной площади, установка нового оборудования, переход на новую технологию содержания животных. Оборудование: доильное оборудование, охладитель молока, комплект стойлового оборудования, поение.  Объект завершен 11.10.2021 г. |
| 27. | Строительство (реконструкция) животноводческих комплексов, объектов сельскохозяйственного назначения | Строительство молочного комплекса на 200 голов в с.Юсьва СПК «Колхоз Заря будущего» | | Переход на новую технологию содержания животных, увеличение планового поголовья скота в хозяйстве. | 1)Государственная [программа](consultantplus://offline/ref=ABF0007E933D98D670024900F5422743DE21C46B02ACE8D59C71198F265EC9DDFD2D2DCB7649B443E4M8I) развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия  Бюджет РФ  Бюджет Пермского края  внебюджетные источники | 2024-2027 | | Отдел сельского хозяйства администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края  СПК «Колхоз Заря будущего» | | | Мероприятие предусмотрено на 2024-2027 год. |
| 28. | Модернизация животноводческих комплексов, объектов сельскохозяйственного назначения | Модернизация животноводческого объекта на 240 голов в с. Мелюхино ООО "Мелюхинский" | | Переход на новую технологию содержания животных. | 1)Государственная [программа](consultantplus://offline/ref=ABF0007E933D98D670024900F5422743DE21C46B02ACE8D59C71198F265EC9DDFD2D2DCB7649B443E4M8I) развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия  Бюджет РФ  Бюджет Пермского края  внебюджетные источники | 2021-2024 | | Отдел сельского хозяйства администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края  СПК «Колхоз Заря будущего» | | |  |
| 29. | Строительство (реконструкция) животноводческих комплексов, объектов сельскохозяйственного назначения | Строительство коровника на 200 голов в п.Майкор, ООО "Майкорское" | | Расширение производства на уже существующей площадке. | 1)Государственная [программа](consultantplus://offline/ref=ABF0007E933D98D670024900F5422743DE21C46B02ACE8D59C71198F265EC9DDFD2D2DCB7649B443E4M8I) развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия  Бюджет РФ  Бюджет Пермского края  внебюджетные источники | 2020-2022 | | Отдел сельского хозяйства администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края  ООО «Майкорское» | | | Объект завершен 25.11.2022 |
| 30. | Строительство (реконструкция) животноводческих комплексов, объектов сельскохозяйственного назначения | Строительство откормочной площадки на 200 голов в п. Майкор , ООО "Майкорское" | | Переход на новую технологию откорма животных | 1)Государственная [программа](consultantplus://offline/ref=ABF0007E933D98D670024900F5422743DE21C46B02ACE8D59C71198F265EC9DDFD2D2DCB7649B443E4M8I) развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия  Бюджет РФ  Бюджет Пермского края  внебюджетные источники | 2021-2023 | | Отдел сельского хозяйства администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края  ООО «Майкорское» | | | Мероприятие предусмотрено на 2021-2023 год |
| 31. | Строительство (реконструкция) животноводческих комплексов, объектов сельскохозяйственного назначения | Строительство коровника в с. Архангельское на 656 голов, СПК "Колхоз Совет" | | Увеличение поголовья до 1000 голов. | 1)Государственная [программа](consultantplus://offline/ref=ABF0007E933D98D670024900F5422743DE21C46B02ACE8D59C71198F265EC9DDFD2D2DCB7649B443E4M8I) развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия  Бюджет РФ  Бюджет Пермского края  внебюджетные источники | 2019-2021 | | Отдел сельского хозяйства администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края  СПК "Колхоз Совет" | | | Мероприятие предусмотрено на 2019-2026 год |
| 32. | Строительство (реконструкция) животноводческих комплексов, объектов сельскохозяйственного назначения | Строительство телятника №5 на 240 голов в д.Секово СПК «колхоз «Совет» | | Снижение затрат, увеличение молодняка до 240 голов, повышение продуктивности | 1) Государственная программа "Государственная поддержка агропромышленного комплекса Пермского края"  Бюджет РФ  Бюджет Пермского края  внебюджетные источники | 2021-2022 | | Отдел сельского хозяйства администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края  СПК "Колхоз Совет" | | | Построен телятник №5 на 240 голов в с. Архангельское.  Переход на новую технологию содержания животных, увеличение поголовья скота. Объект завершен в 2021 г. |
| 33. | Строительство (реконструкция) животноводческих комплексов, объектов сельскохозяйственного назначения | Строительство коровника №2 на 200 голов в д.Секово СПК «колхоз «Совет» | | Снижение затрат, увеличение поголовья до 200 голов, повышение продуктивности | 1) Государственная программа "Государственная поддержка агропромышленного комплекса Пермского края"  Бюджет РФ  Бюджет Пермского края  внебюджетные источники | 2021-2022 | | Отдел сельского хозяйства администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края  СПК "Колхоз Совет" | | | В 2021 году построен коровник в д. Секово на 200 голов.  Переход на новую технологию содержания животных, увеличение поголовья скота. Завершен. |
| 34. | Строительство (реконструкция) животноводческих комплексов, объектов сельскохозяйственного назначения | Строительство телятника на 240 мест в с.Архангельское СПК «колхоз «Совет» | | Снижение затрат, увеличение молодняка до 200 голов, повышение продуктивности | 1) Государственная программа "Государственная поддержка агропромышленного комплекса Пермского края"  Бюджет РФ  Бюджет Пермского края  внебюджетные источники | 2022-2024 | | Отдел сельского хозяйства администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края  СПК "Колхоз Совет" | | | Мероприятие предусмотрено на 2022-2024 год |
| 35. | Строительство (реконструкция) животноводческих комплексов, объектов сельскохозяйственного назначения | Строительство коровника №1 на 200 голов в с.Архангельское СПК «колхоз «Совет» | | Снижение затрат, увеличение поголовья до 200 голов, повышение продуктивности | 1) Государственная программа "Государственная поддержка агропромышленного комплекса Пермского края"  Бюджет РФ  Бюджет Пермского края  внебюджетные источники | 2022-2023 | | Отдел сельского хозяйства администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края  СПК "Колхоз Совет" | | | В 2021 году построен коровник в с. Архангельское на 200 голов. Привязное содержание скота. Объект построен с привлечением кредитных средств ПАО «Сбербанк».  Переход на новую технологию содержания животных, увеличение поголовья скота. |
| 36. | Строительство (реконструкция) животноводческих комплексов, объектов сельскохозяйственного назначения | Строительство коровника №2 на 200 голов в с.Архангельское СПК «колхоз «Совет» | | Снижение затрат, увеличение поголовья до 200 голов, повышение продуктивности | 1) Государственная программа "Государственная поддержка агропромышленного комплекса Пермского края"  Бюджет РФ  Бюджет Пермского края  внебюджетные источники | 2022-2024 | | Отдел сельского хозяйства администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края  СПК "Колхоз Совет" | | | Мероприятие предусмотрено на 2022-2024 год |
| 37. | Строительство (реконструкция) животноводческих комплексов, объектов сельскохозяйственного назначения | Модернизация зерносушильного комплекса в с. Крохалёво ООО "Колхоз имени Дзержинского" | | Снижение затрат, увеличение производительности труда | 1) Государственная программа "Государственная поддержка агропромышленного комплекса Пермского края"  Бюджет РФ  Бюджет Пермского края  внебюджетные источники | 2021-2023 | | Отдел сельского хозяйства администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края  ООО « Колхоз им.Дзержинского» | | | Создание условий для сушки зерновых культур, разрешение на ввод 29.11.2021.  Проект реализован для увеличения посевных площадей зерновых, Установка напольной сушилки карусельного типа, производительностью до 10 тонн в час. |
| 38. | Строительство (реконструкция) животноводческих комплексов, объектов сельскохозяйственного назначения | Модернизация молочного комплекса на 200 голов коров и нетелей в с.Крохалево ООО "Колхоз имени Дзержинского" | | Переход на новую технологию содержания животных | 1) Государственная программа "Государственная поддержка агропромышленного комплекса Пермского края"  Бюджет РФ  Бюджет Пермского края  внебюджетные источники | 2021-2023 | | Отдел сельского хозяйства администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края  ООО « Колхоз им.Дзержинского» | | | Мероприятие предусмотрено на 2021-2023 год .Переход на новую технологию содержания животных. |
| 39. | Строительство (реконструкция) животноводческих комплексов, объектов сельскохозяйственного назначения | Строительство коровника безпривязного содержания на 200 голов с доильным залом в с.Доег, СПК "Дружба" | | Снижение затрат, увеличение поголовья до 200 голов, повышение продуктивности | 1) Государственная программа "Государственная поддержка агропромышленного комплекса Пермского края"  Бюджет РФ  Бюджет Пермского края  внебюджетные источники | 2021-2024 | | Отдел сельского хозяйства администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края  СПК « Дружба» | | | Мероприятие предусмотрено на 2021-2024 год. Строительство коровника завершено 06.06.2022 г., Строительство ДМБ запланировано на 2024 год. |
| 40. | Строительство (реконструкция) животноводческих комплексов, объектов сельскохозяйственного назначения | Строительство склада для хранения, подработки и переработки 1000 тонн зерна в с.Доег, СПК "Дружба" | | Снижение затрат, улучшение качества семян зерновых. | 1) Государственная программа "Государственная поддержка агропромышленного комплекса Пермского края"  Бюджет РФ  Бюджет Пермского края  внебюджетные источники | 2021-2022 | | Отдел сельского хозяйства администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края  СПК « Дружба» | | | Мероприятие предусмотрено на 2021-2022 год . Снижение затрат, улучшение качества семян зерновых, переход на новую технологию, доведение производства зерна до 1000 тонн. Объект завершен 28.04.2022 г. |
| 41. | Строительство (реконструкция) животноводческих комплексов, объектов сельскохозяйственного назначения | Строительство молочно-товарной фермы на 200 голов в д.Кубенево ООО "Родина" | | Переход на новую технологию содержания животных | 1)Государственная [программа](consultantplus://offline/ref=ABF0007E933D98D670024900F5422743DE21C46B02ACE8D59C71198F265EC9DDFD2D2DCB7649B443E4M8I) развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия  Бюджет РФ  Бюджет Пермского края  внебюджетные источники | 2021-2022 | | Отдел сельского хозяйства администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края  ООО « Родина» | | | Мероприятие предусмотрено на 2021-2022 год. Объект завершен 01.02.2022 г. с привлечением льготного кредита ПАО «Сбербанк» в размере 5,0 млн. руб., за счет собственных средств построена дорога до фермы. |
| **Цель 2.2.: Увеличение доходов населения** | | | | | | | | | | |  |
| **2.2.2.Стабилизация рабочих мест в экономике** | | | | | | | | | | |  |
| 42. | Открытие новых производств | Предоставление инвестиционных площадок | | Создание новых рабочих мест | Непрограммное мероприятие  Внебюджетные источники | 2020-2026 | | Отдел земельных ресурсов и градостроительной деятельности администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края | | | Сформированы инвестиционные площадки.  Разработан инвестицонный профиль и дорожная карта по реализации инвестиционного профиля. |
| 43. | Открытие новых производств | Создание нового промышленного производства по изготовлению фанеры в Юсьвинском муниципальном округе Пермского края | | Создание новых рабочих мест | Непрограммное мероприятие  Внебюджетные источники | 2020-2023 | | Комитет экономического развития, Отдел земельных ресурсов и градостроительной деятельности администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края | | | В 2021 году в с.Юсьва ООО «Урал Сервис» введено новое производство по инвестиционному проекту «Создание нового современного промышленного производства по глубокой переработке древесины, направленного на изготовление лущёного шпона из круглого леса (берёзы) в Юсьвинском муниципальном округе Пермского края». Срок реализации проекта-2020-2023 годы.  В 2020 году подготовлен бизнес-план по созданию промышленного производства по изготовлению фанеры.  В 2021 году приобретено оборудование, производство запущено. |
| **Направление 3.Природопользование и инфраструктура** | | | | | | | | | | |  |
| Цель 3.1.Создание безопасного и комфортного жилья | | | | |  | |  | | |  |  |
| 3.1.2.1. Переселение граждан из аварийного и ветхого жилья | | | | |  | |  | | |  |  |
| 44. | Объекты коммунальной инфраструктуры | Реализация мероприятий по ликвидации аварийного жилищного фонда на территории Юсьвинского муниципального округа Пермского края | | Снижение рисков возникновения аварий | Муниципальная адресная программа «Переселение граждан и снос ветхих (аварийных) домов Юсьвинского муниципального округа Пермского края»  Бюджет РФ  Бюджет Пермского края  Бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края | | 2025 | | | Отдел территориального развития администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края  МКУ ЮМО ПК «Управление дорожного хозяйства и капитального строительства» | Мероприятие предусмотрено на плановый период |
| 45. | Жилищный фонд | Строительство объектов социальной сферы на высвобождаемых земельных участках после расселения и сноса аварийного жилищного фонда | | Улучшение условий жизни граждан | Муниципальная адресная программа «Переселение граждан и снос ветхих (аварийных) домов Юсьвинского муниципального округа Пермского края»  Бюджет Пермского края  Бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края | | 2025 | | | Отдел территориального развития администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края  МКУ ЮМО ПК «Управление дорожного хозяйства и капитального строительства» | Мероприятие предусмотрено на плановый период |
| **Цель 3.2.: Территориальное планирование** | | | | |  | |  | | |  |  |
| **3.2.Территориальное планирование** | | | |  |  | |  | | |  |  |
| 46. | Генеральные планы и ПЗЗ | Совершенствование документов территориального планирования, документов градостроительного зонирования, утверждение проектов планировок территорий | | Корректировка и актуализация проектов | Муниципальная программа «Территориальное развитие Юсьвинского муниципального округа Пермского края»  Бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края | | 2020-2021 | | | Отдел земельных ресурсов и градостроительной деятельности администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края | Муниципальный контракт ЕП-1311/2017 от 15.06.2017 Разработка проекта: "Генеральный план Юсьвинского муниципального округа Пермского края и "Правила землепользования и застройки Юсьвинского муниципального округа Пермского края"  Цена контракта- 1341921 руб.  Подрядчик- ООО «Террапроект»  Срок исполнения-2021  Муниципальный контракт «Разработка документации по планировке территории (Проект планировки и проект межевания) северо-западной части с.Юсьва»  Цена контракта- 218 325,00руб.  Подрядчик- ООО "Гео Граф" |
| **Цель 3.3.: Создание благоустроенных кварталов** | | | | | | | | | | |  |
| **3.3.2.Приведение в нормативное состояние парков, скверов и других общественных пространств** | | | | | | | | | | |  |
| 47. | Свалки ТКО | Комплекс мероприятий по закрытию и ликвидации свалок ТКО | | Ликвидация свалок | Муниципальная программа «Территориальное развитие Юсьвинского муниципального округа Пермского края»  Бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края | | 2020-2023 | | | отдел территориального развития администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края  МКУ ЮМО ПК «Единый центр благоустройства» | Муниципальный контракт № 3598100797320000010 от 06.05.2020 по объекту «Выполнение работ по ликвидации Майкорской свалки твердых коммунальных отходов»  Цена контракта- 531056,36руб.  Подрядчик- ИП Власов М.С.  Муниципальный контракт № 3598100797320000020 от 19.05.2020 по объекту ««Выполнение работ по ликвидации (рекультивации) Архангельской свалки твердых коммунальных отходов»»  Цена контракта- 268176,68руб.  Подрядчик- ИП Власов М.С.  Муниципальный контракт № 3598100797320000021 от 19.05.2020 по объекту «Выполнение работ по ликвидации (рекультивации) Мелюхинской свалки твердых коммунальных отходов»»  Цена контракта- 317166,96руб.  Подрядчик- ИП Власов М.С.  **2021 год**  Муниципальный контракт по объекту 0856300003821000184 от 06.12.2021 «Ликвидация Петруневской свалки накопления твердых бытовых отходов»»  Цена контракта- 435 880,97руб.  Подрядчик- ИП Власов М.С.  Муниципальный контракт по объекту 0856300003821000179 06.12.2021 «Ликвидация Аксеновской свалки накопления твердых бытовых отходов»»  Цена контракта- 346 995,00руб.  Подрядчик- ИП Власов Л.А.  Ликвидация свалок накопления твердых коммунальных отходов  Цена контракта-497 498,62  Подрядчик-ИП ВЛАСОВ М. С.  **2022год**  Муниципальный контракт № 0856300003822000052 от 04.05.2022 по объекту «Выполнение работ по ликвидации свалки твердых коммунальных отходов д.Швычи»  Цена контракта- 199027,40.  Подрядчик- ИП Власов М.С.  Муниципальный контракт № 0856300003822000050 от 04.05.2022 по объекту ««Выполнение работ по ликвидации (рекультивации) свалки твердых коммунальных отходов д.Ключи»»  Цена контракта- 211407,12 руб.  Подрядчик- ИП Власов М.С.  Муниципальный контракт № 0856300003822000049 от 04.05.2022 по объекту «Выполнение работ по ликвидации (рекультивации) свалки твердых коммунальных отходов д. Урманово»  Цена контракта- 209839,68 руб.  Подрядчик- ИП Власов М.С.  Муниципальный контракт по объекту 0856300003822000053 от 04.05.2022 «Ликвидация свалки накопления твердых бытовых отходов с.Тимино»»  Цена контракта- 227850,00 руб.  Подрядчик- ИП Власов М.С.  Муниципальный контракт по объекту 0856300003822000051 от 04.05.2022 «Ликвидация свалки накопления твердых бытовых отходов с.Они»  Цена контракта- 269049,36 руб.  Подрядчик- ИП Власов Л.А.  Муниципальный контракт по объекту 0856300003822000055 от 04.05.2022 «Ликвидация свалки накопления твердых бытовых отходов с.Купрос»»  Цена контракта- 476650,56 руб.  Подрядчик- ИП Власов М.С. |
| 48. | Места (площадки) накопления ТКО | Обустройство (создание) мест (площадок) накопления ТКО | | Обустройство площадок ТКО | Муниципальная программа «Территориальное развитие Юсьвинского муниципального округа Пермского края»  Бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края | | 2022-2026 | | | отдел территориального развития администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края | **2022год** Муниципальный контракт 0856300003822000064 От15.05.2022 «Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов на территории Юсьвинского муниципального округа Пермского края (с. Юсьва, д. Почашер, д. Коммуна)»  Цена контракта- 704369,40  Подрядчик- ИП Власов М.С |
| **Цель 3.4.: Комфортная общегородская среда** | | | | | | | | | | |  |
| **3.4.1.Повышение качества инженерной инфраструктуры** | | | | | | | | | | |  |
| 49. | Очистные сооружения и канализационные сети в с.Юсьва | Строительство очистных сооружений в с.Юсьва Пермского края | | Снижение загрязнения окружающей среды и обеспечение экологической безопасности территории и населения в с.Юсьва | 1)Ведомственная целевая программа «Современный облик сельских территорий» государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий»  2)Муниципальная программа «Территориальное развитие Юсьвинского муниципального округа Пермского края»  Бюджет РФ  Бюджет Пермского края  Бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края | | 2023 | | | Отдел территориального развития администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края,  МКУ ЮМО ПК «Управление дорожного хозяйства и капитального строительства» | Мероприятие предусмотрено на плановый период. |
| 50. | Локальный водопровод в п. Майкор | Строительство и реконструкция в сельской местности в сельской местности локальных водопроводов. (Локальный водопровод в п.Майкор», 1этап,2 этап, 3 этап.) | | Ввод в действие объектов инженерной инфраструктуры:  -3,6 км локальных водопроводов;  1 водозабор | 1) Ведомственная целевая программа «Современный облик сельских территорий» государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий»  2) Муниципальная программа «Территориальное развитие Юсьвинского муниципального округа Пермского края»  Бюджет РФ  Бюджет Пермского края  Бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края, сельского поселения | | 2023 | | | Отдел территориального развития администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края,  МКУ ЮМО ПК «Управление дорожного хозяйства и капитального строительства» | Мероприятие предусмотрено на плановый период |
| 51. | Объекты берегоукрепления | Мероприятие по преддекларационному обследованию объектов берегоукрепления | | Снижение рисков возникновения угрозы ЧС | Муниципальная программа «Территориальное развитие Юсьвинского муниципального округа Пермского края»  Бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края | | 2020-2022 | | | Отдел по гражданской защите администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края | Мероприятие исполнено , проведено 3 обследования |
| 52. | Объекты коммунальной инфраструктуры | Ремонт (обустройство) источников водоснабжения и систем водоснабжения | | Обеспечение населения качественными коммунальными услугами | Муниципальная программа «Территориальное развитие Юсьвинского муниципального округа Пермского края»  Бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края, бюджет Пермского края | | 2021-2024 | | | отдел территориального развития администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края  МКУ ЮМО ПК «Единый центр благоустройства» | Муниципальный контракт 0856300003821000155 от 12.10.2021 «Выполнение работ по обустройству пожарных водоемов в д.Городище (улица Пионерская, 65), с.Антипино, (улица Центральная, 32), Юсьвинского района, Пермского края»  Цена контракта- 598 255,12руб.  Подрядчик- ООО "Строй - Резерв"  Муниципальный контракт «Ремонт отдельных участков и сооружений водопроводных сетей с.Юсьва»  Цена контракта- 1 170 386,94руб.  Подрядчик- ИП ПЕТУХОВ М. А.  Муниципальный контракт 0856300003821000133 от 01.09.2021 «Ремонт участков поселковой водопроводной сети п.Майкор, п.Кама, с.Юсьва»  Цена контракта- 1 121 000,00руб.  Подрядчик- ООО "Строй - Резерв"  Муниципальный контракт «Выполнение работ по устройству и бурению водозаборных скважин для ТО в населенных пунктах Юсьвинского муниципального округа (6 мест)»  Цена контракта- 321 650,74руб.  Подрядчик- ИП ПЕТУХОВ М. А.  **2022 год**  Муниципальный контракт «Выполнение работ по устройству и бурению водозаборных скважин для ТО в населенных пунктах Юсьвинского муниципального округа (4 места)»  Цена контрактов- 1 117 331,30 руб.  Подрядчик- ИП Рыжков Р.Ф.  Муниципальный контракт «Выполнение работ по устройству и бурению водозаборных скважин в с.Доег  Цена контрактов- 418 000,00 руб.  Подрядчик- ООО «Георесурс Пермь» |
| 53. | Объекты коммунальной инфраструктуры | Ремонт колодцев (шахтных, скважин) в населенных пунктах в с.Купрос, с.Юсьва, п.Майкор, д.Усть-Пожва, д.Край-Иньва, с.Тимино, д.Аксеново, п.Кама,д.Анисимово, д.Габово,д.Елино. | | Обеспечение населения качественными коммунальными услугами | Муниципальная программа «Территориальное развитие Юсьвинского муниципального округа Пермского края»  Бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края, бюджет Пермского края | | 2022-2030 | | | отдел территориального развития администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края  МБУ «Юсьвинское ЖКХ» | Мероприятие предусмотрено на плановый период |
| 54. | Объекты коммунальной инфраструктуры | Устройство ограждения ЗСО водозаборной скважины в д. Макарово | | Улучшение обеспечения водоснабжением и водоотведением населения | Муниципальная программа «Территориальное развитие Юсьвинского муниципального округа Пермского края»  Бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края, бюджет Пермского края | | 2022 | | | отдел территориального развития администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края | Муниципальный контракт №0856300003822000058 от 11.05.2022  Устройство ограждения ЗСО водозаборной скважины в д.Макарово  Цена контракта- 675158,83 руб.  Подрядчик- ИП ПЕТУХОВ М. А. |
| 55. | Объекты коммунальной инфраструктуры | Приобретение коммунальной техники | | Обеспечение населения качественными коммунальными услугами | Муниципальная программа «Территориальное развитие Юсьвинского муниципального округа Пермского края»  Бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края , бюджет Пермского края | | 2020-2022 | | | отдел территориального развития администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края  МКУ ЮМО ПК «Единый центр благоустройства» | Муниципальный контракт № 3598100797320000014 от 07.05.2020 «Приобретение грузового бортового автомобиля (самосвал)»  Цена контракта- 2560800руб.  Подрядчик- ООО "ГРУЗАВТОИМПОРТ"  Муниципальный контракт № 3598100797320000013 от 06.05.2020 «Приобретение трактора с комплектом навесного оборудования и самосвальным прицепом»  Цена контракта-1100000руб.  Подрядчик- ООО "АВТОСПЕЦТЕХНИКА"  Муниципальный контракт № 3598100797320000018 от 07.05.2020 «Приобретение мотоблока с навесным оборудованием»  Цена контракта-256100руб.  Подрядчик- ООО "ПРОФИНСТРУМЕНТ"  Муниципальный контракт № от 12.08.2020 «Поставка фронтального погрузчика»  Цена контракта-280860руб.  Подрядчик- ООО "Автоспецтехника"  Муниципальный контракт № от 12.08.2020 «Поставка снегоуборщиков»  Цена контракта-119140руб.  Подрядчик- ИП Казанцев С.А.  **2021год;**  Муниципальный контракт 0856300003821000060 от 27.04.2021 «Приобретение экскаватор - погрузчика»  Цена контракта- 5 376 000,00руб.  Подрядчик- ООО "СТРОЙСЕРВИС ДВ"  Муниципальный контракт 0856300003821000052 от 26.04.2021 «Приобретение прицепного измельчителя древесных отходов»  Цена контракта- 995 000,00руб.  Подрядчик- ООО "АНЕГА"  Муниципальный контракт 0856300003821000043 от 23.04.2021 «Приобретение кран - манипулятора»  Цена контракта- 4 860 000,00руб.  Подрядчик- ООО "ЧАЙКА-НН"  **2022 год**  Муниципальный контракт №0856300003822000070 от 26.05.2022 «Поставка трех мотоблоков с навесным оборудованием»  Цена контракта-507361,18руб.  Подрядчик- ИП Казанцев С.А.  Муниципальный контракт №08563000038220001470 от 25.10.2022 «Поставка роторной косилки»  Цена контракта-252217,60руб.  Поставщик- ООО «АСТ» |
| 56. | Объекты коммунальной инфраструктуры | Ремонт и устройство детских, спортивных, спортивно-игровых площадок, устройство, восстановление территорий общего пользования (парков, скверов) (с.Юсьва, с.Купрос, с.Аксеново, п.Пожва, п.Майкор) | | Обеспечение населения качественными коммунальными услугами | Муниципальная программа «Территориальное развитие Юсьвинского муниципального округа Пермского края»  Бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края, бюджет Пермского края | | 2020-2022 | | | отдел территориального развития администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края  МКУ ЮМО ПК «Единый центр благоустройства» | Муниципальный контракт 0856300003821000050 от27.04.2021 «Благоустройство территории муниципального образования: устройство детской игровой площадки (с. Купрос ул. Советская)»  Цена контракта-1 102 000,00руб.  Подрядчик- ООО ПКФ "АКВАМАРИН-ГРУПП"  Муниципальный контракт 0856300003821000051 от26.04.2021 «Благоустройство территории муниципального образования: устройство детской игровой площадки (с. Юсьва ул. Колхозная)»  Цена контракта-1 144 000,00руб.  Подрядчик- ООО "РГ"  Муниципальный контракт 0856300003821000049 от27.04.2021 «Благоустройство территории муниципального образования: устройство детской игровой площадки  (п.Пожваа, Судомеханческая)»  Цена контракта-1102 000,00руб.  Подрядчик- ООО ПКФ "АКВАМАРИН-ГРУПП" |
| 57. | Объекты коммунальной инфраструктуры | Организация пешеходных коммуникаций, включая тротуары, аллеи, дорожки, тропинки (с.Юсьва, с.Купрос, п.Пожва, п.Майкор) | | Обеспечение благоустройства территории | Муниципальная программа «Территориальное развитие Юсьвинского муниципального округа Пермского края»  Бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края, бюджет Пермского края, федеральный бюджет | | 2020-2022 | | | отдел территориального развития администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края  МКУ ЮМО ПК «Единый центр благоустройства» | Муниципальный контракт № 3598100797320000019 от 18.05.2020 «Организация пешеходных коммуникаций в п.Пожва Юсьвинского муниципального округа Пермского края», Цена контракта-2857140руб.  Подрядчик- ООО "Строй-Резерв"  Муниципальный контракт № 3598100797320000024 от 25.05.2020 «Организация пешеходных коммуникаций в c.Архангельское Юсьвинского муниципального округа Пермского края», Цена контракта-2842854,31руб., Подрядчик- ИП БАГДАСАРЯН З. А.  Муниципальный контракт № 3598100797320000028 от 15.06.2020 «Организация пешеходных коммуникаций по ул.Заболотная от ул.Техническая с.Юсьва Юсьвинского муниципального округа Пермского края», Цена контракта-2495383,18руб.  Подрядчик- ООО «Строй-Резерв»  Муниципальный контракт № 3598100797320000030 от 15.06.2020 «Организация пешеходных коммуникаций в c.Юсьва Юсьвинского муниципального округа Пермского края», Цена контракта-2842854,30руб.  Подрядчик- ИП БАГДАСАРЯН З. А.  Муниципальный контракт № 3598100797320000030 от 31.08.2020 «Организация пешеходных коммуникаций по ул.Юбилейная с.Юсьва», Цена контракта-74642,97руб. Подрядчик- ООО «Строй-Резерв»  **2021год:**  Муниципальный контракт 0856300003821000015 от 09.03.2021 «Организация пешеходных коммуникаций в п.Пожва Юсьвинского муниципального округа Пермского края»,  Цена контракта- 1990000,00руб. Подрядчик- ИП НИКУЛИНА М. А.  Муниципальный контракт 0856300003821000014 от 09.03.2021 «Организация пешеходных коммуникаций в с. Купрос Юсьвинского муниципального округа Пермского края»,  Цена контракта- 2042567,62руб. Подрядчик- ИП НИКУЛИНА М. А.  Муниципальный контракт 0856300003821000013 от 09.03.2021 «Организация пешеходных коммуникаций в с.Юсьва Юсьвинского муниципального округа Пермского края»,  Цена контракта- 1 990 000,00руб. Подрядчик- ИП НИКУЛИНА М. А.  2022 г.  Муниципальный контракт 0856300003822000108 от 16.08.2022 «Организация пешеходных коммуникаций в с.Юсьва Юсьвинского муниципального округа Пермского края»,  Цена контракта- 594881,48руб. Подрядчик- ИП НИКУЛИНА М. А.  Муниципальный контракт 085630000382200089 от 24.06.2022 «Организация пешеходных коммуникаций в с.Юсьва ул.Народная Юсьвинского муниципального округа Пермского края»,  Цена контракта- 968079,60 руб. Подрядчик- ИП НИКУЛИНА М. А.  Муниципальный контракт 0856300003822000213 от 28.12.2021 «Организация пешеходных коммуникаций в с.Юсьва Юсьвинского муниципального округа Пермского края»,  Цена контракта- 1117369,83 руб. Подрядчик- ИП НИКУЛИНА М. А. |
| 58. | Объекты коммунальной инфраструктуры | Ремонт уличных сетей наружного освещения на территории Юсьвинского муниципального округа Пермского края | | Обеспечение благоустройства территории | Муниципальная программа «Территориальное развитие Юсьвинского муниципального округа Пермского края»  Бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края, бюджет Пермского края, федеральный бюджет | | 2020-2022 | | | отдел территориального развития администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края  МКУ ЮМО ПК «Единый центр благоустройства» | Муниципальный контракт № 3598100797320000025 от 25.05.2020 «Ремонт уличных сетей наружного освещения в п.Пожва, п.Кама, д.Городище»  Цена контракта-2279211,38руб.  Подрядчик- ИП Попов А.С. Муниципальный контракт №0856300003822000073 от 06.06.2022гВыполнение работ по ремонту уличных сетей наружного освещения в п. Майкор и д. Урманово Юсьвинского муниципального округа Пермского края Подрядчик- ООО «Сервис-Строй» Муниципальный контракт №01-24/44 от 22.06.2022гУстройство уличных сетей наружного освещения в п. Майкор ул.Чехова Юсьвинского муниципального округа Пермского края Цена контракта-372628,00руб.  Подрядчик- ОАО «МРСК-Урала»-Пермэнерго» Муниципальный контракт №01-24/43 от 22.06.2022гУстройство уличных сетей наружного освещения в с.Юсьва ул.Строителей Юсьвинского муниципального округа Пермского края Цена контракта-339834,00руб.  Подрядчик- ОАО «МРСК-Урала»-Пермэнерго» |
| 59. | Объекты коммунальной инфраструктуры | Обустройство пожарных водоемов, пожарных гидрантов в населенных пунктах муниципального округа | | Снижение рисков возникновения аварий | Муниципальная программа «[Защита населения и территории Юсьвинского муниципального округа Пермского края от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»](http://uswa.ru/lib/exe/fetch.php?media=%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F:2021:10:525-13.doc)  Бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края | | 2020-2022 | | | Отдел по гражданской защите администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края  МКУ ЮМО ПК «Единая диспетчерская служба» | Муниципальный контракт 0856300003821000107 от 20.07.2021 Выполнение работ по углублению и очистке природного (естественного) противопожарного водоёма"  Цена контракта- 120000 руб.  Подрядчик- ИП Власов М.С.  Муниципальный контракт 0856300003821000105 от 19.07.2021 Работы по созданию защитной противопожарной минерализованной полосы (опашка, уборка сухой травянистой растительности, деревьев, корчёвка пней), населённых пунктов с. Юсьва (ул. Паньковская, ул. Пионерская, ул. Попова – ул. Пушкина, ул. Дорожников), д. Мокрушино"  Цена контракта- 99852 руб.  Подрядчик- ИП Власов М.С.  Муниципальный контракт 0856300003821000099 от 12.07.2021 Выполнение работ по устройству площадок для подъезда пожарной техники к водоемам для забора воды"  Цена контракта- 156473,96 руб.  Подрядчик- ИП Власов М.С.  Муниципальный контракт 0856300003821000076 от 07.06.2021 Выполнение работ по обустройству пожарных водоемов в д.Городище (улица Пионерская, 65), с.Антипино, (улица Центраяльная, 32), Юсьвинского района, Пермского края"  Цена контракта- 553385,92 руб.  Подрядчик- ООО "СТРОЙИНВЕСТ" Муниципальный контракт №0856300003822000115 от 22.08.2022 г. Реконструкция пожарных пирсов на территории Юсьвинского муниципального округа Пермского края (д. Баранчиново, д. Почашер)Цена контракта- 253400,00 руб. Подрядчик- ИП Власов М.С. Муниципальный контракт №085630000382200093 от 11.07.2022 г.  Восстановление водопропускных труб - проездов к пожарным водоемам ( д. Городище ул. Питерская,65, с. Доег ул. Набережная , с. Юсьва перекресток ул. 8-е марта - ул. Широкая, ул. Героя Колыхматова,12, ул. Заря будущего,22) Цена контракта- 231000,00 руб. Подрядчик- ИП Власов М.С. |
| 60. | Пешеходная зона | Благоустройство пешеходной зоны с. Юсьва (1,2,3,4 этап) | | Обеспечение благоустройства территории | Муниципальная программа «Территориальное развитие Юсьвинского муниципального округа Пермского края»  Бюджет Пермского края  Бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края, федеральный бюджет | | 2020-2023 | | | Отдел территориального развития администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края | 1 этап  Муниципальный контракт № 3598100797320000007от 06.05.2020 «Благоустройство общественной территории "Пешеходная зона с.Юсьва"»  Цена контракта- 4370448,17 руб.  Подрядчик- ООО «Строй-резерв»  Оплата в 2020 году-4370,4 тыс.руб.  2этап  Муниципальный контракт №0856300003820000010 от29.01.2021 «Благоустройство общественной территории «Пешеходная зона с. Юсьва» (2 этап)»  Цена контракта- 6 503 854,40руб.  Подрядчик- ООО "Строй - Резерв"  3 этап  Муниципальный контракт №0856300003820000235 от28.01.2022 «Благоустройство общественной территории «Пешеходная зона с. Юсьва» (3 этап)»  Цена контракта- 7 630 733,06руб.  Подрядчик- ООО "Строй - Резерв" |
| **3.5.1.2.Строительство объектов газоснабжения** | | | | | | | | | | |  |
| 61. | Техническое перевооружение системы отопления объектов социальной сферы | Разработка ПСД по объекту «Техническое перевооружение системы отопления здания дома детского творчества» | | Перевод котельной учреждения на газовое отопление | 1)Муниципальная программа «Территориальное развитие Юсьвинского муниципального округа Пермского края»  Бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края | | 2017-2026 | | Отдел территориального развития администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края  «Управление дорожного хозяйства и капитального строительства» | | Мероприятие предусмотрено на плановый период |
| 62. | Техническое перевооружение системы отопления объектов социальной сферы | Техническое перевооружение системы отопления здания дома детского творчества | | Перевод котельной  учреждения на газовое отопление | 1)Муниципальная программа «Территориальное развитие Юсьвинского муниципального округа Пермского края»  Бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края | | 2017-2026 | | Отдел территориального развития администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края  МКУ ЮМО ПК «Управление дорожного хозяйства и капитального строительства» | | Мероприятие выполнено |
| 63. | Техническое перевооружение системы отопления объектов социальной сферы | Разработка ПСД по объекту «Техническое перевооружение котельной детского сада «Улыбка» | | Перевод котельной  учреждения на газовое отопление | 1)Муниципальная программа «Территориальное развитие Юсьвинского муниципального округа Пермского края»  Бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края | | 2022 | | Отдел территориального развития администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края  МКУ ЮМО ПК «Управление дорожного хозяйства и капитального строительства» | | Мероприятие выполнено |
| 64. | Техническое перевооружение системы отопления объектов социальной сферы | Техническое перевооружение котельной детского сада «Улыбка» ул.Советская,15а, с.Юсьва, | | Перевод котельной  учреждения на газовое отопление | 1)Муниципальная программа «Территориальное развитие Юсьвинского муниципального округа Пермского края»  Бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края | | 2018-2026 | | Отдел территориального развития администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края  МКУ ЮМО ПК «Управление дорожного хозяйства и капитального строительства» | | Мероприятие предусмотрено на плановый период |
| 65. | Техническое перевооружение системы отопления объектов социальной сферы | Разработка ПСД по объекту «Техническое перевооружение котельной детского сада «Солнышко» | | Перевод котельной  учреждения на газовое отопление | 1)Муниципальная программа «Территориальное развитие Юсьвинского муниципального округа Пермского края»  Бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края | | 2017-2026 | | Отдел территориального развития администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края  МКУ ЮМО ПК «Управление дорожного хозяйства и капитального строительства» | | Мероприятие выполнено |
| 66. | Техническое перевооружение системы отопления объектов социальной сферы | Техническое перевооружение котельной детского сада «Солнышко» | | Перевод котельной  учреждения на газовое отопление | 1)Муниципальная программа «Территориальное развитие Юсьвинского муниципального округа Пермского края»  Бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края | | 2022 | | Отдел территориального развития администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края  МКУ ЮМО ПК «Управление дорожного хозяйства и капитального строительства» | | Мероприятие выполнено |
| 67. | Техническое и аварийно-диспетчерское обслуживание | Техническое и аварийно-диспетчерское обслуживание распределительных газопроводов | | Строительство объектов газоснабжения | 1)Муниципальная программа «Территориальное развитие Юсьвинского муниципального округа Пермского края»  Бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края | | 2021-2024 | | Отдел территориального развития администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края  МКУ ЮМО ПК «Управление дорожного хозяйства и капитального строительства» | | Мероприятие предусмотрено на плановый период |
| 68. | проектные работы по строительству распределительных газопроводов | Проведение проектных работ по строительству распределительных газопроводов на территории Юсьвинского муниципального округа Пермского края | | Проектные работы | 1)Муниципальная программа «Территориальное развитие Юсьвинского муниципального округа Пермского края»  Бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края | | 2022 | | Отдел территориального развития администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края  МКУ ЮМО ПК «Управление дорожного хозяйства и капитального строительства» | | Мероприятие выполнено |
| 69. | Переселение граждан из труднодоступных, отдаленных и малочисленных населенных пунктов | Переселение жителей д.Жганево, д.Капилино | | Улучшение жилищных условий | Бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края | | 2022  2026 | | Комитет экономического развития администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края | | Мероприятие по переселению из д.Жганево выполнено |
| **Цель 3.5.: повышение качества инфраструктуры** | | | | | | | | | | |  |
| **3.5.1.2.Строительство объектов газоснабжения** | | | | | | | | | | |  |
| 70. | Газопровод межпоселковый | Газопровод межпоселковый д.Малая Мочга-с.Они-п.Майкор Юсьвинского района Пермского края | | Строительство объектов газоснабжения | Государственная программа Пермского края «Газификация Пермского края»  Внебюджетные источники (Газпром) | | 2018-2026 | |  | | «Газопровод межпоселковый д. Малая Мочга – с. Они – п. Майкор Юсьвинского района Пермского края», ООО «Газпром межрегионгаз», общая протяженность 24189 м, площадь земельных участков -494355 кв.м |
| 71. | Газопровод межпоселковый | Газопровод межпоселковый п.Майкор-п.Пожва Юсьвинского района Пермского края | | Строительство объектов газоснабжения | Государственная программа Пермского края «Газификация Пермского края»  Внебюджетные источники (Газпром) | | 2020-2026 | |  | | Мероприятие предусмотрено на плановый период |
| 72. | Строительство внутрипоселковых (распределительных) сетей газоснабжения | **Распределительные газопроводы в с.Они Юсьвинского района Пермского края** | | Построено 7500 м распределительных газопроводов, газифицирована 1 котельная, 153 домовладения | Государственная программа Пермского края «Газификация Пермского края»  Внебюджетные источники (Газпром) | | 2019-2026 | |  | |  |
| Разработка проектно-сметной документации на строительство объектов «Распределительные газопроводы в с.Они Юсьвинского района Пермского края | | 2019 | |  |
| -Строительство распределительных газопроводов в с.Они Юсьвинского района Пермского края | | 2026 | |  |
| 73. | Строительство внутрипоселковых (распределительных) сетей газоснабжения | **Распределительные газопроводы в п.Майкор Юсьвинского района Пермского края** | | Построено 78185м распределительных газопроводов,  газифицированы 3 котельные, 960 домовладений | 1) Муниципальная программа «Территориальное развитие Юсьвинского муниципального округа Пермского края»  Бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края  Бюджет Юсьвинского муниципального района  Бюджет Пермского края | | 2017-2026 | | Отдел территориального развития администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края | | Муниципальный контракт № ОК-02/2017 от 04.09.2017 по разработке проектно-сметной документации на строительство объектов «Распределительные газопроводы в п. Майкор Юсьвинского района Пермского края. 1 очередь. 1 этап», «Распределительные газопроводы в п. Майкор Юсьвинского района Пермского края. 1 очередь. 2 этап.»  Цена контракта- 2 880 000 руб.  Подрядчик- ООО «ГНГ-Пермь» 614000, Пермский край, г. Пермь, ул. Петропавловская, 43, 4  Оплата в 2017-2018 году-2880 тыс.руб.  Муниципальный контракт № 3810200028319000034 от 13.09.2019 по объекту «Строительство распределительных газопроводов на территории муниципальных образований Пермского края»  Цена контракта- 31633381,56руб.  Подрядчик- ООО "СПЕЦ ППКС" |
| -Разработка проектно-сметной документации на строительство объектов «Распределительные газопроводы в п.Майкор Юсьвинского района Пермского края. 1 очередь. 1 этап», «Распределительные газопроводы в п.Майкор Юсьвинского района Пермского края.1 очередь.2 этап» | | 2017-2018 | |
| Строительство распределительных газопроводов в п.Майкор Юсьвинского района Пермского края. 1 очередь. 1 этап | | 2019-2021 | | Строительство объекта капитального строительства: «Распределительные газопроводы в п. Майкор Юсьвинского района Пермского края. 1 очередь. 1 этап»; «Распределительные газопроводы в п. Майкор Юсьвинского района Пермского края. 1 очередь. 2 этап». Стоимость работ составляет 32383,995 тыс.руб. Подрядчик - ООО «Специальная прокладка подземных коммуникаций и строительство»; |
| Строительство распределительных газопроводов в п.Майкор Юсьвинского района Пермского края. 1 очередь. 2 этап | | 2019-2026 | | Мероприятие предусмотрено на плановый период |
| 74. | Строительство внутрипоселковых (распределительных) сетей газоснабжения | **«Распределительные газопроводы в п.Пожва Юсьвинского района Пермского края»** | | Газификация: -котельных-6 -домовладений-500 построено 25км распределительных газопроводов | Государственная программа Пермского края «Газификация Пермского края»  Внебюджетные источники (Газпром) | | 2019-2026 | |  | | Мероприятие предусмотрено на плановый период |
| -Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Строительство распределительных газопроводов в п.Пожва Юсьвинского района Пермского края» | |
| Распределительные газопроводы в п.Пожва Юсьвинского района Пермского края | |
| 75. | Строительство внутрипоселковых (распределительных) сетей газоснабжения | **«Распределительные газопроводы в п.Кама Юсьвинского района Пермского края»** | | Газификация: -котельных -домовладений построено распределительных газопроводов | Государственная программа Пермского края «Газификация Пермского края»  Внебюджетные источники (Газпром) | | 2019-2026 | |  | | Мероприятие предусмотрено на плановый период |
| -Разработка проектно-сметной документации на строительство объектов «Строительство распределительных газопроводов в п.Кама Юсьвинского района Пермского края» | |  | | Мероприятие предусмотрено на плановый период |
| Распределительные газопроводы в п.Кама Юсьвинского района Пермского края | | 2019-2026 | | Мероприятие предусмотрено на плановый период |
| **Цель 3.5.: повышение качества инфраструктуры** | | | | | | | | | | |  |
| **3.5.2.Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования** | | | | | | | | | | |  |
| 76. | Ремонт автомобильных дорог | | Ремонт участка ул. Молодежная (от ул. Дорожная до ул. Новая) с. Архангельское | Ремонт автомобильной дороги | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Юсьвинского муниципального округа Пермского края»  Бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края, Бюджет Пермского края | | 2022 | | Отдел территориального развития администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края  МКУ ЮМО ПК «Управление дорожного хозяйства и капитального строительства» | | Выполнено в рамках муниципального контракта №19 от 06.09.2022 Подрядчик – ООО «Юсьвинское ДРСП»  Цена контракта- 599015,00 руб |
| 77. | Ремонт автомобильных дорог | | Ремонт участка ул. Механизаторов (от ул. Крестьянская до ул. Овражная) с. Юсьва | Ремонт автомобильной дороги | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Юсьвинского муниципального округа Пермского края»  Бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края, Бюджет Пермского края | | 2022 | | Отдел территориального развития администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края  МКУ ЮМО ПК «Управление дорожного хозяйства и капитального строительства» | | Выполнено в рамках муниципального контракта №20 от 06.09.2022 Подрядчик – ООО «Юсьвинское ДРСП»  Цена контракта- 595451,00 руб |
| 78. | Ремонт автомобильных дорог | | Ремонт участка ул. Володарского (от ул. Ленина до ул. Пушкина) п. Майкор | Ремонт автомобильной дороги | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Юсьвинского муниципального округа Пермского края»  Бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края, Бюджет Пермского края | | 2022 | | Отдел территориального развития администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края  МКУ ЮМО ПК «Управление дорожного хозяйства и капитального строительства» | | Выполнено в рамках муниципального контракта №22 от 06.09.2022 Подрядчик – ИП «Миков А.В.»  Цена контракта- 591458,00 руб |
| 79. | Ремонт автомобильных дорог | | Ремонт участка автомобильной дороги «Антипино-Казенная» км 008+914 – км 010+994 | Ремонт автомобильной дороги | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Юсьвинского муниципального округа Пермского края»  Бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края, Бюджет Пермского края | | 2022 | | Отдел территориального развития администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края  МКУ ЮМО ПК «Управление дорожного хозяйства и капитального строительства» | | Выполнено в рамках муниципального контракта №0856300003822000139 от 30.09.2022 Подрядчик – ИП Власова О.М.  Цена контракта- 2241666,89 руб |
| 80. | Ремонт автомобильных дорог | | Ремонт участка автомобильной дороги «Габово-Купрос» км 028+675 - км 029+310 | Ремонт автомобильной дороги | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Юсьвинского муниципального округа Пермского края»  Бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края, Бюджет Пермского края | | 2022 | | Отдел территориального развития администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края  МКУ ЮМО ПК «Управление дорожного хозяйства и капитального строительства» | | Выполнено в рамках муниципального контракта №0856300003822000140 от 30.09.2022 Подрядчик – ИП Миков А.В.  Цена контракта- 998312,40 руб |
| 81. | Ремонт автомобильных дорог | | Ремонт автомобильной дороги «Архангельское-Антипино-Дмитриево» | Ремонт автомобильной дороги | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Юсьвинского муниципального округа Пермского края»  Бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края, Бюджет Пермского края | | 2022 | | Отдел территориального развития администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края  МКУ ЮМО ПК «Управление дорожного хозяйства и капитального строительства» | | Выполнено в рамках муниципального контракта №21 от 06.09.2022 Подрядчик – ООО «Юсьвинское ДРСП»  Цена контракта- 597945,00 руб |
| 82. | Ремонт автомобильных дорог | | Ремонт автомобильной дороги «Кудымкар-Пожва –Дубленово» | Ремонт автомобильной дороги | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Юсьвинского муниципального округа Пермского края»  Бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края, Бюджет Пермского края | | 2022 | | Отдел территориального развития администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края  МКУ ЮМО ПК «Управление дорожного хозяйства и капитального строительства» | | Выполнено в рамках муниципального контракта № 0856300003822000136 от 26.09.2022 «Ремонт участка автомобильной дороги "Кудымкар-Пожва –Дубленово»,  Подрядчик – ИП Миков А.В.  Цена контракта Цена контракта- 1 744 998,85 руб. |
| 83. | Ремонт автомобильных дорог | | Ремонт автомобильных дорог: "Чинагорт-Мосино", "Чинагорт-Верхняя Волпа-Петрунево" | Ремонт автомобильной дороги | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Юсьвинского муниципального округа Пермского края»  Бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края, Бюджет Пермского края | | 2022 | | Отдел территориального развития администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края  МКУ ЮМО ПК «Управление дорожного хозяйства и капитального строительства» | | Выполнено в рамках муниципального контракта № 0856300003822000021 от 09.03.2022  Подрядчик – ООО «Дорвертстрой»  Цена контракта Цена контракта- 7 495 625,03 руб. |
| 84. | Ремонт автомобильных дорог | | Ремонт участков автомобильных дорог: "Пожва-Е.Пожва" км 003+850 - км 004+730, "Купрос-Тимино-Тукачево" км 019+080 - км 020+447 | Улучшение транспортной доступности до населённых пунктов округа. | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Юсьвинского муниципального округа Пермского края»  Бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края, Бюджет Пермского края | | 2022 | | Отдел территориального развития администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края  МКУ ЮМО ПК «Управление дорожного хозяйства и капитального строительства» | | Выполнено в рамках муниципального контракта № 0856300003822000098 от 01.08.2022  Подрядчик – ИП Цыбин А.А.  Цена контракта Цена контракта- 2807362,36 руб. |
| 85. | Ремонт автомобильных дорог | | "Ремонт автомобильной дороги по ул. Гоголя  (от ул. Ленина до ул. Чапаева) п. Пожва  Ремонт автомобильной дороги по ул. Елыманская (от ул. Торговая до дома №53) п. Пожва  Ремонт автомобильной дороги по ул. Крылова (от ул. Широкая до дома №22) п. Пожва  Ремонт автомобильной дороги по ул. Куйбышева (от ул. Судомеханическая до ул. Энгельса) п. Пожва  Ремонт автомобильной дороги по ул. Чехова (от дома № 2 до ул. Куйбышева) п. Пожва  Ремонт автомобильной дороги по ул. Свободы (от ул. Комсомольская до ул. Мира, от ул. Ленина до ул. Молодежная) п. Майкор  Ремонт автомобильной дороги по ул. Молодежная (от ул. Ленина до дома №3) п. Майкор | Улучшение транспортной доступности до населённых пунктов округа. | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Юсьвинского муниципального округа Пермского края»  Бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края, Бюджет Пермского края | | 2022 | | Отдел территориального развития администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края  МКУ ЮМО ПК «Управление дорожного хозяйства и капитального строительства» | | Выполнено в рамках муниципального контракта № 0856300003822000019 от 05.02.2022  Подрядчик – ИП Власов М.С.  Цена контракта- 5443157,50 РУБ. |
| 86. | Ремонт автомобильных дорог | | Ремонт автомобильной дороги по ул. Жемчужная (от дома №2 до дома №12) с. Юсьва  Ремонт автомобильной дороги по ул. Подгорная (от ул. Красноармейская до ул. Студенческая) с. Юсьва  Ремонт автомобильной дороги по ул. Студенческая (от ул. Подгорная до ул. Восточная) с. Юсьва  Ремонт автомобильной дороги по ул. Мира (от ул. Челюскинцев до ул. Студенческая, от ул. Дружбы до дома №34) с. Юсьва  Ремонт автомобильной дороги по ул. Больничная с. Юсьва  Ремонт автомобильной дороги по ул. Гвардейская (от ул. Советская до д. №7) с. Юсьва  Ремонт автомобильной дороги по ул. Дружбы (от д. №32 до ул. Мира) с. Юсьва  Ремонт автомобильной дороги по ул. Центральная (от дома №15 до дома №16) д. Секово  Ремонт автомобильной дороги по ул. Набережная д. Спирино  Ремонт автомобильной дороги по ул. Заречная (от ул. Молодежная до д. № 21) д. Обирино  Ремонт автомобильной дороги по ул. Мартыновская (от дома №1 до дома №19) д. Ситково  Ремонт автомобильной дороги по ул. Центральная д. Кузьмино  Ремонт автомобильной дороги по ул. Береговая (от дома №2 до дома №14), д. Габово | Улучшение транспортной доступности до населённых пунктов округа. | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Юсьвинского муниципального округа Пермского края»  Бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края, Бюджет Пермского края | | 2022 | | Отдел территориального развития администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края  МКУ ЮМО ПК «Управление дорожного хозяйства и капитального строительства» | | Выполнено в рамках муниципального контракта № 0856300003822000018 от 05.02.2022  Подрядчик – ИП Цыбин А.А.  Цена контракта- 8440710,5 руб.. |
| 87. | Ремонт автомобильной дороги | | Ремонт участка автомобильной дороги "Габово-Купрос" км 000+000 - км 004+200 | Улучшение транспортной доступности до населённых пунктов округа. | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Юсьвинского муниципального округа Пермского края»  Бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края, Бюджет Пермского края | | 2022 | | Отдел территориального развития администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края  МКУ ЮМО ПК «Управление дорожного хозяйства и капитального строительства» | | Выполнено в рамках муниципального контракта № 0856300003822000020 от 09.03.2022  Подрядчик – ООО «Дорвертстрой»  Цена контракта- 6516210,74 РУБ. |
| 88. | Ремонт автомобильной дороги | | Ремонт автомобильной дороги по ул. 8 Марта (от ул. Веселая до д. № 6) п. Горки | Улучшение транспортной доступности до населённых пунктов округа. | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Юсьвинского муниципального округа Пермского края»  Бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края, Бюджет Пермского края | | 2022 | | Отдел территориального развития администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края  МКУ ЮМО ПК «Управление дорожного хозяйства и капитального строительства» | | Выполнено в рамках муниципального контракта №23 от 12.09.2022 Подрядчик – ООО «Юсьвинское ДРСП»  Цена контракта- 574790,40 руб |
| 89. | Ремонт автомобильной дороги | | Ремонт автомобильной дороги по ул. Горковская (от ул. Лесная до ул. 8 Марта) п. Горки | Улучшение транспортной доступности до населённых пунктов округа. | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Юсьвинского муниципального округа Пермского края»  Бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края, Бюджет Пермского края | | 2022 | | Отдел территориального развития администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края  МКУ ЮМО ПК «Управление дорожного хозяйства и капитального строительства» | | Выполнено в рамках муниципального контракта №24 от 12.09.2022 Подрядчик – ООО «Юсьвинское ДРСП»  Цена контракта- 572898,00 руб |
| 90. | Ремонт автомобильной дороги | | Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Нижняя (от ул. Центральная до ул. Заречная) с. Они | Улучшение транспортной доступности до населённых пунктов округа. | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Юсьвинского муниципального округа Пермского края»  Бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края, Бюджет Пермского края | | 2022 | | Отдел территориального развития администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края  МКУ ЮМО ПК «Управление дорожного хозяйства и капитального строительства» | | Выполнено в рамках муниципального контракта №25 от 12.09.2022 Подрядчик – ИП Миков А.В.  Цена контракта- 566580,00 руб |
| 91. | Ремонт автомобильной дороги | | Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Свободы (от ул. Соликамская до ул. Ошмарина) п. Майкор | Улучшение транспортной доступности до населённых пунктов округа. | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Юсьвинского муниципального округа Пермского края»  Бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края, Бюджет Пермского края | | 2022 | | Отдел территориального развития администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края  МКУ ЮМО ПК «Управление дорожного хозяйства и капитального строительства» | | Выполнено в рамках муниципального контракта №26 от 12.09.2022 Подрядчик – ООО «Юсьвинское ДРСП»  Цена контракта- 567414,51 руб |
| 92. | Ремонт автомобильной дороги | | Ремонт участка автомобильной дороги "Габово-Купрос" км 010+000-км 012+000 | Улучшение транспортной доступности до населённых пунктов округа. | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Юсьвинского муниципального округа Пермского края»  Бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края, Бюджет Пермского края | | 2022 | | Отдел территориального развития администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края  МКУ ЮМО ПК «Управление дорожного хозяйства и капитального строительства» | | Выполнено в рамках муниципального контракта №23 от 12.09.2022 Подрядчик – ООО «Юсьвинское ДРСП»  Цена контракта- 574790,40 руб |
| 93. | Ремонт автомобильной дороги | | Ремонт участка автомобильной дороги "Антипино - Казенная" км 007+589 - км 008+914 | Улучшение транспортной доступности до населённых пунктов округа. | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Юсьвинского муниципального округа Пермского края»  Бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края, Бюджет Пермского края | | 2022 | | Отдел территориального развития администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края  МКУ ЮМО ПК «Управление дорожного хозяйства и капитального строительства» | | Выполнено в рамках муниципального контракта №0856300003822000139 от 30.09.2022 Подрядчик – ООО «Юсьвинское ДРСП»  Цена контракта- 1692841,61 руб |
| 94. | Ремонт автомобильной дороги | | Ремонт участка автомобильной дороги "Пожва-Усть-Пожва" км 000+000 – км 001+000 | Улучшение транспортной доступности до населённых пунктов округа. | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Юсьвинского муниципального округа Пермского края»  Бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края, Бюджет Пермского края | | 2022 | | Отдел территориального развития администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края  МКУ ЮМО ПК «Управление дорожного хозяйства и капитального строительства» | | Выполнено в рамках муниципального контракта №0856300003822000103 от 15.08.2022 Подрядчик – ООО «Кардифф»  Цена контракта- 1458477,68 руб |
| 95. | Ремонт моста | | Ремонт моста через р.Пожёвка | Улучшение транспортной доступности до населённых пунктов округа | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Юсьвинского муниципального округа Пермского края»  Бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края, Бюджет Пермского края | | 2022 | | Отдел территориального развития администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края  МКУ ЮМО ПК «Управление дорожного хозяйства и капитального строительства» | | Выполнено в рамках муниципального контракта №27 от 12.09.2022 Подрядчик – ИП Боталов Н.Н  Цена контракта- 270000,00 руб. |
| 96. | Ремонт моста | | ремонт моста через реку ЫК | Улучшение транспортной доступности до населённых пунктов округа | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Юсьвинского муниципального округа Пермского края»  Бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края, Бюджет Пермского края | | 2022 | | Отдел территориального развития администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края  МКУ ЮМО ПК «Управление дорожного хозяйства и капитального строительства» | | Выполнено в рамках муниципального контракта №11 от 06.06.2022 Подрядчик – ИП Нечаев А.Г. Цена контракта- 598484,00 руб |
| 97. | Ремонт моста | | Ремонт моста через р.Космос | Улучшение транспортной доступности до населённых пунктов округа | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Юсьвинского муниципального округа Пермского края»  Бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края, Бюджет Пермского края | | 2022 | | Отдел территориального развития администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края  МКУ ЮМО ПК «Управление дорожного хозяйства и капитального строительства» | | Выполнено в рамках муниципального контракта №15 от 05.07.2022 Подрядчик – ИП ВЛАСОВ М. С.  Цена контракта- 600000,00 руб. |
| 98. | Ремонт моста | | ремонт моста через р.Юсьва Юсьва-Мелюхино-Асаново | Улучшение транспортной доступности до населённых пунктов округа | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Юсьвинского муниципального округа Пермского края»  Бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края, Бюджет Пермского края | | 2022 | | Отдел территориального развития администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края  МКУ ЮМО ПК «Управление дорожного хозяйства и капитального строительства» | | Выполнено в рамках муниципального контракта №10 от 01.06.2022 Подрядчик – ИП Боталов Н.Н  Цена контракта- 600000,00 руб. |
| 99. | Ремонт моста | | Ремонт моста через р. Башорка в с. Они | Улучшение транспортной доступности до населённых пунктов округа | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Юсьвинского муниципального округа Пермского края»  Бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края, Бюджет Пермского края | | 2022 | | Отдел территориального развития администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края  МКУ ЮМО ПК «Управление дорожного хозяйства и капитального строительства» | | Выполнено в рамках муниципального контракта №11 от 06.06.2022 Подрядчик – ИП Нечаев А.Г. Цена контракта-591331,00 руб |
| 100. | Ремонт автомобильной дороги | | Ремонт автомобильной дороги "Подъезд к с.Юсьва"/ с.Юсьва, Юсьвинский район, Пермский край км 000+007-км001+094 | Ремонт автомобильной дороги | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Юсьвинского муниципального округа Пермского края»  Бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края, Бюджет Пермского края | | 2022-2023г | | Отдел территориального развития администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края  МКУ ЮМО ПК «Управление дорожного хозяйства и капитального строительства» | | Муниципальный контракт №0856300003822000023 от 11.02.2022 Подрядчик- ИП Джинисян М.А. Сумма контракта-35402345,25 руб. |

**Исполнение целевых показателей результативности деятельности**

**администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края за 2022 год**

| **Цель( Задача )** | **Показатель** | **Наименование муниципальной программы** |  | **II этап (2016 г. - 2020 г.)** | | | | | | | | | | | **III этап (2020г.-2026г.)** | | | | | | | | | | | | **Выполнение плана, %** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 (план) | | 2017 (план) | | 2018 (план) | | | 2019 (план) | | | 2020 (план) | 2021 | 2022 | 2023 | | | | 2024 | | | 2025 | | 2026 |
| **Цель 1.1. Стабилизация численности населения** | | |  |  | |  | |  | | |  | | |  |  |  |  | | | |  | | |  | |  |  |
|  | Численность постоянного населения на начало года, чел. | Муниципальная программа «Улучшение качества жизни населения Юсьвинского муниципального округа Пермского края» | План | 18178 | | 17886 | | 17494 | | | 17142 | | | 16799 | 16285 | 16065 | 16964 | | | | 15887 | | | 15808 | | 15765 |  |
| Факт | 17886 | | 17494 | | 17142 | | | 16799 | | | 16542 | 16195 | 16457 | х | | | | х | | | х | | х | 102 |
| Задача 1.1.1.: Сохранение уровня рождаемости | Число родившихся за период с начала года, чел. | План | 270 | | 235 | | 217 | | | 184 | | | 197 | 197 | 196 | 197 | | | | 200 | | | 203 | | 203 |  |
| Факт | 270 | | 238 | | 219 | | | 185 | | | 194 | 174 | 170 | х | | | | х | | | х | | х | 87 |
| Общее число умерших за период с начала года, чел. | План | 384 | | 332 | | 341 | | | 334 | | | 341 | 310 | 304 | 304 | | | | 302 | | | 300 | | 300 |  |
| Факт | 384 | | 328 | | 346 | | | 333 | | | 340 | 338 | 303 | х | | | | х | | | х | | х | 100,3 |
| Задача 1.1.1.1.1. Предоставление земельных участков многодетным семьям | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия, семей | Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в Юсьвинском муниципальном округе Пермского края» | План | 43 | | 16 | | 15 | | | 10 | | | 32 | 32 | 19 | 28 | | | | 20 | | | 20 | | 20 |  |
| Факт | 52 | | 21 | | 23 | | | 28 | | | 38 | 45 | 20 | х | | | | х | | | х | | х | 105 |
| Задача 1.1.1.1.1. Предоставление земельных участков многодетным семьям | Количество предоставленных земельных участков многодетным семьям , шт. | Муниципальная программа «Распоряжение земельными ресурсами и развитие градостроительной деятельности в Юсьвинском муниципальном округе Пермского края» | План | 14 | | 9 | | 6 | | | 6 | | | 6 | 6 | 6 | 6 | | | | 6 | | | 6 | | 6 |  |
| Факт | 14 | | 5 | | 14 | | | 14 | | | 4 | 3 | 4 | х | | | | х | | | х | | х | 67 |
| Задача 1.1.2. Снижение смертности населения  Задача 1.1.2.1. Повышение уровня здоровья населения | Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, % | Муниципальная программа «Развитие образования Юсьвинского муниципального округа Пермского края» | План | 88,7 | | 88,7 | | 88,7 | | | 86,8 | | | 89,0 | 89,0 | 88,0 | 88,0 | | | | 88,0 | | | 88,0 | | 88,0 |  |
| Факт | 88,7 | | 87,7 | | 85,8 | | | 86,8 | | | 89 | 88 | 79,2 | х | | | | х | | | х | | х | 90 |
| Задача 1.1.2.1.1.1. Повышение доступности спортивной инфраструктуры | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, % | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Юсьвинском муниципальном округе Пермского края» | План | 30,40 | | 36,90 | | 36,90 | | | 39,2 | | | 44,9 | 47,5 | 50,0 | 47,6 | | | | 47,6 | | | 47,6 | | 47,6 |  |
| Факт | 30,4 | | 36,9 | | 34 | | | 39,2 | | | 44,9 | 47,6 | 50,4 | х | | | | х | | | х | | х | 100,8 |
| Задача 1.1.2.1. Повышение уровня здоровья населения | Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом | план | х | | х | | х | | | х | | | х | х | 91 | 91,5 | | | | 92 | | | 92 | | 92 |  |
| Факт | х | | х | | х | | | х | | | х | х | 94,5 | х | | | | х | | | х | | х | 103,8 |
| Задача 1.1.2.1. Повышение уровня здоровья населения | Доля граждан среднего возраста (женщины 30- 54 года; мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом | План | х | | х | | х | | | х | | | х | х | 33,2 | 43,4 | | | | 46,1 | | | 46,1 | | 46,1 |  |
| факт | х | | х | | х | | | х | | | х | х | 30,5 |  | | | |  | | |  | |  | 91,9 |
| Задача 1.1.2.1.1.1. Повышение доступности спортивной инфраструктуры | Количество окружных, краевых и иного уровня спортивных мероприятий, в которых приняли участие спортсмены округа, ед. | план | х | | х | | х | | | х | | | х | х | 16 | 16 | | | | 16 | | | 16 | | 16 |  |
| факт | х | | х | | х | | | х | | | х | х | 16 | х | | | | х | | | х | | х | 100 |
| Задача 1.1.2.1.1.1. Повышение доступности спортивной инфраструктуры | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности,% | план | х | | х | | х | | | х | | | х | х | 86,5 | 87 | | | | 87,5 | | | 87,5 | | 87,5 |  |
| факт | х | | х | | х | | | х | | | х | х | 86,6 | х | | | | х | | | х | | х | 100 |
| Задача 1.1.2.1.1.1. Повышение доступности спортивной инфраструктуры | Доля результативных выездов ,% | план | х | | х | | х | | | х | | | х | х | х | Не менее 50 | | | | Не менее 50 | | | Не менее 50 | | Не менее 50 |  |
| факт | х | | х | | х | | | х | | | х | х | х | х | | | | х | | | х | | х | х |
| Задача 1.1.2.1.1.1. Повышение доступности спортивной инфраструктуры | Доля населения принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО от общей численности населения, проживающего в Юсьвинском муниципальном округе Пермского края, зарегистрированного в электронной базе данных, % | план | х | | х | | х | | | х | | | х | х | 15 | 25 | | | | 30 | | | 30 | | 30 |  |
| факт | х | | х | | х | | | х | | | х | х | 14,5 | х | | | | х | | | х | | х | 96,7 |
| Задача 1.1.2.1.1.1. Повышение доступности спортивной инфраструктуры | Доля населения Юсьвинского муниципального округа Пермского края, выполнившего нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), % | план | х | | х | | х | | | х | | | х | х | 24 | 30 | | | | 33 | | | 33 | | 33 |  |
| факт | х | | х | | х | | | х | | | х | х | 49,3 | х | | | | х | | | х | | х | 205 |
| Задача 1.1.2.1.2. Профилактика заболеваемости и первичной инвалидности населения | Доля граждан старшего поколения, занимающихся физической культурой и спортом,% | План | 8 | | 8 | | 8 | | | 8 | | | 12,7 | 12 | 13 | 13,4 | | | | 14 | | | 14 | | 14 |  |
| Факт |  | |  | | 8 | | | 8,2 | | | 8 | 12 | 18,8 | х | | | | х | | | х | | х | 144,6 |
| Задача 1.1.2.1.2. Профилактика заболеваемости и первичной инвалидности населения | Охват лиц старшего возраста в занятых различных формах досуга, % | План | 35 | | 35 | | 35 | | | 35 | | | 38 | 38 | 38 | 38 | | | | 38 | | | 38 | | 38 |  |
| Факт | 45 | | 50 | | 50 | | | 41,7 | | | 35 | 38 | 38 | х | | | | х | | | х | | х | 100 |
| Задача 1.1.2.1.2. Профилактика заболеваемости и первичной инвалидности населения | Охват лиц с ограниченными возможностями здоровья в общественно-значимыми мероприятиями, % | План | 13 | | 13 | | 13 | | | 13 | | | 4,7 | 13,5 | 5,2 | 6 | | | | 6,5 | | | 6,5 | | 6,5 |  |
| Факт | 13 | | 15 | | 15 | | | 13,7 | | | 13 | 13,5 | 7,2 | х | | | | х | | | х | | х | 138,5 |
| Задача 1.1.2.1.2. Профилактика заболеваемости и первичной инвалидности населения | Доля доступных (частично доступных) для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов,% | План | 40,5 | | 40,5 | | 40,5 | | | 40,5 | | | 44,4 | 44,4 | 44,4 | 44,4 | | | | 44,4 | | | 44,4 | | х |  |
|  | Факт | 26 | | 28 | | 30,5 | | | 44,4 | | | 33,3 | 44,4 | 18,2 | х | | | | х | | | х | | х | 41,0 |
| Задача 1.1.3. Обеспечение положительного сальдо миграции | Миграционный прирост населения, чел. | Муниципальная программа «Обеспечение качества жизни населения Юсьвинского муниципального округа Пермского края» | План | -178 | | -215 | | -115 | | | -115 | | | -113 | -126 | -132 | -127 | | | | -117 | | | -111 | | -111 |  |
| Факт | -178 | | -295 | | -228 | | | -193 | | | -113 | -182 | -132 | х | | | | х | | | х | | х | 100 |
| Задача 1.1.3.1.1.3. Приведение образовательных учреждений в нормативное состояние | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений, % | Муниципальная программа «Развитие образования Юсьвинского муниципального округа Пермского края» | План | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | 44,44 | 33,3 | | | | 0 | | | 0 | | 0 |  |
| Факт | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | 33,3 | 44,44 | х | | | | х | | | х | | х | 100 |
| Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений, % | План | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | | 0 | | 0 |  |
|  |  | Факт | 0 | | 0 | | 8,333 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | х | | | | х | | | х | | х | 100 |
| Задача 1.1.3.1.2. Повышение качества общего образования | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам, % | Муниципальная программа «Развитие образования Юсьвинского муниципального округа Пермского края» | План | 98,96 | | 100 | | 100 | | | 100 | | | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | 100 | | | 100 | | 100 |  |
| Факт | 98,96 | | 98,81 | | 100 | | | 100 | | | 100 | 100 | 100 | х | | | | х | | | х | | х | 100 |
| Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, % | План | 1,04 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | | 0 | | 0 |  |
| Факт | 1,042 | | 1,19 | | 0 | | | 1,18 | | | 0 | 0 | 0 | х | | | | х | | | х | | х | 100 |
| Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений, % | План | 30,7 | | 30,7 | | 30,7 | | | 30,7 | | | 30,7 | 30,7 | 30,7 | 30,7 | | | | 30,7 | | | 30,7 | | 30,7 |  |
|  | Факт | 30,7 | | 30,7 | | 30,7 | | | 30,7 | | | 30,7 | 30,7 | 30,7 | х | | | | х | | | х | | х | 100 |
| Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, % | Муниципальная программа «Развитие образования Юсьвинского муниципального округа Пермского края» | План | 88,7 | | 88,7 | | 88,7 | | | 86,8 | | | 89,0 | 89,0 | 88,0 | 88,0 | | | | 88,0 | | | 88,0 | | 88,0 |  |
| Факт | 88,7 | | 87,7 | | 85,8 | | | 86,8 | | | 89 | 88,0 | 79,2 | х | | | | х | | | х | | х | 90 |
| Доля детей в возрасте 1 – 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 – 6 лет, % | План | 56,50 | | 55,00 | | 55,00 | | | 56,7 | | | 56,7 | 58,37 | 62 | 62 | | | | 62 | | | 62 | | 62 |  |
|  | Факт | 56,5 | | 55 | | 55 | | | 56,7 | | | 58,37 | 62 | 60,5 | х | | | | х | | | х | | х | 98 |
|  | Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет, % | План | 8,10 | | 6,70 | | 6,00 | | | 5,30 | | | 5,30 | 4,2 | 4,6 | 4,6 | | | | 4,6 | | | 4,6 | | 4,6 |  |
| Факт | 8,1 | | 6,7 | | 4,3 | | | 5,3 | | | 4,2 | 4,6 | 5 | х | | | | х | | | х | | х | 109 |
| Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, % | План | 3,0 | | 3,0 | | 3,0 | | | 3,0 | | | 3,28 | 3,68 | 2,79 | 2,79 | | | | 2,79 | | | 2,79 | | 2,79 |  |
|  | Факт | 3,013 | | 2,845 | | 3,0 | | | 3,28 | | | 3,68 | 2,79 | 3,24 | х | | | | х | | | х | | х | 116 |
| Доля детей в возрасте 5– 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы, % | Муниципальная программа «Развитие образования Юсьвинского муниципального округа Пермского края» | План | 75 | | 75 | | 75 | | | 75 | | | 77,6 | 77,6 | 73 | 79 | | | | 80 | | | 80 | | 80 |  |
|  | Факт | 75 | | 75 | | 78,7 | | | 75,0 | | | 77,6 | 73 | 79 | х | | | | х | | | х | | х | 108 |
| Задача 1.1.3.6.1. Создание новых и модернизация существующих институций сферы культуры  Задача 1.1.3.6.1.2. Приведение в нормативное состояние объектов сферы культуры | Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры, % | Муниципальная программа «Развитие культуры, искусства и молодежной политики в Юсьвинском муниципальном округе Пермского края» | План | 7,50 | | 10,00 | | 5,30 | | | 8,3 | | | 8,0 | 8,0 | 8,6 | 11,4 | | | | 11,4 | | | 11,4 | | 11,4 |  |
| Факт | 7,5 | | 10 | | 5 | | | 8,3 | | | 8,0 | 8,6 | 8,33 | х | | | | х | | | х | | х | 97 |
| Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, % | Муниципальная программа «Развитие культуры, искусства и молодежной политики в Юсьвинском муниципальном округе Пермского края» | План | 60 | | 60 | | 60 | | | 60 | | | 60 | 50 | 50 | 50 | | | | 50 | | | 50 | | 50 |  |
| Факт | 60 | | 60 | | 60 | | | 60 | | | 50 | 50 | 50 | х | | | | х | | | х | | х | 100 |
| Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности: | Муниципальная программа «Развитие культуры, искусства и молодежной политики в Юсьвинском муниципальном округе Пермского края» |  |  | |  | |  | | |  | | |  |  |  |  | | | |  | | |  | |  |  |
| клубами и учреждениями клубного типа, % | План | 106,0 | | 95,00 | | 85,00 | | | 83,0 | | | 83,0 | 83,0 | 91 | 93,8 | | | | 93,8 | | | 93,8 | | 83,0 |  |
| Факт | 106 | | 95 | | 85 | | | 83 | | | 83 | 91 | 97,4 | х | | | | х | | | х | | х | 107 |
| библиотеками, % | План | 94,00 | | 80,00 | | 80,00 | | | 80,00 | | | 80,00 | 80 | 100 | 100 | | | | 100 | | | 100 | | 100 |  |
| Факт | 94 | | 80 | | 80 | | | 80 | | | 80 | 100 | 88 | х | | | | х | | | х | | х | 88 |
| парками культуры и отдыха, % | План | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | | 0 | | 0,00 |  |
| Факт | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | х | | | | х | | | х | | х | 100 |
| **Цель 2.1.: Увеличение налогооблагаемой прибыли предприятий** | | |  |  | |  | |  | | |  | | |  |  |  |  | | | |  | | |  | |  |  |
| Задача 2.1.1. Традиционные формы поддержки отраслей экономики | Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе, % | Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Юсьвинском муниципальном округе Пермского края» | План | 88,889 | | 88,889 | | 100 | | | 88,89 | | | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | 100 | | | 100 | | 1100 |  |
| Факт | 88,9 | | 88,9 | | 100 | | | 88,89 | | | 100 | 100 | 100 | х | | | | х | | | х | | х | 1100 |
| Задача 2.1.1.1.Поддержка агропромышленного комплекса | Количество проведенных сельскохозяйственных ярмарок, ед. | План | 5 | | 3 | | 3 | | | 3 | | | 7 | 6 | 6 | 6 | | | | 6 | | | 6 | | 6 |  |
| Факт | 5 | | 3 | | 3 | | | 3 | | | 6 | 6 | 6 | х | | | | х | | | х | | х | 100 |
| Задача 2.1.2.1. Создание условий для развития малого и среднего бизнеса | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения, ед. | Муниципальная программа «Экономическое развитие Юсьвинского муниципального округа Пермского края» | План | 171,1 | | 171,1 | | 171,1 | | | 171,1 | | | 171,1 | 171,1 | 171,1 | 171,1 | | | | 171,1 | | | 171,1 | | 171,1 |  |
| Факт | 171,09 | | 171,1 | | 171,1 | | | 171,1 | | | 171,1 | 171,1 | 171,1 | х | | | | х | | | х | | х | 100 |
| Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций, % | План | 41,20 | | 41,20 | | 41,20 | | | 41,20 | | | 41,20 | 41,20 | 41,20 | 41,20 | | | | 41,20 | | | 41,20 | | 41,2 |  |
| Факт | 41,2 | | 41,2 | | 41,2 | | | 41,2 | | | 41,2 | 41,2 | 41,2 | х | | | | х | | | х | | х | 100 |
| Задача. Поддержка и развитие кадрового потенциала | Количество проведенных мероприятий по поддержке кадрового потенциала | План | х | | х | | х | | | х | | | х | 3 | 5 | 6 | | | | 6 | | | 6 | | 6 |  |
| Факт | х | | х | | х | | | х | | | х | 3 | 5 | х | | | | х | | | х | | х | 100 |
| Задача. Формирование комфортной деловой среды для развития и ведения бизнеса | Рост количества действующих субъектов малого и среднего предпринимательства (по отношению к предыдущему году) | План | х | | х | | х | | | х | | | х | 90 | 101 | 101 | | | | 101 | | | 101 | | 101 |  |
| факт | х | | х | | х | | | х | | | х | х | 107 | х | | | | х | | | х | | х | 106 |
| Задача. Мотивация экономически активного населения к организации собственного дела | Участие в публичных мероприятиях в целях повышения престижа предпринимательской деятельности, ед. | План | х | | х | | х | | | х | | | х | 4 | 4 | 4 | | | | 4 | | | 4 | | 4 |  |
| факт | х | | х | | х | | | х | | | х | 4 | 4 | х | | | | х | | | х | | х | 100 |
| Задача. Мотивация экономически активного населения к организации собственного дела | Количество потенциальных и действующих СМСП, получивших консультационную поддержку, чел. | План | х | | х | | х | | | х | | | х | 30 | 50 | 50 | | | | 50 | | | 50 | | 50 |  |
| факт | х | | х | | х | | | х | | | х |  | 48 | х | | | | х | | | х | | х | 96 |
| Задача - содействие увеличению объема инвестиций в экономику района | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя, руб. | План | 6474,5 | | 10816,39 | | 12348,42 | | | 12498,5 | | | 18463,1 | 19367,80 | 26450 | 27693,2 | | | | 28994,7 | | | 28994,7 | | 28994,7 |  |
| Факт | 6474,5 | | 10443,6 | | 12348,4 | | | 12498,53 | | | 18463,1 | 25286,8 | 13708,3 | х | | | | х | | | х | | х | 52 |
| Задача 2.2.1. Увеличение среднего уровня оплаты труда в экономике | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников, занятых в сфере экономики, руб. | План | 20860 | | 22199,6 | | 24715,3 | | | 26832,8 | | | 29379,3 | 29908,10 | 32800,8 | 34572,1 | | | | 36162,4 | | | 36162,4 | | 36162,4 |  |
| Факт | 20869,6 | | 22193,6 | | 24715,3 | | | 26832,8 | | | 29379,3 | 31630,5 | 36616,7 | х | | | | х | | | х | | х | 111 |
| Численность занятых, чел. | План | 10927 | | 10927 | | 10814 | | | 11498 | | | 11286 | 11180 | 11173 | 11123 | | | | 11029 | | | 10931 | | 10931 |  |
| Задача 2.2.2. Стабилизация рабочих мест в экономике |  | Факт | 2443 | | 2348 | | 2081 | | | 2041 | | |  | 2061 | 11449 | х | | | | х | | | х | | х | 102 |
| Численность зарегистрированных безработных, чел. |  | План | 331 | | 312 | | 306 | | | 294 | | | 275 | 250 | 174 | 175 | | | | 174 | | | 173 | | 173 |  |
| Факт | 331 | | 312 | | 306 | | | 294 | | | 275 | 171 | 116 | х | | | | х | | | х | | х | 67 |
| **Цель 2.3. Увеличение доходов бюджета** | | |  |  | |  | |  | | |  | | |  |  |  |  | | | |  | | |  | |  |  |
| Задача - увеличение собственных доходов бюджета района | Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций), % |  | План | 21,4 | | 14,0 | | 16,89 | | | 16,4 | | | 19,4 | 19,3 | 18,1 | 21 | | | | 22,8 | | | 22,8 | | 22,8 |  |
| Факт | 14,2 | | 14,0 | | 16,89 | | | 16,4 | | | 19,4 | 19,4 | 21,0 | х | | | | х | | | х | | х | 116 |
| Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета (в сопоставимых условиях),% | План | не менее 5% | | не менее 5% | | не менее 5% | | | не менее 5% | | | не менее 5% | не менее 5% | не менее 5% | не менее 5% | | | | не менее 5% | | | не менее 5% | | не менее 5% |  |
|  | Факт | 9,1 | | 9,1 | | 9,9 | | | х | | | х | х | 4,76 | х | | | | х | | | х | | х | 95 |
| Объем просроченной дебиторской и кредиторской задолженности муниципальных учреждений, тыс. руб. |  | План | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | | 0 | | 0 |  |
| Факт | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | х | | | | х | | | х | | х | 100 |
| Удельный вес невыясненных поступлений в объеме налоговых и неналоговых доходов бюджета, % | План | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | | 0 | | 0 |  |
| Факт | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | х | | | | х | | | х | | х | 100 |
| Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования, руб. | Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления в Юсьвинском муниципальном округе Пермского края» | План | 1962,6 | 1 908,1 | | 1925 | | 2223,9 | | | 2878,43 | | | 3011,1 | 3314,23 | | 3421,75 | | 3421,75 | | | 3421,75 | | 3421,75 | |  |
|  | Факт | 1962,6 | 1908,1 | | 1925 | | 2223,9 | | | 2878,4 | | | 3069,94 | 3383,18 | | х | | х | | | х | | х | | 102 |
| **Цель 3.1.Создание безопасного и комфортного жилья** | | |  |  |  | |  | |  | | |  | | |  |  | |  | |  | | |  | |  | |  |
| задача 3.1.1 Увеличение объемов строительства жилья | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, всего, кв.м |  | План | 26,40 | | 27,20 | | 27,2 | | 27,8 | | | 28,9 | | 28,9 | 29,7 | | 29,7 | | 29,7 | | | 29,7 | | 29,7 | |  |
| Факт | 26,46 | | 27,2 | | 28 | | 28,97 | | | 28,9 | | 29,7 | 29,5 | | х | | х | | | х | | х | | 99 |
| введенная в действие за один год, кВ.м | План | 0,22 | | 0,174 | | 0,22 | | 0,35 | | | 0,31 | | 0,31 | 0,28 | | 0,28 | | 0,28 | | | 0,28 | | 0,31 | |  |
| Факт | 0,216 | | 0,174 | | 0,22 | | 0,35 | | | 0,31 | | 0,28 | 0,26 | | х | | х | | | х | | х | | 93 |
| Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения, всего, га | Муниципальная программа «Распоряжение земельными ресурсами и развитие градостроительной деятельности в Юсьвинском муниципальном округе Пермского края» Муниципальная программа «Территориальное развитие Юсьвинского муниципального округа Пермского края» | План | 5,50 | | 6,20 | | 7,00 | | 7,72 | | | 6,8 | | 3,5 | 5,9 | | 5,9 | | 5,9 | | | 5,9 | | 5,9 | |  |
| Факт | 5,5 | | 6,2 | | 6,72 | | 7,72 | | | 6,8 | | 5,9 | 10,9 | | х | | х | | | х | | х | | 185 |
| земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства, га | План | 5,50 | | 4,70 | | 2,00 | | 3,4 | | | 6,1 | | 3,4 | 4,1 | | 4,1 | | 4,1 | | | 4,1 | | 4,1 | |  |
| Факт | 5,5 | | 4,7 | | 2,08 | | 3,4 | | | 6,1 | | 4,1 | 1,3 | | х | | х | | | х | | х | | 32 |
| **Задача** 3.1.2. Повышение безопасности эксплуатации жилищного фонда  **Задача** 3.1.2.1. Переселение граждан из аварийного и ветхого жилья | Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общей площади жилищного фонда, % | Муниципальная программа «Переселение граждан и снос ветхих (аварийных) домов на территории Юсьвинского муниципального округа Пермского края | План | 4,0 | | 4,0 | | 4,0 | | 4,0 | | | 4,0 | | 4 | 4 | | 4 | | 4 | | | 4 | | 4 | |  |
| Факт | 0 | | 0 | | 4,2 | | 4,2 | | | 4,2 | | 4 | 4 | | х | | х | | | х | | х | | 100 |
| **Цель. Улучшение жилищных условий отдельных граждан, проживающих в Юсьвинском муниципальном округе Пермского края** | | | |  | |  | |  | |  | | |  | |  |  | |  | |  | | |  | |  | |  |
| Задача. Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающим в Юсьвинском муниципальном округе Пермского края и нуждающимся в улучшении жилищных условий в порядке, установленном действующим законодательством | Увеличение доли населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях,% | Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в Юсьвинском муниципальном округа Пермского края  Муниципальная программа «Территориальное развитие Юсьвинского муниципального округа Пермского края» | План | х | | х | | х | | х | | | х | | х | 8,8 | | 9,6 | | 10,6 | | | 10,6 | | 10,6 | |  |
| Факт | х | | х | | х | | х | | | х | | х | 11,9 | | х | | х | | | х | | х | | 135 |
| Количество реабилитированных лиц, улучшивших жилищные условия, чел. | План | х | | х | | х | | х | | | х | | х | 0 | | 1 | | 0 | | | 0 | | 0 | |  |
| факт | х | | х | | х | | х | | | х | | х | 0 | | х | | х | | | х | | х | | 100 |
| **Задача.** Исполнение государственных полномочий по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | Количество жилых помещений приобретенных (построенных) для формирования муниципального специализированного жилищного фонда для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, по договорам найма специализированных жилых помещений, ед. | Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в Юсьвинском муниципальном округа Пермского края | план | х | | х | | х | | х | | | х | | х | 8 | | 1 | | 1 | | | 2 | | 0 | |  |
| факт | х | | х | | х | | х | | | х | | х | 8 | | 1 | | х | | | х | | х | | 100 |
| Отсутствие задолженности по обязательным расходам по содержанию жилых помещений специализированного жилищного фонда для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа,% | План | х | | х | | х | | х | | | х | | х | 100 | | 100 | | 100 | | | 100 | | 0 | |  |
| Факт | х | | х | | х | | х | | | х | | х | 100 | | х | | х | | | х | | х | | 100 |
| Исполнение обязательств по осуществлению государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в пределах лимитов бюджетных обязательств | Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в Юсьвинском муниципальном округа Пермского края | План | х | | х | | х | | х | | | х | | х | 100 | | 100 | | 100 | | | 100 | | 100 | |  |
| Факт | х | | х | | х | | х | | | х | | х | 100 | | х | | х | | | х | | х | | 100 |
| Задача. Переселение жителей из труднодоступных, отдаленных и малочисленных населенных пунктов Юсьвинского муниципального округа Пермского края | Количество семей, переселенных из труднодоступных, отдаленных и малочисленных населенных пунктов | Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в Юсьвинском муниципальном округа Пермского края | План | х | | х | | х | | х | | | х | | х | 1 | | х | | х | | | х | | х | |  |
| факт | х | | х | | х | | х | | | х | | х | 1 | | х | | х | | | х | | х | | 100 |
| Количество снесенных расселенных жилых домов | План | х | | х | | х | | х | | | х | | х | 0 | | 1 | | х | | | х | | х | |  |
| факт | х | | х | | х | | х | | | х | | х | 0 | | х | | х | | | х | | х | | 100 |
| Количество упраздненных населенных пунктов | План | х | | х | | х | | х | | | х | | Х | 0 | | 0 | | 0 | | | 1 | | 0 | |  |
| факт | х | | х | | х | | х | | | х | | х | 0 | | Х | | х | | | х | | х | | 100 |
| Задача 3.1.3. Минимизация платы за жилищно-коммунальные услуги | Ограничение роста совокупной платы граждан за коммунальные услуги, % |  | План | Не выше уровня инфляции | | Не выше уровня инфляции | | Не выше уровня инфляции | | Не выше уровня инфляции | | | Не выше уровня инфляции | | Не выше уровня инфляции | Не выше уровня инфляции | | Не выше уровня инфляции | | Не выше уровня инфляции | | | Не выше уровня инфляции | | Не выше уровня инфляции | |  |
| Факт | х | | х | | х | | х | | | х | | х | х | | х | | х | | | х | | х | |  |
| Задача 3.5.2.2. Капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | Доля автомобильных дорог соответствующих допустимым требованиям к транспортно – эксплуатационным показателям в общей протяженности автомобильных дорог | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Юсьвинского муниципального округа Пермского края» | План |  | |  | |  | |  | | |  | |  | 51,2 | | 50,4 | | 53,2 | | | 55,9 | | 56,2 | |  |
| факт |  | |  | |  | |  | | |  | |  | 51,2 | | х | | х | | | х | | х | | 100 |
| Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, % | План | 50,86 | | 58,41 | | 55,9 | | 55,94 | | | 55,94 | | 55,94 | 49,9 | | 46,06 | | 43,8 | | | 41 | | 41 | |  |
|  | Факт | 50,86 | | 58,41 | | 55,94 | | 55,94 | | | 55,94 | | 49,9 | 48,8 | | х | | х | | | х | | х | | 98 |
| Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного с административным центром муниципального района, в общей численности населения, % | План | 4,2 | | 4,2 | | 4,2 | | 4,2 | | | 4,2 | | 4,2 | 4,2 | | 4,2 | | 4,2 | | | 4,2 | | 4,2 | |  |
| Факт | 4,2 | | 4,2 | | 4,2 | | 4,2 | | | 4,2 | | 4,2 | 4,2 | | х | | х | | | х | | х | | 100 |
| Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования муниципального значения и искусственных сооружений на них, км/п.м | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Юсьвинского муниципального округа Пермского края» | План | 20,6/92,2 | | 2,16/43,6 | | 21,8/0 | | 115,0/0 | | | 38,78/164,5 | | 12,5/ 112 | 35,296/141,5 | | 3,837/18 | | 18/48 | | | 117/8 | | 11,7/0 | |  |
|  |
| Факт | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | 13,27 | | 38,8/ 183,5 | 35,296/141,5 | | х | | х | | | х | | х | | 100 |
| Задача 3.5.2.2.1. Содержание и ремонт автомобильных дорог и улиц, а также искусственных сооружений на них | Доля муниципальных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, % | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Юсьвинского муниципального округа Пермского края» | План | 50,86 | | 58,41 | | 55,9 | | 53,94 | | | 55,94 | | 55,1 | 49,9 | | 50,4 | | 53,2 | | | 55,9 | | 56,2 | |  |
| Факт | 50,86 | | 58,41 | | 55,9 | | 55,9 | | | 55,94 | | 50,1 | 49,9 | | х | | х | | | х | | х | | 100 |
| Доля дорог муниципального значения , находящихся на содержании, % | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Юсьвинского муниципального округа Пермского края» | План | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | | 100 | | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | | 100 | | 100 | |  |
| Факт | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | | 100 | | 100 | 100 | | х | | х | | | х | | х | | 100 |
| Доля возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения затрат по пассажирским перевозкам, % | План | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | | 100 | | 100 | х | | х | | х | | | х | | х | |  |
| Факт | 100 | | 85 | | 100 | | 100 | | | 100 | | 100 | х | | х | | х | | | х | | х | | х |
| Задача. Разработка проектной и технической документации автомобильных дорог Юсьвинского муниципального округа Пермского края | Доля паспортизированных автомобильных дорог общего пользования % | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Юсьвинского муниципального округа Пермского края» | План | х | | х | | х | | х | | | х | | х | 55 | | 60 | | 65 | | | 70 | | 75 | |  |
| Факт | х | | х | | х | | х | | | х | | х | 55 | | х | | х | | | х | | х | | 100 |
| Паспортизация муниципальных дорог общего пользования (всего/на плановый период) км | План | х | | х | | х | | х | | | х | | х | 336,1/34,1 | | 386,8/41,6 | | 427,8/41 | | | 468/41 | | 509,8/41 | |  |
| Факт | х | | х | | х | | х | | | х | | х | 336,1/34,1 | | х | | х | | | х | | х | | 100 |
| Подготовка к выполнению работ по реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог и (или) искусственных сооружений на них ед. | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Юсьвинского муниципального округа Пермского края» | План | х | | х | | х | | х | | | х | | х | 0 | | 1 | | 0 | | | 0 | | 0 | |  |
| Факт | х | | х | | х | | х | | | х | |  | 0 | | х | | х | | | х | | х | | 100 |
| Задача. Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог Юсьвинского муниципального округа Пермского края | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведен ремонт к общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения.  % | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Юсьвинского муниципального округа Пермского края» | План | х | | х | | х | | х | | | х | | х | 5,3 | | 0,5 | | 2,8 | | | 2,7 | | 0,3 | |  |
| Факт | х | | х | | х | | х | | | х | | х | 5,3 | | х | | х | | | х | | х | | 100 |
| Задача. Содержание автомобильных дорог Юсьвинского муниципального округа Пермского края | Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них за счет проведения работ по их содержанию | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Юсьвинского муниципального округа Пермского края» | План | х | | х | | х | | х | | | х | | х | 100 | | 100 | | 100 | | | 100 | | 100 | |  |
| Факт | х | | х | | х | | х | | | х | | х | 100 | | х | | х | | | х | | х | | 100 |
| Задача. Организация пассажирских перевозок на территории Юсьвинского муниципального округа Пермского края | Транспортная мобильность (подвижность) населения, число поездок на муниципальных маршрутах на 1 чел. в год , ед. | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Юсьвинского муниципального округа Пермского края» | План | х | | х | | х | | х | | | х | | х | 1,8 | | 1,8 | | 2 | | | 2,1 | | 2,1 | |  |
| Факт | х | | х | | х | | х | | | х | | х | 1,8 | | х | | х | | | х | | х | | 100 |
| Задача. Создание безопасных условий дорожного движения на автомобильных дорогах Юсьвинского муниципального округа Пермского края | Количество проведенных мероприятий, обеспечивающих повышение безопасности дорожных условий, в том числе: установка дорожных знаков, информационных щитов, светофоров, барьерных ограждений, искусственных неровностей, автобусных остановок, ед. | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Юсьвинского муниципального округа Пермского края» | План | х | | х | | х | | х | | | х | | х | 3 | | 3 | | 3 | | | 3 | | 3 | |  |
| Факт | х | | х | | х | | х | | | х | | х | 2 | | х | | х | | | х | | х | | 67 |
| **Цель 3.6. Обеспечение безопасной экологической среды** | | |  |  | |  | |  | |  | | |  | |  |  | |  | |  | | |  | |  | |  |
| Задача 3.6.1. Эффективное обращение с твердыми бытовыми отходами | Количество земельных участков под свалками ТБО отмежеванных и поставленных на кадастровый учет, шт. | Муниципальная программа «Распоряжение земельными ресурсами и развитие градостроительной деятельности в Юсьвинском муниципальном округе Пермского края» | План | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | | | Х | | Х | Х | | Х | | Х | | | Х | | Х | |  |
| Факт | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | х | | х | | х | | | х | | х | | х |
| Количество ликвидированных свалок ТКО | План | Х | | Х | | Х | | 2 | | | 4 | | х | 6 | | х | | х | | | х | | 0 | |  |
| Факт | х | | х | | х | | 2 | | | 4 | | 4 | 6 | | х | | х | | | х | | х | | 100 |
| Количество обустроенных мест (площадок) накопления ТКО | План | Х | | Х | | Х | | 20 | | | 14 | | 15 | 10 | | х | | х | | | х | | х | |  |
| Факт | х | | х | | х | | 20 | | | 25 | | 14 | 10 | | х | | х | | | х | | х | | 100 |
| Количество проведенных мероприятий экологической направленности | План | х | | х | | х | | 2 | | | 5 | | 5 | 3 | | 5 | | 0 | | | 0 | | 5 | |  |
|  | Факт | х | | х | | х | | 2 | | | 1 | | 5 | 3 | | х | | х | | | х | | х | | 100 |
| **Цель 4.1.:Снижение уровня преступности** | | |  |  | |  | |  | |  | | |  | |  |  | |  | |  | | |  | |  | |  |
| Задача 4.1.1. Снижение количества преступлений против несовершеннолетних | Количество несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации Чел. | Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории Юсьвинского муниципального округа Пермского края» | План | 90 | | 100 | | 98 | | х | | | х | | х | х | | х | х | | | х | | | х | |  |
| Факт | 73 | | 97 | | 98 | | х | | | х | | х | х | | х | х | | | х | | | х | | х |
| Доля несовершеннолетних, приоритетных категорий, охваченных различными формами дополнительного образования от общего количества несовершеннолетних данной категории, % | План | 75 | | 90 | | 100 | | х | | | х | | х | х | | х | х | | | х | | | х | |  |
| Факт | 100 | | 45 | | 52 | | х | | | х | | х | х | | х | х | | | х | | | х | | х |
| Доля несовершеннолетних, приоритетных категорий, охваченных различными формами летней занятости от общего количества несовершеннолетних данной категории, % | План | 80,5 | | 81 | | 81 | | х | | | х | | х | х | | х | х | | | х | | | х | |  |
| Факт | 92 | | 89,4 | | 84,1 | | х | | | х | | х | х | | х | х | | | х | | | х | | х |
| **Цель. Усиление системы противопожарной защиты Юсьвинского муниципального округа Пермского края, создание необходимых условий для укрепления пожарной безопасности, снижение гибели как на пожарах так и** **на водных объектах, травматизма людей** **на пожарах, уменьшение материального ущерба от пожаров, а также повышение степени готовности всех сил и средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача. Предупреждение угрозы возникновения и (или) возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Количество обученных должностных лиц ГО и РСЧС, ед. | Муниципальная программа «Защита населения и территории Юсьвинского муниципального округа Пермского края от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | План | х | | х | | х | | х | | | х | | х | 4 | | 8 | 4 | | | 4 | | | 4 | |  |
| Факт | х | | х | | х | | х | | | х | | х | 2 | | х | х | | | х | | | х | | 50 |
| Повышение уровня квалификации в области ГО должностных лиц,ед. | План | х | | х | | х | | х | | | х | | х | 73 | | 75 | 77 | | | 80 | | | 82 | |  |
| Факт | х | | х | | х | | х | | | х | | х | 73 | | Х | х | | | х | | | х | | 100 |
| Количество распространённой наглядной продукции пропагандирующей соблюдение мер пожарной безопасности и безопасности на воде,шт | План | х | | х | | х | | х | | | х | | х | 4000 | | 3500 | 4000 | | | 4000 | | | 4000 | |  |
| Факт | х | | х | | х | | х | | | х | | х | 6000 | | х | х | | | х | | | х | | 150 |
| Количество функциональных органов, обеспечивающих оперативность реагирования.,ед | План | х | | х | | х | | х | | | х | | х | 1 | | 1 | 1 | | | 1 | | | 1 | |  |
| факт | х | | х | | х | | х | | | х | | х | 1 | | х | х | | | х | | | х | | 100 |
| Участие в реализации проекта | План | х | | х | | х | | х | | | х | | х | да | | да | да | | | да | | | да | |  |
| факт | х | | х | | х | | х | | | х | | х | да | | х | х | | | х | | | х | | 100 |
| Количество мероприятий, пропагандирующих соблюдение мер пожарной безопасности, ед. | План | х | | х | | х | | х | | | х | | х | 2 | | 2 | 2 | | | 2 | | | 2 | |  |
| факт | х | | х | | х | | х | | | х | | х | 2 | | х | х | | | х | | | х | | 100 |
| Повышение уровня знаний и навыков у школьников и АСФ, чел. | План | х | | х | | х | | х | | | х | | х | 77 | | 77 | 78 | | | 79 | | | 80 | |  |
| факт | х | | х | | х | | х | | | х | | х | 126 | | х | х | | | х | | | х | | 163 |
| Задача. Обеспечение необходимых условий для повышения пожарной безопасности населенных пунктов Юсьвинского муниципального округа Пермского края | Доля населения, обеспеченная первичными мерами пожарной безопасности,% | Муниципальная программа «Защита населения и территории Юсьвинского муниципального округа Пермского края от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | План | х | | х | | х | | х | | | х | | х | 80 | | 75 | 80 | | | 85 | | | 87 | |  |
| факт | х | | х | | х | | х | | | х | | х | 80 | | х | х | | | х | | | х | | 100 |
| Охват, населенных пунктов средствами оповещения на случай ЧС,% | План | х | | х | | х | | х | | | х | | х | 5 | | 6 | 6 | | | 6 | | | 6 | |  |
| факт | х | | х | | х | | х | | | х | | х | 4 | | х | х | | | х | | | х | | 80 |
| Доля оборудованных искусственных водоисточников, в соответствии с правилами пожарной безопасности на территории ЮМО,% | План | х | | х | | х | | х | | | х | | х | 85 | | 75 | 80 | | | 85 | | | 87 | |  |
| факт | х | | х | | х | | х | | | х | | х | 75 | | х | х | | | х | | | х | | 88,2 |
| Количество специализированной техники, ед. | План | х | | х | | х | | х | | | х | | х | 0 | | 1 | 0 | | | 0 | | | 0 | |  |
| факт | х | | х | | х | | х | | | х | | х | 0 | | х | х | | | х | | | х | | 100 |
| Оснащенность спец. техникой АСФ (аварийно-спасательных формирования) % | План | х | | х | | х | | х | | | х | | х | 0 | | 100 | 0 | | | 0 | | | 0 | |  |
| факт | х | | х | | х | | х | | | х | | х | 0 | | х | х | | | х | | | х | | 100 |
| Количество добровольных пожарных, действующих на территории ЮМО, ед. | План | х | | х | | х | | х | | | х | | х | 21 | | 21 | 20 | | | 21 | | | 21 | |  |
| факт | х | | х | | х | | х | | | х | | х | 20 | | х | х | | | х | | | х | | 95,2 |
| Задача. Оснащённость пунктов временного размещения | Количество оснащенных пунктов временного размещения | Муниципальная программа «Защита населения и территории Юсьвинского муниципального округа Пермского края от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | План | х | | х | | х | | х | | | х | | х | 5 | | 5 | 5 | | | 5 | | | 5 | |  |
| факт | х | | х | | х | | х | | | х | | х | 4 | | х | х | | | х | | | х | | 80,0 |
| Доля оснащенности материальными резервами пунктов временного размещения | План | х | | х | | х | | х | | | х | | х | 30 | | 30 | 35 | | | 36 | | | 40 | |  |
| факт | х | | х | | х | | х | | | х | | х | 30 | | х | х | | | х | | | х | | 100 |
| **Цель. Обеспечение безопасности населения Юсьвинского муниципального округа Пермского края в сфере охраны собственности и общественного порядка, участие в профилактике терроризма и экстремизма.** | | |  |  | |  | |  | |  | | |  | |  |  | |  |  | | |  | | |  | |  |
| Задача 4.2.1. Снижение смертности в результате пожаров | Удельный вес преступности на 100,0 тыс. населения | Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории Юсьвинского муниципального округа Пермского края» | План | х | | х | | х | | х | | | х | | х | 1428,7 | | 1213,9 | 1213,4 | | | 1212,9 | | | 1212,9 | |  |
| факт | х | | х | | х | | х | | | х | | х | 1346,1 | | х | х | | | х | | | х | | 106 |
| Задача. Минимизация и ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма | Доля выявленных преступлений при помощи средств системы видеонаблюдения в общем количестве ,% | Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории Юсьвинского муниципального округа Пермского края» | План | х | | х | | х | | х | | | х | | х | 19 | | 19 | Не менее 30 | | | Не менее 30 | | | Не менее 30 | |  |
| факт | х | | х | | х | | х | | | х | | х | 8 | | х | х | | | х | | | х | | 42 |
| Доля ежегодно обученных членов антитеррористических комиссий по вопросам профилактики терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации его проявлений,% | Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории Юсьвинского муниципального округа Пермского края» | План | х | | х | | х | | х | | | х | | х | х | | 20 | 20 | | | 20 | | | 20 | |  |
| факт | х | | х | | х | | х | | | х | | х | х | | х | х | | | х | | | х | | х |
| Задача. Организация работы по предупреждению правонарушений совершаемых на улице и в общественных местах, в т.ч. за счет развития народных дружин. | Количество мероприятий по охране общественного порядка | Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории Юсьвинского муниципального округа Пермского края» | План | х | | х | | х | | х | | | х | | х | 26 | | 20 | 20 | | | 20 | | | 20 | |  |
| факт | х | | х | | х | | х | | | х | | х | 32 | | х | х | | | х | | | х | | 123 |
| Проведение массовых мероприятий при обеспечении участия народной дружины | План | х | | х | | х | | х | | | х | | х | 100 | | 100 | 100 | | | 100 | | | 100 | |  |
| факт | х | | х | | х | | х | | | х | | х | 100 | | х | х | | | х | | | х | | 100 |
| Доля выявленных правонарушений в ходе рейдовых мероприятий, проведенных с участием ДНД | План | х | | х | | х | | х | | | х | | х | 7 | | 7 | Не менее8 | | | Не менее8 | | | Не менее 8 | |  |
| факт | х | | х | | х | | х | | | х | | х | 8 | | х | х | | | х | | | х | | 114 |
| Охват населения округа мероприятием «Поезд безопасности» | План | х | | х | | х | | х | | | х | | х | 25 | | 25 | 27 | | | 29 | | | 30 | |  |
| факт | х | | х | | х | | х | | | х | | х | 25 | | х | х | | | х | | | х | | 100 |
| Задача. Минимизация и ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма | Доля ежегодно обученных членов антитеррористических комиссий по вопросам профилактики терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации его проявлений |  | План | х | | х | | х | | х | | | х | | х | х | | 19 | Не менее 30 | | | Не менее 30 | | | Не менее 30 | |  |
|  |  |  | факт | х | | х | | х | | х | | | х | | х | х | | х | х | | | х | | | х | | х |
| **Цель 5.1: Создание эффективного муниципального управления** | | Муниципальная программа «Совершенствование муниципальной службы в администрации Юсьвинского муниципального района» |  |  | |  | |  | |  | | |  | |  |  | |  | |  | | |  | |  | |  |
| Задача 5.1.1. Повышение финансовой обеспеченности муниципальных образований  Задача 5.1.1.1. Повышение собственных доходов муниципальных образований | Количество должностных лиц, прошедших программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки Чел. | План | 15 | | 18 | | 18 | | 18 | | | 11 | | 11 | 25 | | 20 | | 20 | | | 20 | | 20 | |  |
| Факт | 11 | | 18 | | 18 | | 11 | | | 11 | | 9 | 20 | | х | | х | | | х | | х | | 80 |
| Доля граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронном виде,% | План | 30 | | 30 | | 30 | | 30 | | | 50 | | 50 | 55 | | 60 | | 70 | | | 80 | | 80 | |  |
| Факт |  | |  | |  | | 30 | | | 20 | | 25 | 25 | | х | | х | | | х | | х | | 45,5 |
| Доля обращений населения и организаций с использованием информационных и телекоммуникационных технологий, %. | План | 10 | | 15 | | 20 | | 25 | | | 35 | | 25 | 35 | | 30 | | 35 | | | 40 | | 40 | |  |
| Факт | х | | х | | х | | 25 | | | 25 | | 30 | 35 | | х | | х | | | х | | х | | 100 |
| Задача. Развитие архивного дела в Юсьвинском муниципальном округе Пермского края | Доля архивных дел, обеспеченных нормативными режимами хранения – температурно-влажностным и охранным,% |  | План | х | | х | | х | | х | | | х | | х | 100 | | 100 | | 100 | | | 100 | | 100 | |  |
|  | Факт | х | | х | | х | | х | | | х | | х | 100 | | х | | х | | | х | | х | | 100 |
| Доля оцифрованных архивных документов,% |  | План | х | | х | | х | | х | | | х | | х | 0 | | 5 | | 10 | | | 13 | | 13 | |  |
|  | Факт | х | | х | | х | | х | | | х | | х | 0 | | х | | х | | | х | | х | | 100 |
| Задача. Автоматизация административно-управленческих процессов при выполнении функций администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края | Доля пользователей в администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края, включенных в электронную систему документооборота (МСЭД),% | Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления в ЮМО ПК» | План | х | | х | | х | | х | | | х | | х | 0 | | 100 | | 100 | | | 100 | | 100 | |  |
| Факт | х | | х | | х | | х | | | х | | х | 0 | | 100 | | х | | | х | | х | | 100 |
| Задача. Информационное сопровождение деятельности органов местного самоуправления Юсьвинского муниципального округа Пермского края | Доля опубликованных муниципальных нормативных правовых актов от общего количества принятых нормативных правовых актов, % | Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления в Юсьвинском муниципальном округе Пермского края» | План | х | | х | | х | | х | | | х | | х | 100 | | 100 | | 100 | | | 100 | | 100 | |  |
| Факт | х | | х | | х | | х | | | х | | х | 100 | | х | | х | | | х | | х | | 100 |
| Количество просмотров(посещений) сайта жителями Юсьвинского муниципального округа Пермского края, ед. | План | х | | х | | х | | х | | | х | | х | 15000 | | 14000 | | 15000 | | | 17000 | | 17000 | |  |
| Факт | х | | х | | х | | х | | | х | | х | 27871 | | х | | х | | | х | | х | | 185,8 |
| Количество материалов о деятельности администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края в средствах массовой информации (радио Округ FM), ед. | План | х | | х | | х | | х | | | х | | х | 280 | | 336 | | 336 | | | 336 | | 336 | |  |
| Факт | х | | х | | х | | х | | | х | | х | 50 | | х | | х | | | х | | х | | 18 |
| Задача. Обеспечение выполнения функций главы округа - главы администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края, администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края и её самостоятельных структурных подразделений по реализации вопросов местного значения Юсьвинского муниципального округа Пермского края | Количество мероприятий с участием главы муниципального округа - главы администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края, ед. | Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления в Юсьвинском муниципальном округе Пермского края» | План | х | | х | | х | | х | | | х | | х | Не менее 300 | | 50 | | 50 | | | 50 | | 50 | |  |
| Факт | х | | х | | х | | х | | | х | | х | 300 | | х | | х | | | х | | х | | 100 |
| Доля документов, исполненных без нарушения срока,% | план | х | | х | | х | | х | | | х | | х | 95 | | 100 | | 100 | | | 100 | | 100 | |  |
| факт | х | | х | | х | | х | | | х | | х | 95 | | х | | х | | | х | | х | | 100 |
| Уровень обеспечения лиц, имеющих право на получение пенсии за выслугу лет, % | план | х | | х | | х | | х | | | х | | х | 98 | | 100 | | 100 | | | 100 | | 100 | |  |
| факт | х | | х | | х | | х | | | х | | х | 94,6 | | х | | х | | | х | | х | | 96 |
| Задача. Обеспечение выполнения администрацией Юсьвинского муниципального округа Пермского края и её самостоятельными структурными подразделениями переданных отдельных государственных полномочий | Количество составленных протоколов об административных правонарушениях | Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления в Юсьвинском муниципальном округе Пермского края» | план | х | | х | | х | | х | | | х | | х | х | | 75 | | 80 | | | 85 | | 85 | |  |
| факт | х | | х | | х | | х | | | х | | х | х | | х | | х | | | х | | х | | х |
| Доля материалов рассмотренных административной комиссией от общего числа поступивших,% | Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления в Юсьвинском муниципальном округе Пермского края» | план | х | | х | | х | | х | | | х | | Х | х | | 100 | | 100 | | | 100 | | 100 | |  |
| факт | х | | х | | х | | х | | | х | | х | х | | х | | х | | | х | | х | | х |
| Организация пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам,% | план | х | | х | | х | | х | | | х | | х | 100 | | 100 | | 100 | | | 100 | | 100 | |  |
| факт | х | | х | | х | | х | | | х | | х | 100 | | х | | х | | | х | | х | | 100 |
| Количество составленных списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации внесение изменений и дополнений в них, ед. | план | х | | х | | х | | х | | | х | | х | х | | 3 | | 3 | | | 3 | | 3 | |  |
| факт | х | | х | | х | | х | | | х | | х | х | | х | | х | | | х | | х | | х |
| Задача. Формирование позитивного имиджа Юсьвинского муниципального округа Пермского края | Использование символики Юсьвинского муниципального округа Пермского края | Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления в Юсьвинском муниципальном округе | план | х | | х | | х | | х | | | х | | х | 100 | | 100 | | 100 | | | 100 | | 100 | |  |
| факт | х | | х | | х | | х | | | х | | х | 100 | | х | | х | | | х | | х | | 100 |
| Количество приобретенной (изготовленной) продукции | план | х | | х | | х | | х | | | х | | х | 540 | | 540 | | 540 | | | 540 | | 540 | |  |
| факт | х | | х | | х | | х | | | х | | х | 540 | | х | | х | | | х | | х | | 100 |
| Количество опубликованных материалов в средствах массовой информации (газета) | план | х | | х | | х | | х | | | х | | х | 6 | | 6 | | 6 | | | 6 | | 6 | |  |
| факт | х | | х | | х | | х | | | х | | х | 6 | | х | | х | | | х | | х | | 100 |
| Задача 5.1.1.2.1: Оптимизация текущих расходов муниципальных образований местного бюджета | Доля налоговых и неналоговых доходов в общем объеме доходов бюджета (без учета дополнительного норматива отчислений от НДФЛ), % |  | План | 9,8 | | не менее 9% | | не менее 9% | | Не менее 9% | | | Не менее 9% | | Не менее 9% | Не менее 9% | | Не менее 9% | | Не менее 9% | | | Не менее 9% | | Не менее 9% | |  |
|  | Факт | 9,1 | | 9,1 | | 9,9 | | 9,7 | | | 12,3 | | 12,7 | 13,6 | | х | | х | | | х | | х | | 151 |
| Доля расходов бюджета Юсьвинского муниципального округа Пермского края, предусмотренная с использованием программно-целевого подхода, % |  | План | не менее 75% | | не менее 75% | | не менее 75% | | Не менее 90% | | | Не менее 90% | | Не менее 90% | Не менее 90% | | Не менее 90% | | Не менее 90% | | | Не менее 90% | | Не менее 90% | |  |
|  | Факт | 94,4 | | 85,9 | | 92,7 | | 93 | | | 92 | | 92,9 | 92,6 | | х | | х | | | х | | х | | 103 |
| **Цель - Обеспечение эффективного управления имуществом** | | |  |  | |  | |  | |  | | |  | |  |  | |  | |  | | |  | |  | |  |
| Задача 5.1.1.2.2. Повышение эффективности бюджетов развития муниципальных образований  Задача 5.1.1.2.2.1. Обеспечение земельными участками для строительства промышленных предприятий и промышленных парков, жилищного строительства | Вовлечения земельных участков под жилищное строительство и строительство промышленных предприятий и промышленных парков, га | Муниципальная программа «Распоряжен ие земельными ресурсами и развитие градостроительной деятельности в Юсьвинском муниципальном округе Пермского края» | План | 10 | | 8 | | 8 | | 8 | | | 8 | | 8 | 8 | | 10 | | 10 | | | 10 | | 10 | |  |
| Факт | 9,8 | | 11 | | 11,5 | | 9 | | | 19 | | 11,5 | 18,1 | | х | | х | | | х | | х | | 226 |
| Обеспечение земельными участками в собственность бесплатно многодетных семей от числа многодетных семей, поставленных на учет, % | План | 80 | | 85 | | 90 | | 90 | | | 100 | | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | | 100 | | 100 | |  |
| Факт | 97 | | 95 | | 98 | | 98 | | | х | | 98 | 99 | | х | | х | | | х | | х | | 99 |
| Задача 5.1.1.2.2.2. Рациональное использование земельных ресурсов | Выполнение плановых показателей по доходам от использования земельных ресурсов (аренда, продажа), % | Муниципальная программа «Распоряжение земельными ресурсами и развитие градостроительной деятельности в Юсьвинском муниципальном округе Пермского края» | План | х | | х | | х | | х | | | х | | х | 100 | | 100 | | 100 | | | 100 | | 100 | |  |
| Факт | х | | х | | х | | х | | | х | | х | 97,3 | | х | | х | | | х | | х | | 97,3 |
| Задача. Увеличение доходов бюджета Юсьвинского муниципального округа Пермского края от использования земельных ресурсов и вовлечение в оборот земельных | Количество полученных межевых планов, шт | Муниципальная программа «Распоряжение земельными ресурсами и развитие градостроительной деятельности в Юсьвинском муниципальном округе Пермского края», | План | х | | х | | х | | х | | | х | | х | 49 | | 43 | | 20 | | | 15 | | 0 | |  |
| Факт | х | | х | | х | | х | | | х | | х | 63 | | х | | х | | | х | | х | | 129 |
| Выполнение плановых показателей по доходам от использования земельных ресурсов(аренда, продажа) % | план | х | | х | | х | | х | | | х | | х | 100 | | 100 | | 100 | | | 100 | | 100 | |  |
| факт | х | | х | | х | | х | | | х | | х | 97,3 | | х | | х | | | х | | х | | 97,3 |
| Вовлечение земельных участков по жилищное строительство и строительство промышленных предприятий и промышленных парков, га | план | х | | х | | х | | х | | | х | | х | 8 | | 10 | | 10 | | | 10 | | 10 | |  |
| факт | х | | х | | х | | х | | | х | | х | 18,1 | | х | | х | | | х | | х | | 226,3 |
| Обеспечение земельными участками в собственность бесплатно многодетных семей,% | план | х | | х | | х | | х | | | х | | х | 100 | | 100 | | 100 | | | 100 | | 100 | |  |
| факт | х | | х | | х | | х | | | х | | х | 99 | | х | | х | | | х | | х | | 99 |
| Доля выявленных нарушений земельного законодательства в общем количестве проведенных контрольных мероприятий ,% | план | х | | х | | х | | х | | | х | | х | 0 | | 85 | | 90 | | | 90 | | 90 | |  |
| факт | х | | х | | х | | х | | | х | | х | 0 | | х | | х | | | х | | х | | 100 |
| Доля профилактических мероприятий к общему количеству профилактических и контрольных мероприятий,% | план | х | | х | | х | | х | | | х | | х | х | | 60 | | 65 | | | 65 | | 65 | |  |
| факт | х | | х | | х | | х | | | х | | х | х | | х | | х | | | х | | х | |  |
| Количество кварталов, охваченных комплексными кадастровыми работами (проектами межевания),шт. | план | х | | х | | х | | х | | | х | | х | 34 | | 42 | | 10 | | | 10 | | 10 | |  |
| факт | х | | х | | х | | х | | | х | | х | 34 | | х | | х | | | х | | х | | 100 |
| Зарегистрировано прав на земельные участки, занятые объектами недвижимости, находящимися в муниципальной собственности,% | план | х | | х | | х | | х | | | х | | х | 100 | | 100 | | 100 | | | 100 | | 100 | |  |
| факт | х | | х | | х | | х | | | х | | х | 100 | | х | | х | | | х | | х | | 100 |
| Доля земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, сведения о границах которых внесены в ЕГРН,% | план | х | | х | | х | | х | | | х | | х | х | | 70 | | 73 | | | 75 | | 80 | |  |
| факт | х | | х | | х | | х | | | х | | х | х | | х | | х | | | х | | х | | х |
| Количество кварталов, охваченных комплексными кадастровыми работами, шт. | Муниципальная программа «Распоряжение земельными ресурсами и развитие градостроительной деятельности в Юсьвинском муниципальном округе Пермского края», | план | х | | х | | х | | х | | | х | | х | 5 | | 2 | | 0 | | | 0 | | 0 | |  |
| факт | х | | х | | х | | х | | | х | | х | 5 | | х | | х | | | х | | х | | 100 |
| Задача. «Подготовка документов территориального планирования и градостроительного зонирования Юсьвинского муниципального округа» | Количество утвержденных генеральных планов и правил землепользования и застройки, внесение изменений в них (далее –ГП и ПЗЗ),шт. | Муниципальная программа «Распоряжение земельными ресурсами и развитие градостроительной деятельности в Юсьвинском муниципальном округе Пермского края», | **План** | х | | х | | х | | х | | | х | | х | 2 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | |  |
| факт | х | | х | | х | | х | | | х | | х | 1 | | х | | х | | | х | | х | | 50 |
| Количество разработанных проектов планировки и проектов межевания территорий, шт. | План | х | | х | | х | | х | | | х | | х | 1 | | 1 | | 0 | | | 0 | | 0 | |  |
| факт | х | | х | | х | | х | | | х | | х | 1 | | х | | х | | | х | | х | | 100 |
| Задача. Обеспечение комплексного развития Юсьвинского муниципального округа Пермского края Юсьвинского муниципапального округа Пермского края | Количество семей, улучшивших жилищные условия ,чел | Муниципальная программа «Территориальное развитие Юсьвинского муниципального округа Пермского края» | План | х | | х | | х | | х | | | х | | х | 0 | | 1 | | 0 | | | 3 | | 3 | |  |
| факт | х | | х | | х | | х | | | х | | х | 0 | | х | | х | | | х | | х | | 100 |
| Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях | План | х | | х | | х | | х | | | х | | х | х | | 90 | | 0 | | | 150 | | 150 | |  |
| факт | х | | х | | х | | х | | | х | | х | х | | х | | х | | | х | | х | | х |
| Объем ввода жилья, предоставленного гражданам по договорам найма жилого помещения | План | х | | х | | х | | х | | | х | | х | х | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | |  |
| факт | х | | х | | х | | х | | | х | | х | х | | х | | х | | | х | | х | | х |
| Количество семей, получивших жилые помещения (жилые дома) на условиях найма | План | х | | х | | х | | х | | | х | | х | х | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | |  |
| факт | х | | х | | х | | х | | | х | | х | х | | х | | х | | | х | | х | | х |
| Количество реализованных проектов по благоустройству (КРСТ) | План | х | | х | | х | | х | | | х | | х | 1 | | 1 | | 2 | | | 7 | | 10 | |  |
| факт | х | | х | | х | | х | | | х | | х | 1 | | х | | х | | | х | | х | | 100 |
| Производительность очистных сооружений мощностью | План | х | | х | | х | | х | | | х | | х | 0 | | 303,84 | | 0 | | | 0 | | 0 | |  |
| факт | х | | х | | х | | х | | | х | | х | 0 | | х | | х | | | х | | х | | 100 |
| Протяженность локального водопровода | План | х | | х | | х | | х | | | х | | х | 0 | | 0 | | 3,6 | | | 0 | | 0 | |  |
| факт | х | | х | | х | | х | | | х | | х | 0 | | х | | х | | | х | | х | | 100 |
| Задача. Проведение комплекса мероприятий по благоустройству территории Юсьвинского муниципального округа Пермского края | Реализовано проектов от территориальных общественных самоуправлений, ед. | Муниципальная программа «Территориальное развитие Юсьвинского муниципального округа Пермского края» | План | х | | х | | х | | х | | | х | | 8 | 7 | | 6 | | 6 | | | 6 | | 6 | |  |
| факт | х | | х | | х | | х | | | х | | х | 6 | | х | | х | | | х | | х | | 86 |
| Количество отремонтированных, обустроенных парков, скверов, площадей, детских площадок, ограждений, ед. | План | х | | х | | х | | х | | | х | | 4 | 2 | | 2 | | 1 | | | 1 | | 1 | |  |
| факт | х | | х | | х | | х | | | х | | х | 2 | | х | | х | | | х | | х | | 100 |
| Количество обустроенных тротуаров, м2 | План | х | | х | | х | | х | | | х | | 84 | 2 | | 1,36 | | 1,3 | | | 1,3 | | 1,35 | |  |
| факт | х | | х | | х | | х | | | х | | х | 2,1 | | х | | х | | | х | | х | | 105 |
| Обустройство уличного освещения, км | Муниципальная программа «Территориальное развитие Юсьвинского муниципального округа Пермского края» | План | х | | х | | х | | х | | | х | | 0 | 8 | | 3 | | 3,2 | | | 3,4 | | 0 | |  |
| факт | х | | х | | х | | х | | | х | | х | 8 | | х | | х | | | х | | х | | 100 |
| Количество закрытых и ликвидированных свалок ТКО, ед. | План | х | | х | | х | | х | | | х | | 4 | 6 | | 3 | | 0 | | | 0 | | 4 | |  |
| факт | х | | х | | х | | х | | | х | | х | 6 | | х | | х | | | х | | х | | 100 |
| Количество организованных зон санитарной охраны водозаборных скважин, ед. | План | х | | х | | х | | х | | | х | | 3 | 4 | | 4 | | 4 | | | 0 | | 0 | |  |
| факт | х | | х | | х | | х | | | х | | х | 6 | | х | | х | | | х | | х | | 150 |
| Количество проведенных мероприятий экологической направленности, ед. | План | х | | х | | х | | х | | | х | | 5 | 3 | | 5 | | 5 | | | 5 | | 5 | |  |
| факт | х | | х | | х | | х | | | х | | х | 3 | | х | | х | | | х | | х | | 100 |
| Количество обустроенных площадок ТКО,ед | План | х | | х | | х | | х | | | х | | 14 | 10 | | 10 | | 0 | | | 0 | | 0 | |  |
| факт | х | | х | | х | | х | | | х | | х | 10 | | х | | х | | | х | | х | | 100 |
| Количество приобретенных контейнеров для сбора (складирования) твердых коммунальных отходов на контейнерных площадках, ед. | План | х | | х | | х | | х | | | х | | 56 | 0 | | 50 | | 0 | | | 0 | | 0 | |  |
| факт | х | | х | | х | | х | | | х | | х | 0 | | х | | х | | | х | | х | | 100 |
| Задача. Проведение всего комплекса организационно-хозяйственных, агротехнических, химических, механических мер борьбы одновременно на площадях, засоренных борщевиком; проведение разъяснительной работы среди населения о способах механического и химического уничтожения борщевика и соблюдении предосторожности при борьбе с ним | Обследование площади засорения борщевиком в Юсьвинском муниципальном округе, га | Муниципальная программа «Территориальное развитие Юсьвинского муниципального округа Пермского края» | План | х | | х | | х | | х | | | х | | х | 58 | | 19,4 | | 19,3 | | | 19,4 | | 0 | |  |
| факт | х | | х | | х | | х | | | х | | х | 19,3 | | х | | х | | | х | | х | | 33 |
| Освобождение площадей от борщевика Сосновского, га | План | х | | х | | х | | х | | | х | | х | 19,3 | | 19,4 | | 19,3 | | | 19,4 | | 0 | |  |
| факт | х | | х | | х | | х | | | х | | х | 19,3 | | х | | х | | | х | | х | | 154 |
| Количество опубликованных информационных материалов, шт. | План | х | | х | | х | | х | | | х | | х | 2 | | 3 | | 3 | | | 3 | | 3 | |  |
| факт | х | | х | | х | | х | | | х | | х | 3 | | х | | х | | | х | | х | | 150 |
| Задача. Улучшение обеспечения водоснабжением и водоотведением населения Юсьвинского муниципального округа Пермского края | Количество обустроенных колодцев, скважин, водопроводов, ед | Муниципальная программа «Территориальное развитие Юсьвинского муниципального округа Пермского края» | План | х | | х | | х | | х | | | х | | 5 | 5 | | 5 | | 5 | | | 6 | | 4 | |  |
| факт | х | | х | | х | | х | | | х | | х | 5 | | х | | х | | | х | | х | | 100 |
| Количество разработанных локально-сметных расчетов, шт. | План | х | | х | | х | | х | | | х | | 2 | 0 | | 5 | | 5 | | | 6 | | 4 | |  |
| факт | х | | х | | х | | х | | | х | | х | 0 | | х | | х | | | х | | х | | 100 |
| Процент устранения аварий на коммунальных системах Юсьвинского муниципального округа Пермского края,% | План | х | | х | | х | | х | | | х | | 0 | 100 | | 100 | | 100 | | | 100 | | 100 | |  |
| факт | х | | х | | х | | х | | | х | | 0 | 100 | | х | | х | | | х | | х | | 100 |
| Количество разработанных и полученных проектно-сметных документаций, ед. | План | х | | х | | х | | х | | | х | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | |  |
| факт | х | | х | | х | | х | | | х | | х | 0 | | х | | х | | | х | | х | | 100 |
| Количество заключенных соглашений, ед | План | х | | х | | х | | х | | | х | | 0 | 0 | | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | |  |
| факт | х | | х | | х | | х | | | х | | х | 0 | | х | | х | | | х | | х | | 100 |
| Задача. Улучшение обеспечения водоснабжением и водоотведением населения Юсьвинского муниципального округа Пермского края | Доля муниципальных газопроводов, находящихся на обслуживании,% | Муниципальная программа «Территориальное развитие Юсьвинского муниципального округа Пермского края» | План | х | | х | | х | | х | | | х | | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | | 100 | | 100 | |  |
| факт | х | | х | | х | | х | | | х | | х | 100 | | х | | х | | | х | | х | | 100 |
| Количество разработанных проектов, ед | План | х | | х | | х | | х | | | х | | 0 | 1 | | 2 | | 0 | | | 0 | | 0 | |  |
| факт | х | | х | | х | | х | | | х | | х | 0 | | х | | х | | | х | | х | | 0 |
| Ввод в эксплуатацию блочно-модульных котельных, ед. | План | х | | х | | х | | х | | | х | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | 2 | | 0 | |  |
| факт | х | | х | | х | | х | | | х | | х | 0 | | х | | х | | | х | | х | | 0 |
| Задача. Развитие систем теплоснабжения Юсьвинского муниципального округа Пермского края | Количество реализованных мероприятий по улучшению теплоснабжения, ед. | Муниципальная программа «Территориальное развитие Юсьвинского муниципального округа Пермского края» | План | х | | х | | х | | х | | | х | | х | 1 | | 1 | | 0 | | | 0 | | 0 | |  |
| факт | х | | х | | х | | х | | | х | | х | 1 | | х | | х | | | х | | х | | 100 |
| Задача. Создание условий для реализации мероприятий по формированию комфортной городской среды | Количество разработанных и утвержденных дизайн-проектов, ед | Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории Юсьвинского муниципального округа Пермского | План | х | | х | | х | | х | | | х | | х | 1 | | 1 | | 1 | | | 1 | | 0 | |  |
| факт | х | | х | | х | | х | | | х | | х | 1 | | х | | х | | | х | | х | | 100 |
| Количество благоустроенных общественных территорий, ед. | План | х | | х | | х | | х | | | х | | х | 1 | | 1 | | 1 | | | 1 | | 0 | |  |
| факт | х | | х | | х | | х | | | х | | х | 1 | | х | | х | | | х | | х | | 100 |
| Доля реализованных проектов,% | План | х | | х | | х | | х | | | х | | х | 100 | | 100 | | 100 | | | 100 | | 100 | |  |
| факт | х | | х | | х | | х | | | х | | х | 100 | | х | | х | | | х | | х | | 100 |
| Цель. Повышение эффективности управления муниципальным имуществом, обеспечение поступлений в бюджет муниципального образования доходов от использования и реализации муниципального имущества | | | |  | |  | |  | |  | | |  | |  |  | |  | |  | | |  | |  | |  |
| Задача 5.1.1.2.2.3. Максимально-эффективное распоряжение муниципальным имуществом | Выполнение плановых показателей по доходам от использования муниципального имущества, % | Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Юсьвинского муниципального округа Пермского края» | План | х | | х | | х | | х | | | х | | х | 100 | | 100 | | 100 | | | 100 | | 100 | |  |
| Факт | х | | х | | х | | х | | | х | | х | 55 | | х | | х | | | х | | х | | 55 |
| Выполнение плановых показателей по доходам от реализации муниципального имущества, %. | План | х | | х | | х | | 200 | | | х | | х | х | | 100 | | 100 | | | 100 | | 100 | |  |
| Факт | 81,5 | | х | | х | | х | | | х | | х | х | | х | | х | | | х | | х | | х |
| Поступление доходов бюджета от использования муниципального имущества, тыс. руб. | План | х | | х | | х | | х | | | х | | х | 1036,9 | | 1364,0 | | 1364 | | | 1364 | | 1364 | |  |
| Факт | х | | х | | х | | х | | | х | | х | 573 | | х | | х | | | х | | х | | 55 |
| Регистрация права собственности за Юсьвинским муниципальным округом Пермского края на объекты недвижимости, включенных в реестр муниципальной собственности,% | план | х | | х | | х | | х | | | х | | х | х | | 70 | | 80 | | | 90 | | 100 | |  |
| факт | х | | х | | х | | х | | | х | | х | х | | х | | х | | | х | | х | | х |
| Задача. Обеспечение эффективного управления, распоряжения, а также рационального использования имущества, находящегося в муниципальной собственности.  Увеличение доходов бюджета Юсьвинского муниципального округа Пермского края от использования имущества. | Количество объектов, по которым получены оценочные отчеты, экспертизы, технические паспорта и планы, шт. | Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Юсьвинского муниципального округа Пермского края» | План | х | | х | | х | | х | | | х | | х | 67 | | 80 | | 90 | | | 141 | | 141 | |  |
| Факт | х | | х | | х | | х | | | х | | х | 67 | | х | | х | | | х | | х | | 100 |
| Количество жилых помещений, в которых проведен капитальный ремонт, шт. | План | х | | х | | х | | х | | | х | | х | 14 | | 10 | | 10 | | | 10 | | 10 | |  |
| Факт | х | | х | | х | | х | | | х | | х | 14 | | х | | х | | | х | | х | | 100 |
| Доля квартир, по которым уплачены взносы за капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме,% | План | х | | х | | х | | х | | | х | | х | 100 | | 100 | | 100 | | | 100 | | 100 | |  |
| Факт | х | | х | | х | | х | | | х | | х | 100 | | х | | х | | | х | | х | | 100 |
| Количество объектов муниципального имущества, включенных в Перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления в аренду СМСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки СМСП, ед. | план | х | | х | | х | | х | | | х | | х | 2 | | 22 | | 24 | | | 26 | | 28 | |  |
| факт | х | | х | | х | | х | | | х | | х | 2 | | х | | х | | | х | | х | | 100 |
| Количество снесенных жилых домов и нежилых зданий (сооружений)ед. | план | х | | х | | х | | х | | | х | | х | 6 | | 3 | | 3 | | | 3 | | 3 | |  |
| факт | х | | х | | х | | х | | | х | | х | 6 | | х | | х | | | х | | х | | 100 |
| Количество жилых помещений, находящихся в маневренном жилищном фонде Юсьвинского муниципального округа, ед. | план | х | | х | | х | | х | | | х | | х | 1 | | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | |  |
| факт | х | | х | | х | | х | | | х | | х | 1 | | х | | х | | | х | | х | | 100 |
| Количество разработанных ЛСР на проведение мероприятий по сносу жилых домов и нежилых зданий (сооружений), на проведение капитального ремонта объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности, шт. | план | х | | х | | х | | х | | | х | | х | 13 | | 13 | | 13 | | | 13 | | 13 | |  |
| факт | х | | х | | х | | х | | | х | | х | 3 | | х | | х | | | х | | х | | 23 |