ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Администрации Юсьвинского муниципального округа

Пермского края

26.02.2025										          № 116

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие транспортной системы Юсьвинского муниципального округа Пермского края»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Думы Юсьвинского муниципального округа Пермского края от 13.12.2024 № 35 «О бюджете Юсьвинского муниципального округа Пермского края на 2025 год и на плановый период 2026-2027 годов», решением Думы Юсьвинского муниципального округа Пермского края от 13.12.2024 №36 «О внесении изменений в решение Думы Юсьвинского муниципального округа Пермского края «О бюджете Юсьвинского муниципального округа Пермского края на 2024 год и на плановый период 2025-2026 годов», Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Юсьвинского муниципального округа Пермского края, утвержденным постановлением администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края от 04.10.2023 № 635, администрация Юсьвинского муниципального округа Пермского края постановляет:

- Внести в муниципальную программу «Развитие транспортной системы Юсьвинского муниципального округа Пермского края», утвержденную постановлением администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края от 24.10.2022 № 620/10 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы Юсьвинского муниципального округа Пермского края», следующие изменения:

  - Изложить п. 12, 13, 14, Паспорта муниципальной программы Юсьвинского муниципального округа Пермского края «Развитие транспортной системы Юсьвинского муниципального округа Пермского края» в следующей редакции:

| 12. | Ожидаемые результаты реализации программы |  |  | В результате реализации программы к концу 2027 года ожидается: - Паспортизация 175,5 км автомобильных дорог Юсьвинского муниципального округа Пермского края; - Провести ремонт 53,3 км автомобильных дорог Юсьвинского муниципального округа Пермского края. - Провести ремонт 500,8 п. м. искусственных сооружений на автомобильных дорогах. - Обеспечить сохранность автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них за счет проведения работ по их содержанию-100%. - Установить светофоры типа Т7-6 шт., барьерных ограждений – 112м., искусственных неровностей-6шт., дорожных знаков-20шт., автобусные остановки (школьные) – 5 шт. - Провести мероприятия, обеспечивающие транспортную безопасность объектов транспортной инфраструктуры, подлежащих категорированию - 5 объектов |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13. | Целевые показатели программы |  |  |  |  | Плановое значение показателя |  |  |  |  |
|  | № п/п | Наименование показателя | Ед. изм | на начало реализации программы |  | 2023г. | 2024г | 2025г. | 2026г. | 2027г. |
|  | 1. | Доля автомобильных дорог соответствующих допустимым требованиям к транспортно – эксплуатационным показателям в общей протяженности автомобильных дорог | % | 51,2 |  | 51,4 | 51,8 | 53,6 | 56,2 | 56,2 |
|  | 1.1 | Доля паспортизированных автомобильных дорог общего пользования | % | 55 |  | 60 | 67 | 71 | 76 | 82 |
|  | 1.2 | Паспортизация муниципальных дорог общего пользования (всего/на плановый период) | км | 336,1/34,1 |  | 386,8/41,6 | 428,4/27,755 | 456,1/35,4 | 491,5/35,4 | 526,9/35,4 |
|  | 1.3. | Подготовка к выполнению работ по ремонту, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог и (или) искусственных сооружений на них | ед | 0 |  | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
|  | 1.4. | Получение заключения по строительному контролю | ед. | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  | 1.5. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведен ремонт к общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения. | % | 5,3 |  | 0,9 | 2,8 | 1,8 | 2,6 | 0 |
|  | 1.6. | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования муниципального значения и искусственных сооружений на них | км/ п.м | 34,286/94 |  | 6,472/101 | 18,396/31,5 | 11,914/227,3 | 16,6/0 | 0/0 |
|  | 1.7. | Протяженность отремонтированных искусственных дорожных сооружений | п.м. | 0 |  | 0 | 7,1 | 42,6 | 91,3 | 0 |
|  | 1.8. | Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них за счет проведения работ по их содержанию | % | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 1.9. | Пассажирооборот на муниципальных маршрутах за год (объёма перевозок пассажиров в пассажиро-километрах) | тысс.пасс.км | 389,5 |  | 360,5 | 360,5 | 378 | 378 | 380 |
|  | 1.10 | Количество установленных технических средств организации дорожного движения, обеспечивающих повышение безопасности дорожных условий, в том числе: дорожные знаки, информационные щиты, светофоры, барьерные ограждения, искусственные неровности, автобусные остановки | ед./ м | светофоры типа Т7(ремонт0 20 шт. |  | барьерные ограждения – 62п.м. | светофоры типа Т7-6шт., барьерные ограждения-112м., искусственные неровности – 1шт., дорожные знаки – 20 шт., автобусные остановки -5шт. | искусственные неровности – 6шт. | 0 | 0 |
|  | 1.11 | Обеспечение транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры, подлежащих категорированию | % | 0 |  | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Объемы и источники финансирования программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | всего по источникам финансирования программы (подпрограммы) (тыс.руб.), в том числе: |  |  |  | 2023 |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|  | программа, всего (тыс.руб.), в том числе: |  |  |  | 53487,0 |  | 114253,48245 | 132727,46117 | 66288,28050 | 64950,50000 |
|  | бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края (далее – бюджет ЮМО ПК) |  |  |  | 45492,4 |  | 43809,23510 | 56701,45942 | 41905,28050 | 40577,5 |
|  | бюджет Пермского края (далее – бюджет ПК) |  |  |  | 7994,6 |  | 30871,57351 | 28622,04507 | 24383,0 | 24383,0 |
|  | бюджет Российской Федерации (далее – бюджет РФ) |  |  |  | 0,0 |  | 39572,67384 | 47403,95668 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14.1. | Подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.) |  |  |  | 49087,0 |  | 105173,87 | 126487,66117 | 60946,68050 | 59618,9 |
|  | бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края |  |  |  | 41092,4 |  | 37410,82385 | 50461,65942 | 36563,68050 | 35235,9 |
|  | бюджет Пермского края |  |  |  | 7994,6 |  | 28190,37231 | 28622,04507 | 24383,0 | 24383,0 |
|  | бюджет Российской Федерации |  |  |  | 0,0 |  | 39572,67384 | 47403,95668 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14.2. | Подпрограмма 1.2, всего (тыс. руб.) |  |  |  | 3629,4 |  | 5341,6 | 5341,6 | 5341,6 | 5341,6 |
|  | бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края |  |  |  | 3629,4 |  | 5341,6 | 5341,6 | 5341,6 | 5341,6 |
|  | бюджет Пермского края |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Российской Федерации |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14.3. | Подпрограмма 1.3, всего (тыс. руб.) |  |  |  | 770,6 |  | 4849,91245 | 898,2 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края |  |  |  | 770,6 |  | 2168,71125 | 898,2 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края |  |  |  | 0,0 |  | 2681,20120 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Российской Федерации |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

  - Таблицу 1 «Финансирование муниципальной программы «Развитие транспортной системы Юсьвинского муниципального округа Пермского края» изложить в новой прилагаемой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

  - Таблицу 2 «Система программных мероприятий подпрограммы 1.1. Развитие и совершенствование автомобильных дорог Юсьвинского муниципального округа Пермского края муниципальной программы «Развитие транспортной системы Юсьвинского муниципального округа Пермского края» изложить в новой прилагаемой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

  - Таблицу 3 «Система программных мероприятий подпрограммы 1.2. Развитие автомобильного транспорта Юсьвинского муниципального округа Пермского края муниципальной программы «Развитие транспортной системы Юсьвинского муниципального округа Пермского края» изложить в новой прилагаемой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;

  - Таблицу 4 «Система программных мероприятий подпрограммы 1.3. Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах Юсьвинского муниципального округа Пермского края муниципальной программы «Развитие транспортной системы Юсьвинского муниципального округа Пермского края» изложить в новой прилагаемой редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению;

  - Таблицу 5 «Перечень целевых показателей муниципальной программы «Развитие транспортной системы Юсьвинского муниципального округа Пермского края» изложить в новой прилагаемой редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению.

2. Дополнить таблицами 6 и 7 «Информация по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности Юсьвинского муниципального округа Пермского края» согласно приложениям 6 и 7 к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Юсьвинские вести» и размещения на официальном сайте муниципального образования Юсьвинский муниципальный округ Пермского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Ладанова Н.В., заместителя главы администрации округа по инфраструктуре и территориальному развитию.

Глава муниципального округа -

глава администрации Юсьвинского

муниципального округа Пермского края                                       Н.Г. Никулин

|  |  |  |  | Приложение №1 к постановлению администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края от 26.02.2025 №116 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ФИНАНСИРОВАНИЕ муниципальной программы «Развитие транспортной системы Юсьвинского муниципального округа Пермского края» |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Таблица 1 |
| Код | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи, основного мероприятия, мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Цель. Обеспечение транспортного сообщения между населенными пунктами с созданием безопасных, комфортных условий для круглогодичных грузовых и пассажирских перевозок |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Подпрограмма 1.1. Развитие и совершенствование автомобильных дорог Юсьвинского муниципального округа Пермского края |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Задача. Разработка проектной и технической документации автомобильных дорог Юсьвинского муниципального округа Пермского края |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1. | Основное мероприятие. Паспортизация муниципальных дорог общего пользования | бюджет ЮМО ПК | 500,0 | 500,0 | 542,8 | 542,8 | 542,8 |
| 1.1.1.1.1. | Мероприятие. Разработка технических паспортов на автомобильные дороги Юсьвинского муниципального округа Пермского края | бюджет ЮМО ПК | 500,0 | 500,0 | 542,8 | 542,8 | 542,8 |
| 1.1.1.2. | Основное мероприятие. Проектно-изыскательские работы | бюджет ЮМО ПК | 4428,3 | 3220,5 | 285,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.2.1. | Мероприятие. Проектно-изыскательские работы по капитальному ремонту моста через р. Иньва на автомобильной дороге "Юсьва-Архангельское" км 004+462 | бюджет ЮМО ПК | 3833,3 | 3150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.2.2. | Мероприятие. Проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости по объекту "Капитальный ремонт моста через р. Иньва на автомобильной дороге "Юсьва-Архангельское" | бюджет ЮМО ПК | 0 | 70,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.2.3. | Мероприятие. Предпроектное обследование мостового перехода через р. Иньва и р. Купроска автомобильной дороги "Габово-Купрос"-участок "Евсино-Купрос" | бюджет ЮМО ПК | 595,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.2.4. | Мероприятие. Предпроектное обследование моста через р. Лысковка автомобильной дороги "Подъезд к пристани Пожва" км 0+677 | бюджет ЮМО ПК | 0 | 0,0 | 285,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.3. | Основное мероприятие. "Капитальный ремонт муниципальных дорог и искусственных дорожных сооружений" | бюджет ЮМО ПК | 0 | 974,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.3.1. | Мероприятие. "Осуществление авторского надзора и строительного контроля по объекту "Капитальный ремонт моста в п. Майкор" | бюджет ЮМО ПК | 0 | 974,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2. | Задача. Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог Юсьвинского муниципального округа Пермского края и искусственных сооружений на них |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1. | Основное мероприятие. «Ремонт муниципальных дорог и искусственных дорожных сооружений» | бюджет ЮМО ПК | 9 936,8 | 9 788,4 | 17 399,21117 | 2 709,2 | 2 709,2 |
|  |  | бюджет ПК | 7 994,64096 | 26 107,6 | 26 127,1 | 24 383,0 | 24 383,0 |
|  |  | бюджет РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Итого | 17 931,4 | 35 896,0 | 43 526,31117 | 27 092,2 | 27 092,2 |
| 1.1.2.1.1. | Мероприятие. Ремонт автомобильных дорог (софинансируемые из бюджета ПК) | бюджет ЮМО ПК | 888,29346 | 2 901,00000 | 2 903,01117 | 2 709,20000 | 2 709,20000 |
|  |  | бюджет ПК | 7 994,64096 | 26 107,60000 | 26 127,10000 | 24 383,00000 | 24 383,00000 |
|  |  | Итого | 8 882,93442 | 29 008,60000 | 29 030,11117 | 27 092,20000 | 27 092,20000 |
| 1.1.2.1.1.1. | Ремонт участка автомобильной дороги «Подъезд к с. Юсьва» км 000+007 – км 001+094 | бюджет ЮМО ПК | 421,11738 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет ПК | 3790,05644 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | итого | 4211,17382 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1.1.2. | Ремонт участка автомобильной дороги «Пожва-Усть-Пожва» км 001+000 – км 001+742 | бюджет ЮМО ПК | 175,01732 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет ПК | 1575,15588 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | итого | 1750,1732 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1.1.3. | Ремонт участка автомобильной дороги "Кудымкар-Пожва-Алешино" км 000+000 - км 000+600 | бюджет ЮМО ПК | 40,12353 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет ПК | 361,11172 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | итого | 401,23525 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1.1.4. | Ремонт автомобильных дорог по ул. Нагорная (от дома № 2 до дома № 10), ул. Подгорная (от автомобильной дороги "Кудымкар-Пожва" до ул. Полевая) д. Трифаново | бюджет ЮМО ПК | 0,0 | 87,00247 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет ПК | 0,0 | 783,02221 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | итого | 0,0 | 870,02468 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1.1.5. | Ремонт автомобильной дороги по ул. Молодежная с. Купрос | бюджет ЮМО ПК | 0,0 | 95,51642 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет ПК | 0,0 | 859,64770 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | итого | 0,0 | 955,16412 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1.1.6. | Ремонт автомобильной дороги по ул. Полевая д. Кузьмино | бюджет ЮМО ПК | 0,0 | 58,95018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет ПК | 0,0 | 530,55158 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | итого | 0,0 | 589,50176 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1.1.7. | Ремонт автомобильной дороги по ул. Луговая д. Симянково | бюджет ЮМО ПК | 59,99953 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет ПК | 539,99568 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | итого | 599,99521 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1.1.8. | Ремонт автомобильной дороги по ул. Васильковая с. Архангельское | бюджет ЮМО ПК | 0,0 | 63,92012 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет ПК | 0,0 | 575,28108 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | итого | 0,0 | 639,20120 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1.1.9. | Ремонт автомобильной дороги по ул. Центральная (от дома № 16 до дома № 23) д. Секово | бюджет ЮМО ПК | 59,9964 | 0,00000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет ПК | 539,9676 | 0,00000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | итого | 599,964 | 0,00000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1.1.10. | Ремонт автомобильных дорог по ул. Школьная, ул. Энтузиастов с. Юсьва | бюджет ЮМО ПК | 0,0 | 123,76730 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет ПК | 0,0 | 1 113,90569 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | итого | 0,0 | 1 237,67299 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1.1.11. | Ремонт автомобильной дороги по ул. Загорная (от дома № 2 до дома № 12) д. Загарье | бюджет ЮМО ПК | 0,0 | 39,16600 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет ПК | 0,0 | 352,49400 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | итого | 0,0 | 391,66000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1.1.12. | Ремонт автомобильных дорог по ул. Октябрьская (от ул. Коммунистическая до ул. Советская), ул. Ошмарина п. Майкор | бюджет ЮМО ПК | 0,0 | 142,47003 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет ПК | 0,0 | 1 168,77632 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | итого | 0,0 | 1 311,24635 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1.1.13. | Ремонт автомобильной дороги по ул. Ломоносова п. Майкор | бюджет ЮМО ПК | 0,0 | 83,61507 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет ПК | 0,0 | 752,53559 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | итого | 0,0 | 836,15066 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1.1.14. | Ремонт автомобильной дороги по ул. Набережная с. Они | бюджет ЮМО ПК | 0,0 | 59,99568 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет ПК | 0,0 | 539,96112 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | итого | 0,0 | 599,95680 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1.1.15. | Ремонт автомобильной дороги по ул. Строительная п. Пожва | бюджет ЮМО ПК | 59,99928 | 0,00000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет ПК | 539,99352 | 0,00000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | итого | 599,9928 | 0,00000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1.1.16. | Ремонт автомобильной дороги по ул. Центральная (от дома № 3 до дома № 5, от дома № 41 до дома № 51) д. Федотово | бюджет ЮМО ПК | 72,04002 | 0,00000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет ПК | 648,36012 | 0,00000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | итого | 720,40014 | 0,00000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1.1.17. | Ремонт автомобильной дороги по ул. Тарасовская д. Белюково | бюджет ЮМО ПК | 0,0 | 100,95705 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет ПК | 0,0 | 908,61339 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | итого | 0,0 | 1 009,57044 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1.1.18. | Ремонт участка автомобильной дороги "Асановыо-Белюково" км 000+750 км 001+700 | бюджет ЮМО ПК | 0,0 | 149,81800 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет ПК | 0,0 | 1 348,36199 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | итого | 0,0 | 1 498,17999 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1.1.19. | Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Вотиново (от ул. Пионерская до дома №12) п. Майкор | бюджет ЮМО ПК | 0,0 | 76,30911 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет ПК | 0,0 | 686,78190 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | итого | 0,0 | 763,09101 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1.1.20. | Ремонт участка автомобильной дороги "Габово-Купрос" км 025+810 км 027+810 | бюджет ЮМО ПК | 0,0 | 340,01456 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет ПК | 0,0 | 3 060,13104 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | итого | 0,0 | 3 400,14560 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1.1.21. | Ремонт автомобильной дороги "Доег-Пет-Бор" | бюджет ЮМО ПК | 0,0 | 1 175,52707 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет ПК | 0,0 | 10 579,74362 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | итого | 0,0 | 11 755,27069 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1.1.22. | Ремонт участка автомобильной дороги "Купрос-Тимино-Тукачево" км 005+800 - км 006+920 | бюджет ЮМО ПК | 0,0 | 0,0 | 371,07764 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет ПК | 0,0 | 0,0 | 3 339,69876 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | итого | 0,0 | 0,0 | 3 710,77640 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1.1.23. | Ремонт участка автомобильной дороги "Чинагорт - Верхняя Волпа" км 001+180 - км 002+980 | бюджет ЮМО ПК | 0,0 | 0,0 | 698,93534 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет ПК | 0,0 | 0,0 | 6 290,41805 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | итого | 0,0 | 0,0 | 6 989,35339 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1.1.24. | Ремонт автомобильной дороги "Габово-Купрос-Данино" | бюджет ЮМО ПК | 0,0 | 0,0 | 492,83147 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет ПК | 0,0 | 0,0 | 4 435,48319 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | итого | 0,0 | 0,0 | 4 928,31466 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1.1.25. | Ремонт автомобильной дороги по ул. Октябрьская п. Кама; | бюджет ЮМО ПК | 0,0 | 0,0 | 60,00000 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет ПК | 0,0 | 0,0 | 540,00000 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | итого | 0,0 | 0,0 | 600,00000 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1.1.26. | Ремонт автомобильной дороги по ул. Пионерская п. Кама | бюджет ЮМО ПК | 0,0 | 0,0 | 87,88316 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет ПК | 0,0 | 0,0 | 790,94835 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | итого | 0,0 | 0,0 | 878,83151 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1.1.27. | Ремонт автомобильной дороги по ул. Озерская д. Кузьмино | бюджет ЮМО ПК | 0,0 | 0,0 | 79,24812 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет ПК | 0,0 | 0,0 | 713,23307 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | итого | 0,0 | 0,0 | 792,48119 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1.1.28. | Ремонт автомобильной дороги по ул.Мира (от ул. Ленина до ул. Октябрьская) п. Майкор | бюджет ЮМО ПК | 0,0 | 0,0 | 95,03134 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет ПК | 0,0 | 0,0 | 855,28197 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | итого | 0,0 | 0,0 | 950,31331 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1.1.29. | Ремонт автомобильной дороги по ул.Северная с.Они | бюджет ЮМО ПК | 0,0 | 0,0 | 174,98030 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет ПК | 0,0 | 0,0 | 1 574,82262 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | итого | 0,0 | 0,0 | 1 749,80292 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1.1.30. | Ремонт автомобильной дороги по ул. Центральная (от дома № 1 до дома № 44) д. Подволошино | бюджет ЮМО ПК | 0,0 | 0,0 | 377,99085 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет ПК | 0,0 | 0,0 | 3 401,91761 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | итого | 0,0 | 0,0 | 3 779,90846 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1.1.31. | Ремонт автомобильной дороги по ул. Нагорная д. Сивашер | бюджет ЮМО ПК | 0,0 | 0,0 | 154,32202 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет ПК | 0,0 | 0,0 | 1 388,89817 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | итого | 0,0 | 0,0 | 1 543,22019 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1.1.32. | Ремонт автомобильной дороги по ул. Центральная (от ул. Набережная дома № 2) д. Спирино | бюджет ЮМО ПК | 0,0 | 0,0 | 114,64694 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет ПК | 0,0 | 0,0 | 1 031,82237 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | итого | 0,0 | 0,0 | 1 146,46931 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1.1.33. | Ремонт автомобильной дороги по ул. Заречная (от дома № 1 до дома № 21) д. Усть – Пожва | бюджет ЮМО ПК | 0,0 | 0,0 | 111,59317 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет ПК | 0,0 | 0,0 | 1 004,33847 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | итого | 0,0 | 0,0 | 1 115,93164 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1.1.34. | Ремонт автомобильной дороги по ул. Савинская (от дома № 1 до дома № 35) с. Юсьва | бюджет ЮМО ПК | 0,0 | 0,0 | 84,47082 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет ПК | 0,0 | 0,0 | 760,23737 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | итого | 0,0 | 0,0 | 844,70819 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1.1.35. | Нерапределенные субсидии | бюджет ЮМО ПК | 0,0 | 303,81544 | 0,0 | 2 903,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет ПК | 0,0 | 2 847,79277 | 0,0 | 26 127,1 | 0,0 |
|  |  | итого | 0,0 | 3 151,60821 | 0,0 | 29 030,1 | 0,0 |
| 1.1.2.1.2. | Мероприятие. Ремонт автомобильных дорог (несофинансируемые из бюджета ПК) | бюджет ЮМО ПК | 3567,9 | 4 287,5 | 4 858,50000 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1.2.1. | Ремонт автомобильной дороги «Асаново-Белюково-Пахомово»км 0+550 км - км 1+050 | бюджет ЮМО ПК | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1.2.2. | Ремонт подъезда к кладбищу с. Они | бюджет ЮМО ПК | 593,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1.2.3. | Ремонт участка автомобильной дороги "Сивашер-Обирино-Сыскино" км 3+005- км 3+355 | бюджет ЮМО ПК | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1.2.4. | Восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части гравийного покрытия участка автомобильной дороги по ул. Поселковая (от д. №7 до д. №16) д. Баранчиново, по ул. Восточная (от ул. Попова до д. № 32) с. Юсьва | бюджет ЮМО ПК | 575,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1.2.5. | Восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части переходного типа покрытия на участках автомобильной дороги по ул. Челюскинцев с. Юсьва | бюджет ЮМО ПК | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1.2.6. | Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Верхняя (от ручья до границ населенного пункта) с. Они | бюджет ЮМО ПК | 599,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1.2.7. | Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Центральная (от ручья до дома №36) д. Пиканово | бюджет ЮМО ПК | 0,0 | 307,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1.2.8. | Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Попова (от дома №37 до дома №42А) с. Юсьва | бюджет ЮМО ПК | 0,0 | 433,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1.2.9. | Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Луговая (от автомобильной дороги "Купрос-Тимино-Тукачево) до дома №12) д. Симянково | бюджет ЮМО ПК | 0,0 | 487,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1.2.10. | Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Центральная (от дома №96 до дома №69) д.Пиканово | бюджет ЮМО ПК | 0,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1.2.11. | Ремонт участка автомобильной дороги "Сивашер-Обирино-Сыскино" км 5+370-км 5+910 | бюджет ЮМО ПК | 0,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1.2.12. | Восстановление размытой водоотводной канавы на участке автомобильной дороги по ул. 8 Марта (от ул. Крестьянская до ул. Широкая) с. Юсьва | бюджет ЮМО ПК | 0,0 | 161,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1.2.13. | Ремонт автомобильной дороги по ул. Восточная (от ул. Механизаторов до дома №5), ул. Крайняя (от дома №5 до ул. Парковая) с. Юсьва | бюджет ЮМО ПК | 0,0 | 581,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1.2.14. | Ремонт автомобильной дороги по ул. Аптечная (от дома №5до ул. Гагарина), ул. Народная (от дома №20а до дома №22) с. Юсьва | бюджет ЮМО ПК | 0,0 | 567,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1.2.15. | Ремонт участка улицы по ул. Соликамская (от пер. Пушкина до ул. Матросова) п. Майкор | бюджет ЮМО ПК | 0,0 | 298,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1.2.16. | Восстановление профиля проезжей части участка ул. Береговая (от ул. Центральная до дома №3)с . Они | бюджет ЮМО ПК | 0,0 | 65,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1.2.17. | Укрепление покрытия проезжей части участка автомобильной дороги по ул. Мира п. Майкор | бюджет ЮМО ПК | 0,0 | 183,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1.2.18 | Восстановление дорожного покрытия участка автомобильной дороги "Купрос-Тимино-Тукачево" | бюджет ЮМО ПК | 0,0 | 0,0 | 387,4000 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1.2.19 | Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Апрельская с. Юсьва | бюджет ЮМО ПК | 0,0 | 0,0 | 435,6000 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1.2.20 | Ремонт автомобильной дороги по проулку от ул. Зеленая до ул. Школьная д. Городище | бюджет ЮМО ПК | 0,0 | 0,0 | 387,5000 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1.2.21 | Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Усольская (от ул. Широкая до дома №2Д) п. Пожва | бюджет ЮМО ПК | 0,0 | 0,0 | 599,5000 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1.2.22 | Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Крылова, ул. Матросова п. Пожва | бюджет ЮМО ПК | 0,0 | 0,0 | 113,4000 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1.2.23 | Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Полевая(от дома №20 до дома № 22а) с. Юсьва | бюджет ЮМО ПК | 0,0 | 0,0 | 125,8000 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1.2.24 | Устройство площадки по ул. Советская с.Юсьва (МБОУ Юсьвинская СОШ) | бюджет ЮМО ПК | 0,0 | 0,0 | 115,8000 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1.2.25 | Ремонт участка автомобильной дороги от региональной автомобильной дороги "Кудымкар-Усолье" до ул. Парковая км 0+000-км 0+135 д. Макарово | бюджет ЮМО ПК | 0,0 | 0,0 | 326,7000 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1.2.26 | Устройство разворотной площадки в с. Тимино | бюджет ЮМО ПК | 0,0 | 0,0 | 89,2000 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1.2.27 | Замена переувлажненного грунта участка автомобильной дороги "Купрос-Тимино-Тукачево" | бюджет ЮМО ПК | 0,0 | 0,0 | 158,6000 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1.2.28 | Вырубка кустарника на участке автомобильной дороги "Купрос-Тимино-Тукачево" км 004+710 км 008+010 | бюджет ЮМО ПК | 0,0 | 0,0 | 121,4000 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1.2.29 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Западная (от ул. Заря Будущего до дома №10) с. Юсьва | бюджет ЮМО ПК | 0,0 | 0,0 | 600,0000 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1.2.30 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Заря Будущего (от ул. Березовая до ул. Западная) с. Юсьва | бюджет ЮМО ПК | 0,0 | 0,0 | 600,0000 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1.2.31 | Уширение земляного полотна, восстановление покрытия проезжей части участка автомобильной дороги по ул. Курасноармейская (от ул. Ленина до ул. Боровская) | бюджет ЮМО ПК | 0,0 | 0,0 | 598,5000 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1.2.32 | Восстановление покрытия участка автомобильной дороги по ул. Народная (от дома №14 до дома №10а) с. Юсьва | бюджет ЮМО ПК | 0,0 | 0,0 | 199,1000 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1.3. | Мероприятие. Восстановление мостов и труб (несофинансируемые), в том числе: | бюджет ЮМО ПК | 4346,6 | 2599,9 | 9637,7 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1.3.1. | Ремонт моста через р. Октасшор на автомобильной дороге «Доег-Пет-Бор» | бюджет ЮМО ПК | 995,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1.3.2. | Ремонт моста через р. Кичашор автомобильной дороги "Габово-Купрос" | бюджет ЮМО ПК | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1.3.3. | Ремонт моста через ручей на автомобильной дороге по ул. Центральная д. Жуково | бюджет ЮМО ПК | 219,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1.3.4. | Ремонт моста через р. Ык на автомобильной дороге "Габово-Купрос" | бюджет ЮМО ПК | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1.3.5. | Демонтаж разрушенных элементов проезжей части моста на участке автомобильной дороги "Габово-Купрос" км 2+778 | бюджет ЮМО ПК | 210,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1.3.6. | Ремонт водопропускной трубы на автомобильной дороге "Кудымкар-Пожва-Дубленово" | бюджет ЮМО ПК | 70,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1.3.7. | Восстановление водопропускных труб по ул. Свободы с. Юсьва, Антипино-Казенная, Купрос-Якино, Антипино-Дмитриево, ул. Горковская п. Горки, Доег-Пет-Бор | бюджет ЮМО ПК | 583,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1.3.8. | Ремонт водопропускной трубы по ул. Центральная д. Швычи | бюджет ЮМО ПК | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1.3.9. | Ремонт водопропускной трубы по ул. Студенческая (пересечение с ул. Больничная) с. Юсьва | бюджет ЮМО ПК | 45,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1.3.10. | Ремонт моста через ручей на автомобильной дороге "Доег-Пет-Бор" км 1+554 | бюджет ЮМО ПК | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1.3.11. | Ремонт водопропускных труб на автомобильных дорогах Юсьвинского муниципального округа Пермского края: "Кудымкар-Пожва-Дубленово" , "Пожва-Усть-Пожва", ул. Верхняя с. Они | бюджет ЮМО ПК | 222,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1.3.12. | Ремонт водопропускной трубы на участке автомобильной дороги по ул. Парковая км 0+330 д. М. Мочга | бюджет ЮМО ПК | 0,0 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1.3.13. | Ремонт моста через р. Проста автомобильной дороги "Габово-Купрос" | бюджет ЮМО ПК | 0,0 | 599,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1.3.14. | Ремонт моста в д. Урманово | бюджет ЮМО ПК | 0,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1.3.16. | Ремонт моста через р. Почашорка автомобильной дороги по ул. Паньковская | бюджет ЮМО ПК | 0,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1.3.17. | Ремонт моста через р. Купроска на автомобильной дороге "Купрос-Тимино-Тукачево" | бюджет ЮМО ПК | 0,0 | 600,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1.3.18. | Ремонт моста через р. Юсьва автомобильной дороги "Сивашер-Обирино-Сыскино" | бюджет ЮМО ПК | 0,0 | 0,0 | 1786,6 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1.3.19 | Устройство водопропускных труб на автомобильной дороге по ул. Хуторская с. Юсьва | бюджет ЮМО ПК | 0,0 | 0,0 | 577,7 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1.3.20. | Восстановление водопропускных труб на автомобильных дорогах ( ул.Пушкина и ул. Заря Будущего) с. Юсьва | бюджет ЮМО ПК | 0,0 | 0,0 | 204,4 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1.3.21. | Восстановление водопропускной трубы на автомобильной дороге по ул. Береговая с. Они | бюджет ЮМО ПК | 0,0 | 0,0 | 75,9 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1.3.22. | Восстановление водопропускных труб на автомобильных дорогах ( ул. Загорная д. Загарье, ул. Урожайная с. Юсьва, ул. Вотинова, Ошмарина п. Майкор) | бюджет ЮМО ПК | 0,0 | 0,0 | 424,3 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1.3.23. | Восстановление водопропускных труб в д. Белюково | бюджет ЮМО ПК | 0,0 | 0,0 | 374,6 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1.3.24 | Ремонт моста через р. Ык на автомобильной дороге "Архангельское-Антипино-Якунево-Яранево" | бюджет ЮМО ПК | 0,0 | 0,0 | 806,6 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1.3.25 | Ремонт моста через р. Вежашор на автомобильной дороге "Габово-Купрос-Данино" | бюджет ЮМО ПК | 0,0 | 0,0 | 879,4 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1.3.26 | Ремонт моста через р. Волпа на автомобильной дороге "Чинагорт-Верхняя Волпа" | бюджет ЮМО ПК | 0,0 | 0,0 | 526,3 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1.3.27 | Ремонт моста через ручей по ул. Центральная д. Доег-Пет-Бор | бюджет ЮМО ПК | 0,0 | 0,0 | 493,7 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1.3.28 | Восстановление водопропускной трубы на пересечении пер. Пушкина с ул. Суворова п. Майкор | бюджет ЮМО ПК | 0,0 | 0,0 | 167,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1.3.29. | Ремонт моста через ручей д. Якушево на автомобильной дороге "Доег-Пет-Бор" | бюджет ЮМО ПК | 0,0 | 0,0 | 493,7 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1.3.30. | Ремонт моста через р. Волпа на автомобильной дороге "Чинагорт-Верхняя Волпа" 4+607 | бюджет ЮМО ПК | 0,0 | 0,0 | 1441,5 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1.3.31. | Устройство водопропускной трубы на ул. Комсомольская п. Майкор | бюджет ЮМО ПК | 0,0 | 0,0 | 102,7 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1.3.32. | Восстановление водопропускной трубы на ул. Судомеханическая (вблии дома №16) п. Пожва | бюджет ЮМО ПК | 0,0 | 0,0 | 93,8 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1.3.33. | Воссановление водопропускных труб на съезде ул. Заводская (к школе) п. Майкор и ул. Советская (к дому №39 и №41) с. Купрос | бюджет ЮМО ПК | 0,0 | 0,0 | 300,3 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1.3.34. | Устройство водопропускной трубы на съезде с ул. Центральная с. Тимино (вблизи автобусной остановки) | бюджет ЮМО ПК | 0,0 | 0,0 | 89,2 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1.4. | Мероприятие. Выполнение работ по строительному контролю объекта "Ремонт участка автомобильной дороги "Подъезд к с.Юсьва" | бюджет ЮМО ПК | 315,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1.5. | Мероприятие. Выполнение работ по оформлению отдельных проеков на ремонт мостов из общей ПСД по объекту "Реконструкция автомобильной дороги "Габово-Купрос" | бюджет ЮМО ПК | 819,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3. | Задача. Содержание автомобильных дорог Юсьвинского муниципального округа Пермского края |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1. | Основное мероприятие. Содержание муниципальных дорог | бюджет ЮМО ПК | 26227,3 | 22 717,7 | 31 983,9 | 31 983,9 | 31 983,9 |
| 1.1.3.1.1. | Мероприятие. Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования и улично-дорожной сети Юсьвинского муниципального округа Пермского края | бюджет ЮМО ПК | 26227,3 | 22 717,7 | 31 983,9 | 31 983,9 | 31 983,9 |
| 1.1.4. | Задача. Приведение в нормативное состояние искусственных дорожных сооружений |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.1. | Основное мероприятие. "Реализация федерального проекта "Региональная и местная дорожная сеть" | бюджет ЮМО ПК | 0,0 | 209,32385 | 250,74825 | 1 327,78050 | 0,00000 |
|  |  | бюджет ПК | 0,0 | 2 082,77231 | 2 494,94507 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | бюджет РФ | 0,0 | 39 572,67384 | 47 403,95668 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | Итого | 0,0 | 41 864,77000 | 50 149,65 | 1 327,78050 | 0,00000 |
| 1.1.4.1.1. | Мероприятие "Приведение в нормативное состояние искусственных дорожных сооружений" | бюджет ЮМО ПК | 0,0 | 209,32385 | 250,74825 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | бюджет ПК | 0,0 | 2 082,77231 | 2 494,94507 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | бюджет РФ | 0,0 | 39 572,67384 | 47 403,95668 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | Итого | 0,0 | 41 864,77000 | 50 149,65 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.1.4.1.1.1. | Капитальный ремонт моста в п. Майкор | бюджет ЮМО ПК | 0,0 | 209,32385 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет ПК | 0,0 | 2 082,77231 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет РФ | 0,0 | 39 572,67384 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Итого | 0,0 | 41 864,77000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.4.1.1.2. | Ремонт моста через р. Купроска на автомобильной дороге "Габово-Купрос"-участок "Евсино-Купрос" | бюджет ЮМО ПК | 0,0 | 0,0 | 250,75000 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет ПК | 0,0 | 0,0 | 2 494,94507 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет РФ | 0,0 | 0,0 | 47 403,95668 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Итого | 0,0 | 0,0 | 50 149,65 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.4.1.1.3. | Капитальный ремонт автомобильного моста через р. Иньва на автомобильной дороге "Юсьва-Архангельское" в Юсьвинском муниципальном округе Пермского края | бюджет ЮМО ПК | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 1 327,78050 | 0,0 |
|  |  | бюджет ПК | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,0 |
|  |  | бюджет РФ | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,0 |
|  |  | Итого | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 1 327,78050 | 0,0 |
| Итого по подпрограмме 1.1., в том числе по источникам финансирования |  | бюджет ЮМО ПК | 41 092,36580 | 37 410,82385 | 50 461,65942 | 36 563,68050 | 35 235,90000 |
|  |  | бюджет ПК | 7 994,64096 | 28 190,37231 | 28 622,04507 | 24 383,00000 | 24 383,00000 |
|  |  | бюджет РФ | 0,00000 | 39 572,67384 | 47 403,95668 | 0,00000 | 0,0 |
|  |  | Итого | 49 087,00676 | 105 173,87000 | 126 487,66117 | 60 946,68050 | 59 618,90000 |
| 1.2. | Подпрограмма 1.2. Развитие автомобильного транспорта Юсьвинского муниципального округа Пермского края |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Задача. Организация пассажирских перевозок на территории Юсьвинского муниципального округа Пермского края |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1. | Основное мероприятие. Организация пассажирских перевозок на территории Юсьвинского муниципального округа Пермского края | бюджет ЮМО ПК | 3629,4 | 4229,7 | 5341,6 | 5341,6 | 5341,6 |
| 1.2.1.1.1. | Мероприятие. Осуществление перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам на территории Юсьвинского муниципального округа Пермского края | бюджет ЮМО ПК | 3629,4 | 4229,7 | 5341,6 | 5341,6 | 5341,6 |
| Итого по подпрограмме 1.2., в том числе по источникам финансирования |  | Всего | 3629,4 | 4229,7 | 5341,6 | 5341,6 | 5341,6 |
|  |  | бюджет ЮМО ПК | 3629,4 | 4229,7 | 5341,6 | 5341,6 | 5341,6 |
| 1.3. | Подпрограмма 1.3. Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах Юсьвинского муниципального округа Пермского края |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Задача. Создание безопасных условий дорожного движения на автомобильных дорогах Юсьвинского муниципального округа Пермского края |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1. | Основное мероприятие. Обеспечение безопасности дорожных условий на автомобильных дорогах | бюджет ЮМО ПК | 770,62310 | 1 961,71125 | 898,2 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет ПК | 0,00000 | 2 681,20120 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | итого | 770,62310 | 4 642,91245 | 898,2 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.1.1.1. | Мероприятие. Замена и (или) установка барьерных ограждений, автобусных остановок, недостающих дорожных знаков, информационных щитов, светофоров | бюджет ЮМО ПК | 770,6 | 1663,8 | 898,2 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.1.1.1.1. | Устройство барьерного ограждения на автомобильных дорогах "Пожва-Е.Пожва", "Подьезд к пристани Пожва" | бюджет ПК | 155,91681 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.1.1.1.2. | Восстановление барьерного ограждения на участке автомобильной дороги по ул. Свободы п. Пожва | бюджет ЮМО ПК | 387,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.1.1.1.3. | Устройство искусственной дорожной неровности по ул. Красноармейская с. Юсьва (МБ ДО ДЮСШ "Спарт") | бюджет ЮМО ПК | 167,70629 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.1.1.1.4. | Ремонт кровли на автопавильонах автомобильной дороги "Подъезд к Юсьва" | бюджет ПК | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.1.1.2. | Мероприятие. Установка остановочных павильонов на территории Юсьвинского муниципального округа Пермского края | бюджет ЮМО ПК | 0,0 | 297,91125 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет ПК | 0,0 | 2 681,20120 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Итого | 0,0 | 2 979,11245 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.1.1.2.1. | Установка остановочного павильона в д. Бажино | бюджет ЮМО ПК | 0,0 | 59,58225 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет ПК | 0,0 | 536,24024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Итого | 0,0 | 595,82249 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.1.1.2.2. | Установка остановочного павильона в д. Федотово | бюджет ЮМО ПК | 0,0 | 59,58225 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет ПК | 0,0 | 536,24024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Итого | 0,0 | 595,82249 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.1.1.2.3. | Установка остановочного павильона в д. Они | бюджет ЮМО ПК | 0,0 | 59,58225 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет ПК | 0,0 | 536,24024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Итого | 0,0 | 595,82249 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.1.1.2.4. | Установка остановочного павильона в д. Подволошино | бюджет ЮМО ПК | 0,0 | 59,58225 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет ПК | 0,0 | 536,24024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Итого | 0,0 | 595,82249 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.1.1.2.5. | Установка остановочного павильона в д. Пиканово | бюджет ЮМО ПК | 0,0 | 59,58225 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет ПК | 0,0 | 536,24024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Итого | 0,0 | 595,82249 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.1.2. | Основное мероприятие. Обеспечение транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры | бюджет ЮМО ПК | 0,0 | 207,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.1.2.1. | Мероприятие. Проведение оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры | бюджет ЮМО ПК | 0,0 | 192,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.1.2.2. | Мероприятие. Разработка плана обеспечения транспортной безопасности и подготовка сил обеспечения транспортной безопасности | бюджет ЮМО ПК | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по подпрограмме 1.3., в том числе по источникам финансирования |  | Итого | 770,6 | 4849,91245 | 898,2 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет ЮМО ПК | 770,6 | 2168,71125 | 898,2 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет ПК | 0,00000 | 2681,20120 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по программе, в том числе по источникам финансирования |  | бюджет ЮМО ПК | 45 492,38890 | 43 809,23510 | 56 701,45942 | 41 905,28050 | 40 577,50000 |
|  |  | бюджет ПК | 7 994,64096 | 30 871,57351 | 28 622,04507 | 24 383,00000 | 24 383,00000 |
|  |  | бюджет РФ | 0,00000 | 39 572,67384 | 47 403,95668 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Итого | 53 487,02986 | 114 253,48245 | 132 727,46117 | 66 288,28050 | 64 960,50000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение №2 к постановлению администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края от 26.02.202. №116 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Система программных мероприятий подпрограммы 1.1. Развитие и совершенствование автомобильных дорог Юсьвинского муниципального округа Пермского края муниципальной программы «Развитие транспортной системы Юсьвинского муниципального округа Пермского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 2. |  |  |
| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, целевого показателя | Плановое значение показателя, целевого показателя программы |  |  |  |  |  | Участник программы | Источник финансирования | Объемы финансирования, тыс.руб. |  |  |  |  |  |
|  |  | ед.изм. | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |
| 1.1.1. | Задача. Разработка проектной и технической документации автомобильных дорог Юсьвинского муниципального округа Пермского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1. | Основное мероприятие. Паспортизация муниципальных дорог общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1. | Мероприятие. Разработка технических паспортов на автомобильные дороги Юсьвинского муниципального округа Пермского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.1. | Доля паспортизированных автомобильных дорог общего пользования | % | 60 | 67 | 71 | 76 | 82 | МКУ ЮМО ПК «УДХ и КС» | бюджет ЮМО ПК | 500,0 | 500,0 | 542,8 | 542,8 | 542,8 |  |
| 1.1.1.1.1.2. | Паспортизация муниципальных дорог общего пользования (всего/на плановый период) | км | 386,8/41,6 | 428,4/27,755 | 456,1/35,4 | 491,5/35,4 | 526,9/35,4 |  | бюджет ПК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет ЮМО ПК | 500,0 | 500,0 | 542,8 | 516,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет ПК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500,0 | 500,0 | 542,8 | 542,8 | 542,8 |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1., в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет ЮМО ПК | 500,0 | 500,0 | 542,8 | 542,8 | 542,8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет ПК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500,0 | 500,0 | 542,8 | 542,8 | 542,8 |  |
| 1.1.1.2. | Основное мероприятие. Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1. | Мероприятие. Проектно-изыскательские работы по капитальному ремонту моста через р.Иньва на автомобильной дороге "Юсьва-Архангельское" км 004+462 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.1. | Подготовка к выполнению работ по ремонту, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог и (или) искусственных сооружений на них | ед. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | МКУ ЮМО ПК «УДХ и КС» | бюджет ЮМО ПК | 3833,3 | 3150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет ПК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет ЮМО ПК | 3833,3 | 3150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет ПК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3833,3 | 3150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1.1.2.2. | Мероприятие. Проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости по объекту "Капитальный ремонт моста через р. Иньва на автомобильной дороге "Юсьва-Архангельсоке" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.1. | Подготовка к выполнению работ по ремонту, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог и (или) искусственных сооружений на них | ед. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | МКУ ЮМО ПК «УДХ и КС» | бюджет ЮМО ПК | 0,0 | 70,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет ПК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.2., в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет ЮМО ПК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет ПК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого | 0,0 | 70,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1.1.2.3. | Мероприятие. Предпроектное обследование мостового перехода через р. Иньва и р. Купроска автомобильной дороги "Габово-Купрос" участок "Евсино-Купрос" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.3.1. | Подготовка к выполнению работ по ремонту, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог и (или) искусственных сооружений на них | ед | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | МКУ ЮМО ПК «УДХ и КС» | бюджет ЮМО ПК | 595,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет ПК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.3., в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет ЮМО ПК | 595,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет ПК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 595,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1.1.2.4 | Мероприятие. Предпроектное обследование моста через р. Лысковка автомобильной дороги "Подъезд к пристани Пожва" км 0+677 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.4.1. | Подготовка к выполнению работ по ремонту, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог и (или) искусственных сооружений на них | ед. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | МКУ ЮМО ПК «УДХ и КС» | бюджет ЮМО ПК | 0,0 | 0,0 | 285,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет ПК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.4.1., в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет ЮМО ПК | 0,0 | 0,0 | 285,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет ПК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 285,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2., в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет ЮМО ПК | 4428,3 | 3220,5 | 285,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет ПК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4428,3 | 3220,5 | 285,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1.1.3. | Основное мероприятие. "Капитальный ремонт муниципальных дорог и искусственных дорожных сооружений" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3.1. | Мероприятие. "Осуществление авторского надзора и строительного контроля по объекту "Капитальный ремонт моста в п. Майкор" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3.1.1. | Получение заключения по строительному конролю | ед. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | МКУ ЮМО ПК «УДХ и КС» | бюджет ЮМО ПК | 0,0 | 974,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет ПК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 974,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.3.1. |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет ЮМО ПК | 0,0 | 974,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет ПК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 974,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.3., в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет ЮМО ПК | 0,0 | 974,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет ПК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 974,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Итого по задаче 1.1.1., в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет ЮМО ПК | 4928,3 | 4695,4 | 827,8 | 542,8 | 542,8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет ПК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4928,3 | 4695,4 | 827,8 | 542,8 | 542,8 |  |
| 1.1.2. | Задача. Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог Юсьвинского муниципального округа Пермского края и искусственных сооружений на них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1. | Основное мероприятие. «Ремонт муниципальных дорог и искусственных дорожных сооружений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1. | Мероприятие. Ремонт автомобильных дорог (софинансируемые из бюджета ПК) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1.1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведен ремонт к общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 0,5 | 2,45 | 1,6 | 2,6 | 0 | МКУ ЮМО ПК «УДХ и КС» | бюджет ЮМО ПК | 888,30456 | 2901,00000 | 2903,01117 | 2709,20000 | 2709,20000 |  |
| 1.1.2.1.1.2. | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования муниципального значения и искусственных сооружений на них | км | 3,957 | 16,062 | 10,304 | 16,6 | 0 |  | бюджет ПК | 7994,64096 | 26107,60000 | 26127,10000 | 24383,00000 | 24383,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.1., в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет ЮМО ПК | 888,30456 | 2901,00000 | 2903,01117 | 2709,20000 | 2709,20000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет ПК | 7994,64096 | 26107,60000 | 26127,10000 | 24383,00000 | 24383,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8882,9 | 29008,6 | 29030,1 | 27092,2 | 27092,2 |  |
| 1.1.2.1.2. | Мероприятие. Ремонт автомобильных дорог (несофинансируемые из бюджета ПК) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.2.1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведен ремонт к общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 0,4 | 0,36 | 0,2 | 0 | 0 | МКУ ЮМО ПК «УДХ и КС» | бюджет ЮМО ПК | 3567,9 | 4 287,5 | 4 858,50 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.2.1.2.2. | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования муниципального значения и искусственных сооружений на них | км | 2,515 | 2,334 | 1,61 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.2., в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет ЮМО ПК | 3567,9 | 4 287,5 | 4 858,50 | 0,00 | 0,00 |  |
| итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 567,9 | 4 287,5 | 4 858,50 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.2.1.3. | Мероприятие. Восстановление мостов и труб (несофинансируемые из бюджета ПК) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.3.1. | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования муниципального значения и искусственных сооружений на них | п.м. | 101 | 31,5 | 227,3 | 0 | 0 | МКУ ЮМО ПК «УДХ и КС» | бюджет ЮМО ПК | 4346,58587 | 2599,9 | 9637,7 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет ПК | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет РФ | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет ЮМО ПК | 4346,58587 | 2599,9 | 9637,7 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет ПК | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет РФ | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4346,6 | 2599,9 | 9637,7 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1.2.1.4. | Мероприятие. Выполнение работ по строительному контролю объекта "Ремонт участка автомобильной дороги "Подъезд к с.Юсьва" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.4.1. | Получение заключения по строительному контролю | ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | МКУ ЮМО ПК «УДХ и КС» | бюджет ЮМО ПК | 315 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет ПК | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет РФ | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 315 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Итого по мероприятию. 1.1.2.1.4., в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет ЮМО ПК | 315 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет ПК | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет РФ | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 315 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1.2.1.5. | Мероприятие. Выполнение работ по оформлению отдельных проектов на ремонт мостов из общей ПСД по объекту "Реконструкция автомобильной дороги "Габово-Купрос" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.5.1. | Подготовка к выполнению работ по ремонту, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог и (или) искусственных сооружений на них | ед. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | МКУ ЮМО ПК «УДХ и КС» | бюджет ЮМО ПК | 819,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет ПК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 819,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.5., в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет ЮМО ПК | 819,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет ПК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 819 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1., в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет ЮМО ПК | 9 936,77690 | 9 788,40000 | 17 399,21117 | 2 709,20000 | 2 709,20000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет ПК | 7 994,64096 | 26 107,60000 | 26 127,10000 | 24 383,00000 | 24 383,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет РФ | 0,00 | 0,00 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 931,4 | 35 896,0 | 43 526,3 | 27 092,2 | 27 092,2 |  |
| Итого по задаче 1.1.2., в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет ЮМО ПК | 9 936,8 | 9 788,4 | 17 399,2 | 2 709,2 | 2 709,2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет ПК | 7 994,64096 | 26 107,60000 | 26 127,10000 | 24 383,00000 | 24 383,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет РФ | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 931,4 | 35 896,0 | 43 526,3 | 27 092,2 | 27 092,2 |  |
| 1.1.3. | Задача. Содержание автомобильных дорог Юсьвинского муниципального округа Пермского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1. | Основное мероприятие. Содержание муниципальных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.1. | Мероприятие. Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования и уличной дорожной сети Юсьвинского муниципального округа Пермского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.1.1. | Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них за счет проведения работ по их содержанию | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | МКУ ЮМО ПК «УДХ и КС» | бюджет ЮМО ПК | 26227,3 | 22717,7 | 31983,9 | 31983,9 | 31983,9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет ПК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1.1., в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет ЮМО ПК | 26227,3 | 22717,7 | 31983,9 | 31983,9 | 31983,9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет ПК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26227,3 | 22717,7 | 31983,9 | 31983,9 | 31983,9 |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.3.1., в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет ЮМО ПК | 26227,3 | 22717,7 | 31983,9 | 31983,9 | 31983,9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет ПК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26227,3 | 22717,7 | 31983,9 | 31983,9 | 31983,9 |  |
| Итого по задаче 1.1.3., в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет ЮМО ПК | 26227,3 | 22 717,70 | 31 983,90 | 31 983,90 | 31 983,90 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет ПК | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет РФ | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26227,3 | 22 717,70 | 31 983,90 | 31 983,90 | 31 983,90 |  |
| 1.1.4. | Задача. Приведение в нормативное состояние искусственных дорожных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.1. | Основное мероприятие. "Реализация федерального проекта "Региональная и местная дорожная сеть" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.1.1. | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования муниципального значения и искусственных сооружений на них | п.м. | 0 | 7,1 | 42,6 | 91,3 | 0 | МКУ ЮМО ПК «УДХиКС» | бюджет ЮМО ПК | 0,0 | 209,32385 | 250,75000 | 1 327,78050 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет ПК | 0,0 | 2082,77231 | 2 494,94507 | 0,00000 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет РФ | 0,0 | 39572,67384 | 47 403,95668 | 0,00000 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41864,77 | 50 149,65 | 1327,78050 | 0,0 |  |
| Итого по мероприятию 1.1.4.1.1., в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет ЮМО ПК | 0,0 | 209,32385 | 250,75000 | 1 327,78050 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет ПК | 0,0 | 2082,77231 | 2 494,94507 | 0,00000 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет РФ | 0,0 | 39572,67384 | 47 403,95668 | 0,00000 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 41864,77 | 50149,65175 | 1327,7805 | 0 |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.4.1., в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет ЮМО ПК | 0,0 | 209,32385 | 250,74825 | 1 327,78050 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет ПК | 0,0 | 2 082,77231 | 2 494,94507 | 0,00000 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет РФ | 0,0 | 39572,7 | 47 403,95668 | 0,00000 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 41864,77000 | 50149,65000 | 1327,78050 | 0,00000 |  |
| Итого по задаче 1.1.4., в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет ЮМО ПК | 0,0 | 209,32385 | 250,74825 | 1 327,78050 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет ПК | 0,0 | 2 082,77231 | 2 494,94507 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет РФ | 0,0 | 39 572,67384 | 47 403,95668 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 41 864,77000 | 50 149,65000 | 1 327,78050 | 0,00000 |  |
| Всего по подпрограмме 1.1., в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет ЮМО ПК | 41 092,37690 | 37 410,82385 | 50 461,65942 | 36 563,68050 | 35 235,90000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет ПК | 7 994,64096 | 28 190,37231 | 28 622,04507 | 24 383,00000 | 24 383,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет РФ | 0,00000 | 39 572,67384 | 47 403,95668 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49 087,01786 | 105 173,87000 | 126 487,66117 | 60 946,68050 | 59 618,90000 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение №3 к постановлению администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края от26.022025 №116 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Система программных мероприятий подпрограммы 1.2. Развитие автомобильного транспорта Юсьвинского муниципального округа Пермского края муниципальной программы «Развитие транспортной системы Юсьвинского муниципального округа Пермского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3 |  |  |  |
| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, целевого показателя | Плановое значение показателя целевого показателя программы |  |  |  |  |  | Участник программы | Источник финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  |  | ед. изм. | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |  | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 |
| 1.2.1. | Задача. Организация пассажирских перевозок на территории Юсьвинского муниципального округа Пермского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1. | Основное мероприятие. Организация пассажирских перевозок на территории Юсьвинского муниципального округа Пермского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1. | Мероприятие. Осуществление перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам на территории Юсьвинского муниципального округа Пермского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.1. | Пассажирооборот на муниципальных маршрутах за год (объёма перевозок пассажиров в пассажиро-километрах) | тысс.пасс.км | 360,5 | 360,5 | 378 | 378 | 380 | ОТР | бюджет ЮМО ПК | 3629,4 | 4229,7 | 5341,6 | 5 341,6 |  | 5 341,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет ПК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1., в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет ЮМО ПК | 3629,4 | 4 229,7 | 5 341,6 | 5 341,6 |  | 5 341,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет ПК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3629,4 | 4 229,7 | 5 341,6 | 5 341,6 |  | 5 341,6 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1., в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет ЮМО ПК | 3629,4 | 4 229,7 | 5 341,6 | 5 341,6 |  | 5 341,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет ПК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 629,4 | 4 229,7 | 5 341,6 | 5 341,6 |  | 5 341,6 |
| Итого по задаче 1.2.1., в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет ЮМО ПК | 3629,4 | 4 229,7 | 5 341,6 | 5 341,6 |  | 5 341,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет ПК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| Всего по подпрограмме 1.2., в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет ЮМО ПК | 3629,4 | 4 229,7 | 5 341,6 | 5 341,6 |  | 5 341,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет ПК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3629,4 | 4 229,7 | 5 341,6 | 5 341,6 |  | 5 341,6 |

|  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение №4 к постановлению администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края от 26.02.2025 №116 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Система программных мероприятий подпрограммы 1.3. Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах Юсьвинского муниципального округа Пермского края муниципальной программы «Развитие транспортной системы Юсьвинского муниципального округа Пермского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 4 |  |  |
| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, целевого показателя | Плановое значение показателя целевого показателя программы |  |  |  |  |  | Участник программы | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
|  |  | ед. изм. | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.3.1. | Задача. Создание безопасных условий дорожного движения на автомобильных дорогах Юсьвинского муниципального округа Пермского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1. | Основное мероприятие. Обеспечение безопасности дорожных условий на автомобильных дорогах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.1. | Мероприятие. Замена и (или) установка барьерных ограждений, автобусных остановок, недостающих дорожных знаков, информационных щитов, светофоров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.1.1. | Количество установленных технических средств организации дорожного движения, обеспечивающих повышение безопасности дорожных условий, в том числе: дорожные знаки, информационные щиты, светофоры, барьерные ограждения, искусственные неровности, автобусные остановки | ед | барьерные ограждения 62 п.м | светофоры типа Т7-6 шт., барьерные ограждения – 112м., искусственные неровности-1 шт.,дорожные знаки-20 шт. | искусственные неровности-6шт. | 0 | 0 | МКУ ЮМО ПК «УДХ и КС» | бюджет ЮМО ПК | 770,6 | 1663,8 | 898,2 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет ПК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.3.1.1.1., в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет ЮМО ПК | 770,6 | 1663,8 | 898,2 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет ПК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 770,6 | 1663,8 | 898,2 | 0,0 | 0,0 |
|  | Мероприятие. Установка остановочных павильонов на территории Юсьвинского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.2. | Количество установленных технических средств организации дорожного движения, обеспечивающих повышение безопасности дорожных условий, в том числе: дорожные знаки, информационные щиты, светофоры, барьерные ограждения, искусственные неровности, автобусные остановки | ед | 0 | 0 | 5 (автобусные остановки) | 0 | 0 | ОТР | бюджет ЮМО ПК | 770,6 | 297,91125 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет ПК | 0,0 | 2681,20120 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 770,6 | 2979,11245 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.3.1.1.2., в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет ЮМО ПК | 770,6 | 297,91125 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет ПК | 0,0 | 2681,20120 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 770,6 | 2979,11245 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.1., в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет ЮМО ПК | 0,0 | 1961,71125 | 898,2 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет ПК | 0,0 | 2681,20120 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 770,6 | 4642,91245 | 898,2 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.1.2. | Основное мероприятие. Обеспечение транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.2.1. | Мероприятие. Проведение оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.2.1.1. | Обеспечение транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры, подлежащих категорированию | % | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | МКУ ЮМО ПК «УДХ и КС» | бюджет ЮМО ПК | 0,0 | 192,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет ПК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.3.1.2.1., в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет ЮМО ПК | 0,0 | 192,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет ПК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 192,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.1.2.2. | Мероприятие. Разработка плана обеспечения транспортной безопасности и подготовка сил обеспечения транспортной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.2.2.1. | Обеспечение транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры, подлежащих категорированию | % | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | МКУ ЮМО ПК «УДХиКС» | бюджет ЮМО ПК | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет ПК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.3.1.2.2., в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет ЮМО ПК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет ПК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.2., в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет ЮМО ПК | 0,0 | 207,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет ПК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 207,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по задаче 1.3.1., в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет ЮМО ПК | 770,6 | 2 168,71125 | 898,2 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет ПК | 0,0 | 2 681,20120 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 770,6 | 4 849,91245 | 898,2 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по подпрограмме 1.3., в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет ЮМО ПК | 770,6 | 2 168,71125 | 898,2 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет ПК | 0,0 | 2 681,20120 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 770,6 | 4 849,91245 | 898,2 | 0,0 | 0,0 |

Приложение №5

к постановлению администрации

Юсьвинского муниципального округа

Пермского края

от 26.022024 № 116

Перечень целевых показателей муниципальной программы

«Развитие транспортной системы Юсьвинского муниципального округа Пермского края»

Таблица 5.

| Код | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи, целевого показателя | Ед. изм. | Значения целевого |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
|  |  |  | факт | факт | план | план | план |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Цель. Обеспечение транспортного сообщения между населенными пунктами с созданием безопасных, комфортных условий для круглогодичных грузовых и пассажирских перевозок |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель муниципальной программы. Доля автомобильных дорог соответствующих допустимым требованиям к транспортно – эксплуатационным показателям в общей протяженности автомобильных дорог | % | 51,4 | 51,8 | 53,6 | 56,2 | 56,2 |
| 1.1. | Подпрограмма 1.1. Развитие и совершенствование автомобильных дорог Юсьвинского муниципального округа Пермского края |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Задача. Разработка проектной и технической документации автомобильных дорог Юсьвинского муниципального округа Пермского края |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель. Доля паспортизированных автомобильных дорог общего пользования | % | 60 | 67 | 71 | 76 | 82 |
|  | Целевой показатель. Паспортизация муниципальных автомобильных дорог (всего/на плановый период) | км | 386,8/41,6 | 428,4/27,755 | 456,1/35,4 | 491,5/35,4 | 526,9/35,4 |
|  | Целевой показатель. Подготовка к выполнению работ по ремонту, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог и (или) искусственных сооружений на них | ед | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
|  | Целевой показатель. Получение заключения по строительному контролю | ед. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2. | Задача. Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог Юсьвинского муниципального округа Пермского края |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведен ремонт к общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения. | % | 0,9 | 2,8 | 1,8 | 2,6 | 0 |
|  | Целевой показатель. Протяженность отремонтированных автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | км/п.м. | 6,472/101 | 18,396/31,5 | 11,914/227,3 | 16,6/0 | 0/0 |
| 1.1.3. | Задача. Содержание автомобильных дорог Юсьвинского муниципального округа Пермского края |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель. Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них за счет проведения работ по их содержанию | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.1.4. | Задача. Проведение в нормативное состояние искусственных дорожных сооружений |  |  |  |  |  |  |
|  | Протяженность отремонтированных искусственных дорожных сооружений | п.м. | 0 | 7,1 | 42,6 | 91,3 | 0 |
| 1.2. | Подпрограмма 1.2. Развитие автомобильного транспорта Юсьвинского муниципального округа Пермского края |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Задача. Организация пассажирских перевозок на территории Юсьвинского муниципального округа Пермского края |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель. Пассажирооборот на муниципальных маршрутах за год (объема перевозок пассажиров в пассажиро-колометрах) | тыс.пасс.км | 360,5 | 360,5 | 378 | 378 | 380 |
| 1.3. | Подпрограмма 1.3. Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах Юсьвинского муниципального округа Пермского края |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Задача. Создание безопасных условий дорожного движения на автомобильных дорогах Юсьвинского муниципального округа Пермского края |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель. Количество установленных технических средств организации дорожного движения, обеспечивающих повышение безопасности дорожных условий, в том числе: дорожные знаки, информационные щиты, светофоры, барьерные ограждения, искусственные неровности, автобусные остановки | ед. | барьерные ограждения-62 п.м. | светофоры типа Т7-6 шт., барьерные ограждения – 112м., искусственные неровности-1 шт.,дорожные знаки-20 шт., автобусные остановки 5-шт | искусственные неровности-6 шт. | 0 | 0 |
|  | Обеспечение транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры, подлежащих категорированию | % | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |

Приложение №6 к  постановлению администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края

от 26.02.2025 №116

ИНФОРМАЦИЯ

по осуществлению капитальных вложений в объекты

муниципальной собственности Юсьвинского муниципального округа Пермского края

по подпрограмме 1.1. Развитие и совершенствование автомобильных дорог Юсьвинского муниципального округа Пермского края

(наименование подпрограммы)

муниципальной программы Развитие транспортной системы Юсьвинского муниципального округа Пермского края

(наименование программы)

Таблица 6

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности Юсьвинского муниципального округа Пермского края, место расположения (адрес) | мост в п. Майкор |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | капитальный ремонт |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия <1> | 1.1.4.1.1. «Приведение в нормативное состояние искусственных дорожных сооружений» |  |  |  |
| 4 | Руководитель программы | Заместитель главы администрации округа по развитию инфраструктуры и благоустройству |  |  |  |
| 5 | Соисполнитель программы <2> | МКУ Юсьвинского муниципального округа Пермского края «Управление дорожного хозяйства и капитального строительства» |  |  |  |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности Юсьвинского муниципального округа Пермского края | Приведение в нормативное состояние искусственных дорожных сооружений |  |  |  |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности Юсьвинского муниципального округа Пермского края | 7,1 п.м. |  |  |  |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности Юсьвинского муниципального округа Пермского края | 2024 год |  |  |  |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности Юсьвинского муниципального округа Пермского края или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность Юсьвинского муниципального округа Пермского края | 2023-2024гг. |  |  |  |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | входит в состав автомобильной дороги |  |  |  |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Юсьвинского муниципального округа Пермского края, тыс. руб. <4> | 41 802,634 тыс. руб. |  |  |  |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности Юсьвинского муниципального округа Пермского края по годам реализации, тыс. руб. <5> | Всего 41 802,634 тыс. руб. в т.ч.: 209,32385 тыс. руб. бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края 2 082,77231 тыс. руб. бюджет Пермского края 39 572,67384 тыс. руб. федеральный бюджет |  |  |  |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности Юсьвинского муниципального округа Пермского края по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение <6> |  | год реализации <7> |
|  | Наименование ожидаемого конечного результата <8> | п.м. | 7,1 |  | 2024 |
| 14 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства <9> | Положительное заключение КГАУ «Управление государственной экспертизы Пермского края» от 09.12.2021 №59-1-1-2-075529-2021 |  |  |  |
| 15 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект муниципальной собственности Юсьвинского муниципального округа Пермского края | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект <10> |  | срок реализации |  |
|  |  | осуществление закупки на выполнение услуги на разработку проектно-сметной документации |  | 2021 |  |
|  |  | заключение муниципального контракта на разработку проектно-сметной документации |  | 2021 |  |
|  |  | прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации |  | 2021 |  |
|  |  | осуществление закупки на выполнение строительно-монтажных работ |  | 2024 |  |
|  |  | заключение муниципального контракта на выполнение строительно-монтажных работ |  | 2024 |  |
|  |  | выполнение строительно-монтажных работ |  | 2024 |  |
|  |  | ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности Юсьвинского муниципального округа Пермского края |  | 2024 |  |
|  |  | приемка объекта капитального строительства в муниципальную собственность Юсьвинского муниципального округа Пермского края; |  | 2024 |  |

Приложение №7  к постановлению администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края

от 26.02.2025 №116

ИНФОРМАЦИЯ

по осуществлению капитальных вложений в объекты

муниципальной собственности Юсьвинского муниципального округа Пермского края

по подпрограмме 1.1. Развитие и совершенствование автомобильных дорог Юсьвинского муниципального округа Пермского края

(наименование подпрограммы)

муниципальной программы Развитие транспортной системы Юсьвинского муниципального округа Пермского края

(наименование программы)

Таблица 7

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности Юсьвинского муниципального округа Пермского края, место расположения (адрес) | мост через р. Иньва на автомобильной дороге «Юсьва-Архангельское» |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | капитальный ремонт |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия <1> | 1.1.4.1.1. «Приведение в нормативное состояние искусственных дорожных сооружений» |  |  |  |
| 4 | Руководитель программы | Заместитель главы администрации округа по развитию инфраструктуры и благоустройству |  |  |  |
| 5 | Соисполнитель программы <2> | МКУ Юсьвинского муниципального округа Пермского края «Управление дорожного хозяйства и капитального строительства» |  |  |  |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности Юсьвинского муниципального округа Пермского края | Приведение в нормативное состояние искусственных дорожных сооружений |  |  |  |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности Юсьвинского муниципального округа Пермского края | 91,3 п.м. |  |  |  |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности Юсьвинского муниципального округа Пермского края | 2026г. |  |  |  |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности Юсьвинского муниципального округа Пермского края или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность Юсьвинского муниципального округа Пермского края | 2026г. |  |  |  |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | входит в состав автомобильной дороги |  |  |  |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Юсьвинского муниципального округа Пермского края, тыс. руб. <4> | 265 556,100 тыс. руб. |  |  |  |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности Юсьвинского муниципального округа Пермского края по годам реализации, тыс. руб. <5> | Всего 265 556,100 тыс. руб. в т.ч.: 1 327,78050 тыс. руб. бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края 10 569,13278 тыс. руб. бюджет Пермского края 253 659,18672 тыс. руб. федеральный бюджет |  |  |  |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности Юсьвинского муниципального округа Пермского края по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение <6> |  | год реализации <7> |
|  | Наименование ожидаемого конечного результата <8> | п.м. | 91,3 |  | 2026 |
| 14 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства <9> | Положительное заключение КГАУ «Управление государственной экспертизы Пермского края» от 16.04.2024 №59-1-1-2-017927-2024 |  |  |  |
| 15 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект муниципальной собственности Юсьвинского муниципального округа Пермского края | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект <10> |  | срок реализации |  |
|  |  | осуществление закупки на выполнение услуги на разработку проектно-сметной документации |  | 2024 |  |
|  |  | заключение муниципального контракта на разработку проектно-сметной документации |  | 2024 |  |
|  |  | прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации |  | 2024 |  |
|  |  | осуществление закупки на выполнение строительно-монтажных работ |  | 2025 |  |
|  |  | заключение муниципального контракта на выполнение строительно-монтажных работ |  | 2025 |  |
|  |  | выполнение строительно-монтажных работ |  | 2026 |  |
|  |  | ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности Юсьвинского муниципального округа Пермского края |  | 2026 |  |
|  |  | приемка объекта капитального строительства в муниципальную собственность Юсьвинского муниципального округа Пермского края; |  | 2026 |  |